Dodatek ke smlouvě o dílo č. 79/2016

„Přípojky inženýrských sítí strážnice Milíčov“

Uzavřené dne 19. 5. 2016 mezi smluvními stranami:

- Lesy hl. m. Prahy, se sídlem Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
zastoupené:		Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace

IČ:	 		45247650 
DIČ: 			CZ45247650
bankovní spojení: 	PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
                               	číslo účtu: 2000780018/6000
(dále jen „objednatel“)

a

2.	SPEEDDRILL s.r.o., se sídlem	Pekárenská 1151/10

IČ:			26745004

DIČ:			CZ26245704

bankovní spojení:	KB Praha 3

číslo účtu:		19-3105210227/0100

zastoupená:		Markem Holomečkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna termínu dokončení z důvodu propadnutí původních povolení k realizaci díla a vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu změnového rozpočtu stavby zhotovitele ze dne 25. 10. 2016 na vícepráce, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- V článku V. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“, zní odstavec 1 takto:

Celková cena díla včetně dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši max. 1 581 402,62 Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsetosmdesátjednatisícčtyřistadvakorunčeských.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o 202 074,50 Kč bez DPH

3.	Termín dokončení zakázky je 30. 11. 2016, s vyjímkou dopojení splaškové kanalizace v délce 25 bm v asfaltové komunikaci. Toto propojení bude provedeno nejpozději do 30. 4. 2017, v závislosti na klimatických podmínkách a povolení výkopových prací TSK.

1.  Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

2.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy dodatku smlouvy: 	Příloha č. 1 vícepráce

# V Praze dne ……………					V Praze dne ……………

| ......................................... Za objednatele: | ………….…………...................... Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. ředitel organizace | Marek Holomeček jednatel |  |