DODATEK č.  1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. srpna 2018

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

- Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace

- Se sídlem: 	Detrkova 1, 741 01 Nový Jičín

- Zastoupena:	Bc. Janem Machanderem, ředitelem

- IČ:	62330292

- DIČ:	nejsme plátci DPH

- Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.

- Číslo účtu: 	3033801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Xxx xxx xxxxxxxx (dále jen „objednatel“)

- 2.   IGB HOLDING, a.s.

- Se sídlem: 	Stodolní 851/4, 702 00 Moravská Ostrava

- Zastoupena:	Ing. Bronislavem Harabišem

- IČ:	60792434

- DIČ:	CZ60792434

- Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.

- Číslo účtu: 	107-1083560217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajksým soudem v Ostravě, oddíl 978.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Xxxxxx xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 08. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce kotelny v budovách školy na ulici Derkova 154/1 a Derkova 969/3 v Novém Jičíně.

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

- Vícepráce souvisí především s opravou omítek v kotelně. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí Kč 18.890 bez DPH, DPH 21% je Kč a cena víceprací včetně DPH je Kč 22.857,-.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH  	Kč	 515.099,-

DPH 21%	Kč 108.171,-

cena celkem včetně DPH 	Kč 623.270,-

IV.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 08. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Položkový rozpočet víceprací.

V Novém Jičíně dne 					V  Moravské Ostravě dne

| za objednatele |  | za zhotovitele |
| --- | --- | --- |