DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 119/2018-0234, uzavřené dne 28.6.2018 na stavbu:

VS 4 – změna ohřevu ÚT

| Objednatel : | Sokolovská bytová s.r.o. Komenského 77, 356 01 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |
| --- | --- |
| Zhotovitel : | TOREMA, spol. s r.o. |
|  | Gagarinova 1934, 356 01 Sokolov |
|  | IČO: 25226631, DIČ: CZ25226631 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10564 |
| Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím: |
| v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění: |
| 4.1.1 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do 31. října 2018. |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 30. září 2018

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš ředitel společnosti | Ing. Ivo Mašek jednatel společnosti |