DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 16.06.2016 pro zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Číslo smlouvy objednatele: 	750/3482/16, DS 000 198

# Číslo smlouvy zhotovitele:	s 17-014-0043

- Smluvní strany

Objednatel:		Město Třeboň

se sídlem:	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený:	Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

# IČ:	00247618

# DIČ:	CZ00247618

# Bankovní spojení:       	Česká spořitelna, a.s.

# Č. účtu:			27-0603148389/0800

# Telefonní spojení:	+ 420 384 342 111

# Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.,

# Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

# se sídlem:	Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  ze dne 26. 11. 1992 v odd. C, vložce 8032

Zastoupený:	Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

# IČ: 	480 35 599

# DIČ	CZ48035599

# Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

# Č. účtu:	xxxxxxxx

# Korespondenční adresa:U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

# Oprávněný ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS., ředitel oblasti Jindřichův Hradec, na základě plné moci

# Telefonní spojení:	384 378 011

# E-mail:	xxxxx

uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2016 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

# I.

# Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.06.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

# Rada města svým usnesením č. 781/2016-57 ze dne 19.10.2016 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/3482/16 ze dne 16.06.2016 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“, se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 18.10.2016.

II.

- Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu dokončení stavby specifikovaného v čl. 6.2.1 smlouvy o dílo, který je nejpozději do 18.10.2016.

- V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

  - Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha: Plná moc

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

# V Třeboni dne 09.11.2016				V Jindřichově Hradci, dne 11.11.2016

------------------------------------------------------		----------------------------------------------------

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města			                Martin Kolář, DiS.