**Místa dodávky (instalace) a doba plnění**

*Místa plnění (instalace)*

Pro kompletní zajištění a koordinaci je místem plnění Odbor profesionální staniční sítě (OPSS) ČHMÚ Praha – Komořany a meteorologická observatoř Temelín, technický dozor.

*Tabulka*: Místa dodávky (instalace) windprofilerů na Meteorologické stanice (MS) a Observatoř (OBS).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Místo plnění | Okres | NUTS | m n. m. | zeměpisná šířka | zeměpisná délka |
| 1 | MS Cheb | Cheb | CZ0411 | 483 | 50.0682 |  12.3914 |
| 2 | MS Kuchařovice | Znojmo | CZ064 | 334 | 48.8811 | 16.0853 |
| 3 | OBS Temelín | Č. Budějovice | CZ031 | 500 | 49.1978 | 14.3422 |

*Doba plnění:*

Plnění veřejné zakázky bude probíhat v letech **2019-2020**.

Jednotlivé cíle projektu budou realizovány postupně tak, aby byla zajištěna plynulá inovace, jejich uvedení do provozu a to vše při minimalizaci výpadků měření z jednotlivých přístrojů, automatických systému – viz Tab. 1.

*Tab. 1 Časový harmonogram realizace jednotlivých etap*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Realizace veřejné zakázky** | **2019**  | **2020** |
|   | 1. Q. | 2. Q. | 3. Q. | 4. Q. | 1. Q. | 2. Q. | 3. Q. | 4. Q. |
|  Finální montáž systémů na lokalitách |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Stanice - lokalita instalace** | **Počet** | **Rok realizace** |
| 1 | MS Cheb | 1 ks | 2020 |
| 2 | OBS Temelín | 1 ks | 2019 |
| 3 | MS Kuchařovice | 1 ks | 2020 |

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen dodat, nainstalovat a zprovoznit měřící techniku (zboží), maximálně do **30. září 2020**.

Požadované radarové windprofilery jsou nestandardní technologie a jsou dodávány jako jeden funkční celek na zakázku.