Evidenční číslo smlouvy 235/2/2017

# Dodatek č. 2

k  smlouvě o dílo č. 235/2017 ze dne 16. 8. 2017

# Město Černošice

Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

### IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel„)

a

PORR a.s.

Zastoupena: Ing. Robertem Kunftem, Ing. Petrem Semerádem (prokuristé společnosti)

se sídlem Dubečská, 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 43 005 560

DIČ: CZ43005560

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo č. 235/2017 ze dne 16. 8. 2017

I.

- Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 235/2017 ze dne 16. 8. 2017 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně:

Předmětem tohoto dodatku je provedení následujících stavebních prací:

  - změna tloušťky skla zábradlí u SO 03 jeviště, ochranné nátěry dřevěných konstrukcí, chráničky elektro pod chodníky s termínem dokončení do 15. 11. 2018;

  - změna způsobu a druhu oplocení areálu dle požadavku objednatele s termínem dokončení do 15. 12. 2018;

  - změna objektu SO 05 sadové úpravy dle požadavku objednatele s termínem dokončení do 30. 11. 2018;

  - změna dopadové plochy pro skok vysoký dle požadavku objednatele s termínem dokončení do 30. 11. 2018.

bjektu SO 05 sadové úpravy dle požadavku objednateletelech konstrukcí, chráničky elektro pod chodníky

- Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

navýšení ceny díla o 268 969,- Kč bez DPH (325 452,50 Kč s DPH)

- Nová smluvní cena díla celkem činí:

Cena bez DPH							21.031.079,27  Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů                	  4.416.526,65 Kč

Cena celkem včetně DPH						25.447.605,92 Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

- Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 133. schůzi konané dne 8.10.2018 tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 235/2017:

- ZL č. 6 – změna tloušťky skla zábradlí u SO 03 jeviště, ochranné nátěry dřevěných konstrukcí, chráničky elektro pod chodníky

- ZL č. 7 - změna způsobu a druhu oplocení areálu dle požadavku objednatele

- ZL č. 8 – změna objektu SO 05 sadové úpravy dle požadavku objednatele

- ZL č. 9 – změna dopadové plochy pro skok vysoký dle požadavku objednatele

V Černošicích dne:  …............                                           V Praze dne:…….….

Město Černošice						PORR a.s.

……………………………….                                               ……………………………….

Mgr. Filip Kořínek

starosta