Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SOD/00178/2017/OIÚ ze dne 17.4.2017- dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

Objednatel:	Město Říčany

sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

zastoupený:	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:

Ing. Evžen Heyrovský

email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]

Ing. Monika Burešová

email: monika.buresova@ricany.cz

bankovní spojení:	KB Praha,  a.s., pobočka Říčany

číslo účtu:

IČO:		00240702

DIČ:		CZ00240702

telefon:

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

| ZHOTOVITEL: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |
| --- | --- |
| místo podnikání: | Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 |
| Korespondenční adresa | Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 |
| zastoupený: | Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02, na základě plné moci ze dne 11. 7. 2014 |
| bankovní spojení | KB a.s., pobočka Praha 5 |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 47116901 |
| DIČ: | CZ47116901 |
| Identifikátor datové schránky | 4qfgxx3 |
| tel.: |  |
| email |  |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu a struktury plnění a tím i změna celkové ceny díla na akci „Projektová dokumentace – Vodovodní přípojky Říčany“ .

- Předmětem dodatku je dále úpravatermínů plnění dle zápisu ze dne 11.12.2017 na dodání zbývajících PD přípojek, na základě kterého došlo ve smyslu čl. 2. odst. 2.5. SOD k prodloužení původního termínu SOD do 31.12.2018 (zápis tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku).

II.

Předmět smlouvy

Článek 1 SOD odst. 1.2 se nahrazuje tímto zněním:

1.2. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Vodovodní přípojky Říčany“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí. Stavba zahrnuje zejm. pozemní objekt „přípojky“ ve všech jeho částech, s příslušenstvím, veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické a provozní soubory a veškeré práce a dodávky potřebné pro řádný a bezchybný provoz.  PD je rozdělena na 2 etapy :

I. etapa - PD na 116 ks vodovodních přípojek vč. potřebné inženýrské činnosti a vydání příslušného správního rozhodnutí pro povolení realizace stavby

II. etapa -  PD na zbývající počet přípojek v maximálním počtu 46 Ks,  tj. skutečný počet přípojek může být nižší a bude záviset na uzavření smluv o příspěvku mezi objednatelem a vlastníky nemovitostí na trase vodovodních řadů (viz přílozhač.3 SOD), vč. potřebné inženýrské činnosti a vydání příslušného   správního rozhodnutí pro povolení realizace stavby

III.

Termín plnění

Článek 2 odst. 2.1 SOD se nahrazuje tímto zněním:

  - projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle čl. 1.2. vč. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu bude zhotovena a předána objednateli v termínu :

    - – I. etapa PD – 31.12.2018

    - – II. etapa PD - do 30.6.2019

IV.

Cena díla

Cena za 1 ks přípojky se nemění, pouze bude fakturováno dle skutečně dokončených PD příslušných vodovodních přípojek.

Článek 5 odst. 5.2. – 5.4. se nahrazuje tímto zněním:

5.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši:

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet) pro 1 ks vodovodní přípojky včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných rozhodnutí a odevzdání PD v příslušném počtu paré objednateli dle SOD, fakturace dle skutečnosti odevzdaných PD přípojek | 2700,- | 3267,- |
| 5.2.2. | Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu I. etapy PD ( 116 ks přípojek ) včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet) včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných povolení a odevzdání PD v příslušném počtu paré objednateli dle SOD | 313200,- | 378972,- |
| 5.2.3. | Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu II. etapy PD ( 46 ks přípojek ) včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet) včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných povolení a odevzdání PD v příslušném počtu paré objednateli dle SOD, fakturace dle skutečnosti a počtu ks přípojek | 124200,- | 150282,- |
| 5.2.4. | Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí | 15000,- | 18150,- |
| 5.2.5. | Za autorský dozor na 1 KD by přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru stanoví objednatel | 3000,- | 3630,- |

  - Cena za vícetisky není součástí celkové nabídkové ceny za dílo dle SOD.

|  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Cena za vyhotovení jednoho vícetisku PD ve stupni dokumentace pro provedení stavby | 15 000,- | - 150,- |

  - Cena celkem v Kč činí:

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1. | bez autorského dozoru za | 452 400,- | 547 404,- |

V současné době je dokončeno 117 ks PD vodovodních přípojek a vyfakturováno v celkové částce 315 900,-Kč bez DPH a 2 ks PD vodovodních přípojek se zpracovávají.

V.

Platební podmínky

Článek 6 odst. 6.2. se nahrazuje tímto zněním:

6.2. Faktura za realizaci skutečně provedených a předaných PD vodovodních přípojek dle  podmínek SOD bude uhrazena ve 100% výši ceny díla vč. DPH, protože stavba je hrazená z OPŽP, kde pozastávky nejsou přípustné a nebyly by proplaceny.

VII.

Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.  Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.  Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č.1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí město Říčany.

- Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Říčany dne 20.9.2018 pod číslem usn. 18-41-001.

V Říčanech dne					V Praze dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen

starosta města

Příloha:

- zápis z 11.12.2017