ev. č. objednatele: B 0056/16

Dodatek č. 3

smlouvy uzavřené dne 6.1.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO / DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

název	“Společnost – Loděnice“

sídlo 	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

společník 1	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

sídlo 	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

zastoupený 	xxx

IČO / DIČ:	25606468  /  CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 4934

společník 2	Zvánovec a.s.

sídlo 	Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO / DIČ:	26026279  /  CZ26026279

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č. 1109

společník 3	VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

sídlo 	Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

IČO / DIČ:	14499924  /  CZ14499924

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 253

(dále jen jako „zhotovitel“)

Název: Suchá nádrž Loděnice, OHO

V souladu s ujednáním čl. čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na následující změnách citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění –  bod 5.5. nově zní takto:

  - Předpokládaný termín zahájení díla je  1.2.2017

- Dílčí termín dokončení monolitických železobetonových konstrukcí objektu SO03 Sdružený objekt je do 30.11.2017.

- Termín dokončení a předání díla objednateli je do 10.12.2018.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	26 899 242,00 Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č. 3 	- 166 074,50 Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 3 	15 000,00 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 	  26 748 167,50 Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

- ZHOTOVITEL						OBJEDNATEL

- xxx							Ing. Jiří Pagáč  (v.z. Mgr Miroslav Janoviak, LL.M.)

- xxx							generální ředitel

- V Opavě dne						V Ostravě dne 26.10.2018