Číslo smlouvy zhotovitele:                                               Číslo smlouvy objednatele:
                                                                SMOL/OSMK/109C/233/2018/PŠ
                                                         OSMK/SOD/2885/2018/Zem
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

na dodávku:

“Zabezpečovací systém vstupů do podzemního parkoviště”

I. SMLUVNÍ STRANY

         1.1 Objednatel:  Statutární město Olomouc          
            se sídlem: Horní náměstí 583, Olomouc PSČ 779 11
Jednající: Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru SMK a MHD, ve věcech smluvních                    
            IČ:          00299308
DIČ:       CZ00299308

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 


č. ú.: xxxxxxxxxxx


Pověřená osoba ve věcech technických a realizačních, oprávněn k převzetí díla: 


p. Petr Škuta, oddělení dopravních opatření a mobiliáře 


e-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)
        1.2 Zhotovitel: AS Parking s.r.o.


se sídlem Masarykova 118, Modřice, PSČ 664 42


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31143 


Jednající: Ing. Martinem Skoumalem, jednatelem společnosti


IČ:           25532961


DIČ:       CZ 25532961


bankovní spojení: xxxxxxxxxx


č. ú.: xxxxxxxxxx
Zástupci zhotovitele ve všech věcech souvisejících s touto smlouvou, včetně předání předmětu díla, bez práva změnit tuto smlouvu (uzavřít dodatek k této smlouvě) - každý samostatně:
Ing. Martin Bláha – ve věcech technických a realizačních, oprávněn k předání díla,
 tel.: xxxxxxxxxxxx
Zhotovitel může samostatnou plnou mocí pověřit k předání díla jiného svého zaměstnance, nebo svého subdodavatele.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

                                II. PŘEDMĚT SMLOUVY DÍLO
2.1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž online dveřních  terminálů (funkce koule/klika) včetně příslušenství v areálu podzemního parkoviště v přednádražním prostoru na Jeremenkově ulici v Olomouci, dle cenové nabídky ze dne 2.10. 2018. Cenová nabídka ze dne 2.10.2018 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2.2. Strany se výslovně dohodly, že předmětem díla není přivedení kabeláže sítě LAN pro připojení jednotlivých zařízení k centrální datové stanici.
2.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla na svůj náklad, své nebezpečí, v době a za podmínek dále vymezených touto smlouvou a objednatel se zavazuje v průběhu realizace zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy a dále se objednatel zavazuje v dohodnuté lhůtě ukončený předmět díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými objednatelem.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit v rámci díla (tj. jako součást díla):

a) veškeré práce a dodávky související s bezpečností práce;

b) zajištění komplexních zkoušek technologické části předmětu díla;

c) zaškolení pracovníků objednatele pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla;
d) vyhotovení a předání manuálu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla.
                             III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

3.1. Termíny plnění díla: dílo bude dokončeno nejpozději do 14.12.2018

3.2.    Místem plnění díla je:  podzemní  parkoviště  v  přednádražním  prostoru na Jeremenkově ulici v
          Olomouci   
                                                 IV. CENA DÍLA

4.1. Cena díla v rozsahu této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a je cenou konečnou a činí:
Cena díla bez DPH   171 630,00 Kč
(slovy stosedumdesátjedenatisícšestsettřicetkorun českých bez DPH)
4.2.    Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92 z.č. 235/2004., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“, z důvodu stavebních a montážních prací spadajících do číselné kvalifikace CZ-CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29, odst. 2, písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.
4.3.    Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření smlouvy na rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou. Rozšíření předmětu díla však předpokládá písemnou dohodu smluvních stran.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1. Faktura bude vystavena za řádně provedené dílo bez vad a nedodělků na základě vzájemně potvrzeného předávacího protokolu. Součástí faktury bude soupis prací a dodávek. Splatnost faktury bude 14-denní po jejím doručení objednateli.
5.2. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele až okamžikem úplné úhrady ceny díla, které bylo zhotovitelem provedeno. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel právo omezit či zakázat objednateli dispozici se zhotoveným a řádně předaným dílem a objednatel se zavazuje takový zásah zhotovitele strpět.
5.3. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele také tehdy, nepřevezme-li objednatel dílo, ačkoli dílo bylo připraveno k předání ze strany zhotovitele. 
5.4. Škoda na díle, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu za dílo, ledaže zhotovitel škodu způsobil porušením své povinnosti. 
5.5. Objednatel je povinen dílo podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech

5.6. Pokud zhotovitel nesplní termín dle čl. III. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny dodávky za každý den prodlení.

5.7. Pokud objednatel je v prodlení s platbou faktury dle čl. V. odst. 1této smlouvy, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

5.8. Nedílnou součástí faktury bude kopie předávacího protokolu ohledně fakturované části díla.

VI. ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí dokončeného a bezvadného díla objednatelem a skončí uplynutím 24 měsíců od tohoto dne. 
6.2. Pokud bude objednatel ve zpoždění se zaplacením faktury, nemůže uplatnit právo na reklamaci díla. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním díla objednatelem (např. užívání v rozporu s návody k zařízení, které budou předány objednateli zhotovitelem, připojením zařízení na napájecí síť neodpovídající ČSN, vady způsobené neodborným zásahem či mechanickým poškozením díla).

6.3. Objednatel je případné vady povinen reklamovat bezprostředně po jejich zjištění.
VII. DOKUMENTACE

7.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci přejímacího řízení předat objednateli všechny dokumenty nutné k řádnému užívání díla, přičemž strany mají na mysli zejména (nikoliv výhradně) následující dokumenty:

· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených provozních zkouškách;
· doklady o provedení zkoušek a zkušebního provozu zařízení či provozního souboru;
· podklady pro zaškolení a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zařízení, vč. předání návodu k provozu, obsluze, údržbě a užívání předmětu díla;
· adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost.
                                VIII. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Dílo se předává na základě předávacího protokolu.  Zhotovitel písemně vyzve zápisem ve stavebním deníku případně elektronickou poštou objednatele 3 pracovní dny před předáním díla k jeho převzetí.   Pokud se objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí nebo bezdůvodně odmítne podepsat předávací protokol, má se 3. den po přejímce za to, že dílo bylo řádně předáno a převzato.

8.2. Drobné vady a nedodělky nebránící užívání nejsou důvodem k tomu, aby objednatel dílo nepřevzal. V předávacím protokolu se strany dohodnou na přiměřené lhůtě pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8.3. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen v předávacím protokolu uvést důvod a dílo nesmí užívat.  
8.4. Dnem předání přechází nebezpečí škody na zařízení způsobené třetí osobou nebo objednatelem na objednatele.
8.5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující závazné přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 2.10.2018
8.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti objednatele vyplývající ze smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti objednatele se považuje zejména:
a) objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 14 dnů,

b) objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění,

c) vůči objednateli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zahájeno exekuční řízení vůči objednateli,

d) objednatel je v prodlení s převzetím díla od zhotovitele po dobu delší než 15 dnů.
8.7.
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu, jakož i smluvní pokutu dle této smlouvy. 
8.8. 
AS Parking s.r.o. bere na vědomí, že obsah této smlouvy, včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému zveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

                                          IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
9.2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
9.3. Pokud jakákoliv část smlouvy je a/nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část novou, platnou a vymahatelnou částí, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.  
9.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
9.5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.
	       V Olomouci dne 12.10.2018 

…………………………………………………
Ing. Petra Pospíšilová
	V Modřicích dne 16.10.2018
…………………………………………………

Ing. Martin Skoumal


                  vedoucí odboru  SMK a MHD


                     jednatel




PAGE  
4

