Dodatek č.1 smlouvy o dílo

### uzavřené dne 20.2.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:		KB projekt Aqua s.r.o.		
sídlo:	Staroveská 129/154, Proskovice, 724 00 Ostrava

IČO  /  DIČ:				06020364 / CZ06020364

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308

NÁZEV AKCE:

VT Ostravice, Pržno, km 32,300 – 32,700 oprava PB opevnění – projektová dokumentace, stavba č. 4184

V souladu s ujednáním čl. 12. bod 12.4. a čl. 3. bod 3.3. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následujícím rozsahu:

čl. 3. Doba plnění  – v bodě 3.2. se mění termín provedení prací prací podle bodu 2.2.,  nově zní takto:

3.2. 	Zhotovitel se zavazuje provést:

práce dle čl. 2.1.	do 30.7.2018

práce dle čl. 2.2.	do 15.12.2018

práce dle čl. 2.3.	v průběhu realizace stavby

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

ve Frýdku-Místku dne	25.10.2018				v Ostravě dne

za objednatele							za zhotovitele

Ing. Dalibor Kratochvíl	xxx

ředitel Z2 F-M	xxx