DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 9.4. 2018

podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

| Objednatel: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zapsaná v obchodním rejstříku u: Zastoupená: | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342 XXXX |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| IČO, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 XXXX XXXX dugmkm6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | XXXX |
| - ve věcech technických: | XXXX XXXX |
| (dále jen „objednatel“) a |  |
| Zhotovitel: | EVČ s.r.o. |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116 |
| Zastoupený: | XXXX XXXX XXXX |
| Sídlo: | ### Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02 |
| IČ, DIČ: | 13582275, CZ 13582275 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | XXXX XXXX fzn49z7 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | XXXX |
| - ve věcech technických: - spojení: (tel. / email) | XXXX XXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování projektové dokumentace k akci „Chrudim – rekonstrukce výměníkové stanice“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 9. 4. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 6. 2018. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení:	do 9 měsíců od podpisu SoD

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto  registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:						V Pardubicích dne:

______________________________________	             ___________________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace		    XXXX

XXXX                                                                  XXXX

XXXX

____________________________________

XXXX