D O D A T E K  č. 1/2018

ke Smlouvě č. FV30494

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.

se sídlem:	        Ringhofferova 66, 251 68 Kamenice

IČ:	        250 37 684

DIČ:                         CZ 250 37 684

zápis v OR:	         MěS v Praze, oddíl C, vložka 163373

zastoupená:	        Ing. Miroslavem Jelínkem a Ing. Davidem Bečvářem

funkce:                     jednateli společnosti

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 04. 05. 2018 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	       Vývoj vysoce únosného kloubového spoje pro hliníkové bezpečnostní podvozkové díly

Ev. č. projektu:        FV30494

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upravuje se Článek III. odst. 3:

- Řešení projektu je rozloženo do období: 01/2018 – 12/2021

II.

upřesňuje se:

- Příloha č. 1 - Přehled celkových uznaných nákladů na celou dobu řešení projektu

- Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	           _______________________

Ing. Martin Švolba	               Ing. David Bečvář

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	                        jednatel

________________________

Ing. Miroslav Jelínek

jednatel

### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj vysoce únosného kloubového spoje pro hliníkové bezpečnostní podvozkové díly

Ev.č.:	FV30494

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (organizace) | Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| rok 2018 |
| 1 | Vývoj konstrukce a příprava pro zkušební výrobu (nalezení nejvhodnější konstrukční varianty a materiálového složení kulového uložení) | Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., SVÚM a.s., VÚTS a.s. | 12/2019 |
| rok 2019 |
| 1 | Vývoj konstrukce a příprava pro zkušební výrobu (nalezení nejvhodnější konstrukční varianty a materiálového složení kulového uložení) | Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., SVÚM a.s., VÚTS a.s. | 12/2019 |
| Rok 2020 |
| 2 | První zkušební série a testování (vybraná konstrukční varianta a vybrané materiály budou (variantně) podrobeny komplexním testům) | Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., SVÚM a.s., VÚTS a.s. | 12/2020 |
| Rok 2021 |
| 3 | Kompletní zkoušky několika řešení a zkoušky na rameni | Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., SVÚM a.s., VÚTS a.s. | 12/2021 |