Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  zákoníku

Smluvní strany:

1.

Střední škola obchodní

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 2. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 z 19. 6. 2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

###### se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

dále jen „objednatel“,

a

2.

Petr Mauchler,Elservis

se sídlem: Antala Staška 43, Praha 4

IČ: 48320129 DIČ: 7303260547
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100-2204179750/6210

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení: Oprava 9 kusů rozvaděčů v jednotlivých patrech školy, na adrese Belgická 250/29, Praha 2 dle části nabídky č.18NA00002 ze dne 7. 5. 2018, vypracované na základě prohlídky (dále jen díla).

Specifikace díla:

- výměna jistících prvků a příslušenství v rozvaděčích

- popsání jednotlivých obvodů dle skutečnosti

- označení koncových obvodů

- zkouška funkčnosti

- úklid

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo nejpozději do 31. 1. 2019

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí dle části cenové nabídky č.18NA00002:

85.500,- Kč bez DPH.

17.955,- Kč DPH 21%

celkem          103.455,- Kč

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena následujícím způsobem:

bude uhrazena na základě faktury-daňového dokladu, který bude vystaven po řádném předání zhotoveného díla objednavateli.

2. 	Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. 	Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. 	Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. 	Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. Platby objednavatele zhotoviteli se považují za zaplacené dnem jejich připsání na účet zhotovitele nebo převzetím v hotovosti.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost a provádění díla

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

zajistí v době montáže díla přístup do objektu

zajistí uzamykatelnou místnost pro uložení přivezeného materiálu a nářadí

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla montážní (stavební) deník, který bude obsahovat: veškeré změny a připomínky a taktéž postup prováděných pracích

- Objednatel je oprávněn montážní (stavební) deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.

Článek VII.

Předání díla

  - Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno, předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.

  - Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním.

  - "Termín dokončení a předání díla" se prodlužuje o dobu, po kterou:

- existovala překážka na straně objednavatele, (zejména v případě prodlení objednatele    s plněním některého ze závazků dle této smlouvy, např. objednatel neumožnil zhotoviteli v přesném, konkrétním termínu zhotovení díla; nebo

- existovala jiná překážka nezaviněná zhotovitelem, kvůli které nemohl dílo řádně provádět (např. výpadek elektřiny v místě dodávky předmětu díla, v důsledku živelní pohromy a mimořádných událostí ad hod.), nebo

- zhotovitel vykonával pro objednatele vícepráce nad původně sjednaný rozsah díla dle této smlouvy; nebo

- byl objednatel v prodlení s placením některé platby splatné na základě této smlouvy (doba plnění se prodlužuje o součet dnů prodlení objednatele s placením); nebo

- nastaly nevhodné klimatické podmínky, které zabraňují provedení díla dle závazných technologických postupů a norem nebo doporučení výrobců používaných materiálů (doba plnění se prodlužuje o součet dnů, ve kterých došlo k nevhodné klimatické podmínce, například k poklesu venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují řádné provádění díla, obdobně u vzestupu teploty, deště, sněhu apod., přičemž se započítává každý den, ve kterém se tato klimatická podmínka projevila). Dále může dojít k prodloužení termínu provedení díla    v případech předvídaných zákonem.

Článek VIII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední škola obchodní, Praha 2, Belgická 250/29.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Praze dne 17. 10. 2018

.........................................................                                 .............................................................

podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotovitele