SMLOUVA O DÍLO č. NAVS-2018-2-000558

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen Občanský zákoník)

ČLÁNEK 1 	SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Statutární město Jihlava

se sídlem	:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený	:	Ing. Jaromír Kalina - náměstek primátora

IČO		:	00286010

DIČ		:	CZ00286010

bank. spojení	:	Česká spořitelna a.s.

č. účtu		:	27-1466072369/0800

dále jen: „Objednatel“

a

Zhotovitel	:	Kadlec-elektronika, s.r.o.

se sídlem	:	Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno-Slatina

zastoupený	:	Ing. Vlastimil Kadlec, jednatel

IČO		:	25518402

DIČ		:	CZ25518402

bank. spojení	:	ČSOB, a.s., Brno

č. účtu		:	377373253/0300

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29863

dále jen: „Zhotovitel“

se dohodli takto:

ČLÁNEK 2 	DEFINICE POJMŮ

Pojmy a výrazy v této smlouvě mají následující význam:

- Termín zahájení prací je datum předání a schválení Zadání Objednatelem a obdržení podepsané smlouvy oběma smluvními stranami.

- Termín dokončení prací je datum úplného dokončení všech prací Zhotovitele, kdy bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla, uvedené v čl. 9 této smlouvy.

- Zadání (tento termín může být také nazýván Návrh) je zadání Díla zpracované Zhotovitelem a odsouhlasené Objednatelem s písemným podpisem Objednatele. Zadáním může být také jen věcná specifikace, pokud je k zhotovení díla dostačující.

ČLÁNEK 3 	PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sjednané touto smlouvou za podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat Objednateli. Objednatel se zavazuje Dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a Zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu Díla. Rozsah, kvalita a způsob provedení Díla jsou vymezeny a definovány ve schváleném Zadání a v této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy dodat objednateli vyvolávací systém CALL250V, jehož specifikace je uvedena v Příloze 1 Výpočet jednotkových cen. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i provedení montáže Díla.

- Zhotovitel bude provádět své práce na Díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými nařízeními, touto smlouvou i s příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci, plánu řízení a kontroly jakosti.

- Případné vícepráce budou před zahájením víceprací odsouhlaseny formou uzavření samostatného dodatku k této Smlouvě, ve které si smluvní strany sjednají podmínky a rozsah provedení víceprací. Zhotovitel není oprávněn zahájit provedení víceprací před uzavřením předmětného dodatku, ledaže k tomu bude písemně vyzván Objednatelem.

ČLÁNEK 4 	DOBA PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v těchto termínech:

- Termín zahájení prací je nabytím účinnosti smlouvy

- Termín dokončení prací je 7. prosince 2018

- V případě, že není stanoven termín v bodě 4.1.1, nebo v bodě 4.1.2, termín splnění díla byl smluvními stranami dohodnut nejpozději do 60 dnů od Termínu zahájení prací.

- Termín pro dokončení Díla může být přiměřeně prodloužen, a to po souhlasném stanovisku obou smluvních stran formou číslovaného dodatku ke smlouvě za podmínek:

- Vznikne-li v průběhu provádění Díla zpoždění překážkami na straně Objednatele.

- Jestliže zpoždění vznikne přerušením prací Zhotovitele, které bude způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost Objednatele nebo Zhotovitele (tzv. překážka). Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se překážky bránící ve splnění povinnosti nemohou dovolávat.

- Zhotovitel má nárok na prodloužení doby provádění Díla minimálně o toto zpoždění dle bodu 4.2.1, nebo 4.2.2, pokud nebude dohodnuto oběma smluvními stranami jinak.

4.3 	V případě, že Zhotovitel obdrží podepsanou smlouvu zpožděně k Termínu zahájení prací, má Zhotovitel nárok na prodloužení Termínu dokončení prací o toto zpoždění, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.4	V případě, že Objednatel bude ve zpoždění se stavebně-technickou připraveností díla, má Zhotovitel nárok na prodloužení Termínu dokončení prací o toto zpoždění, pokud nebude dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 5 	CENA DÍLA

- Cena Díla specifikovaného v čl. 3 této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, jako pevná smluvní cena ve výši:

cena bez DPH 	258 525,- Kč

DPH ( 21% )	  54 290,25 Kč

cena vč. DPH 	312 815,25 Kč

- Cena Díla je splatná  fakturou ( daňovým dokladem ), která bude vystavena v zákonné lhůtě po dokončení a předání Díla nebo jeho odsouhlasené části Objednateli.

- Změna výše ceny je možná dodatkem ke smlouvě z důvodů uvedených v této smlouvě, zejména pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH.

ČLÁNEK 6 	PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- Cena Díla bude Objednatelem hrazena vždy na základě faktury vystavené Zhotovitelem za práce a dodávky na Díle. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 21 dnů. Nesprávně účtovanou nebo neúplnou fakturu vrátí Objednatel ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel může fakturu vrátit také v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo Zhotovitel nedodrží postup pro kalkulaci účtovaných částek.

ČLÁNEK 7 	PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- Zhotovitel provede a dokončí předmět Díla v rozsahu, kvalitě a termínech, daných touto smlouvou, jejími přílohami a Zadáním a předá je dokončené ve všech podrobnostech Objednateli k Termínu dokončení prací a Objednatel zabezpečí dohodnutou stavebně-technickou připravenost k Termínu zahájení prací.

- Zhotovitel uplatní při provádění předmětu díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmět této smlouvy.

- Právo užívat dílo vznikne Objednateli okamžikem předání a převzetí Díla. Do této doby není objednatel oprávněn dílo užívat bez písemného souhlasu Zhotovitele, umožnit užívání díla třetí osobě nebo na ni převádět vlastnické právo k Dílu.

- Vlastnictví Díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele zaplacením celé ceny Díla.

- Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele předáním a převzetím Díla.

- V případě instalace softwarových aplikací, podléhajících licenční politice výrobce se Objednatel zavazuje, že nebude bez písemného souhlasu Zhotovitele dále šířit využívanou aplikaci, nebude poskytovat jakékoliv informace, které by mohly vést k nelegálnímu šíření aplikace a bude plně respektovat autorská práva výrobce ke zdrojovým kódům aplikace.

- Zhotovitel je zejména povinen:

a) ode dne převzetí místa plnění smlouvy vést montážní deník, nebo samostatné denní výkazy prací ( montážní listy ).

b) vyzývat Objednatele k prověřování prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

c) zabezpečit dodržování předpisů BOZP a PO na místě, které užívá ke zhotovení Díla,

d) umožnit Objednateli kontrolu zhotovování jednotlivých částí Díla,

e) ověřit funkčnost Díla zkušebním provozem,

f) Dílo a jeho jednotlivé části zhotovit a předat Objednateli řádně a včas podle této smlouvy a platných technických a právních norem,

g) dodržovat zásady obchodního tajemství, kterým jsou veškeré skutečnosti, o kterých se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy.

h) při provádění Díla respektovat provoz a režim pracovišť Objednatele, pokud je Dílo plněno při provozu těchto pracovišť

i) přistoupit v průběhu provádění Díla na změny, které Objednatel požaduje, pokud tyto požadované změny nezvyšují cenu Díla, jinak platí příslušná ustanovení  bodu 3) této smlouvy.

j) dokončit zhotovení Díla v rozsahu počtu cest do místa plnění, které je uvedeno ve věcné a cenové specifikaci s ohledem na dohodnutou stavební připravenost Díla.

k) Zhotovitel neodpovídá za nastavení konektivity v rámci PC sítě uživatele Díla, jakož i za nastavení Zhotovitelem nedodaných aktivních prvků užívané PC sítě. Zhotovitel se současně zavazuje poskytnout veškerou součinnost i při řešení problémů, které tímto nevzniknou na jeho straně.

- Objednatel je zejména povinen:

a) předat Zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro zhotovení Díla a jeho jednotlivých částí, zejména dokumentaci interiéru obsahující rozmístění mobiliáře v prostorách, ve kterých bude Dílo umístěno,

b) protokolárně předat Zhotoviteli prostory, ve kterých bude Dílo umístěno, a to do 5 dnů po výzvě Zhotovitele ve stavu umožňujícím zhotovení Díla,

c) předat Zhotoviteli stavební nebo jiná povolení k provedení Díla, jsou-li taková povolení zapotřebí, a to nejpozději 5 dnů před započetím Díla nebo jeho části.

d) předat Zhotoviteli nápojné body elektro, a to nejpozději při předání prostor, ve kterých bude Dílo umístěno,

e) umožnit Zhotoviteli užívání WC a umývárny, a to nejpozději při předání prostor, ve kterých bude Dílo umístěno,

f) předat Zhotoviteli uzamykatelnou místnost (nebo její část) pro úschovu nezbytných pracovních pomůcek, nářadí a materiálů, pokud to bude situace vyžadovat, a to nejpozději při předání prostor, ve kterých bude Dílo umístěno,

g) zabezpečit užívání veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu pro zhotovení Díla,

h) provádět průběžný dohled nad zhotovováním jednotlivých částí Díla,

i) dostavit se na výzvu Zhotovitele k prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a k převzetí a předání Díla,

j) poskytnout Zhotoviteli při zhotovování Díla potřebnou součinnost.

k) prostředky, specifikované v odstavcích d) až g) tohoto bodu budou Zhotoviteli poskytnuty bezplatně.

l) dohodnout se Zhotovitelem rozsah stavební nebo technické připravenosti pro zhotovení Díla a vyvinout maximální úsilí k jejímu zabezpečení tak, aby bylo možno Dílo dokončit v počtu cest do místa plnění, který je uveden ve věcné a cenové specifikaci.

- Zhotovitel je oprávněn provést Dílo samostatně případně prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetí osoby.

- Za Objednatele jsou oprávněni se Zhotovitelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této smlouvy, osoby uvedené v čl. 1 této smlouvy, a ve specifikovaných záležitostech, týkajících určité oblasti plnění nebo činností podle této smlouvy, i Objednatelem touto smlouvou pověřené osoby, a to v tomto rozsahu:

a) ve věcech technických		 	xxxxx xxxxxxx		tel xxx xxx xxx

b) ve věcech smluvních 			……………		tel ……………

c) k převzetí díla 				xxxxx xxxxxxx		tel xxx xxx xxx

- Za Zhotovitele jsou oprávněni s Objednatele jednat ve všech záležitostech, týkajících se této smlouvy, osoby uvedené v čl. 1 této smlouvy, a ve specifických záležitostech, týkajících určité části plnění nebo činností podle této smlouvy, i Zhotovitelem touto smlouvou pověřené osoby, a to v tomto rozsahu

a) ve věcech technických 			xxxxx xxxxxxx		tel xxx xxx xxx

b) ve věcech smluvních 			……………		tel ……………

c) k převzetí díla 				xxxxx xxxxxxx		tel xxx xxx xxx

ČLÁNEK 8 	ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA

- Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 2 roky a začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla Objednateli.

- Záruka částí Díla, jejichž není Zhotovitel výrobcem, se shoduje se zárukou, kterou poskytují jejich výrobci, nebo dodavatelé s tím, že záruka končí uplynutím záruční lhůty těchto částí Díla.

- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé takovým užíváním Díla, které je v rozporu s uživatelským manuálem a provedeným zaškolením.

- Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být Dílo provedeno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny v záruční době.

- Oznámení vad (reklamace) musí být doručeno Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána, případně uvedeno jak se vada projevuje.

- Zhotovitel je povinen se k reklamované vadě vyjádřit nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá.

- Zhotovitel je povinen uznané vady odstranit na svůj náklad. U neuznaných vad může Zhotovitel navrhnout způsob jejich odstranění, stanovit výši nákladů a provést jejich odstranění po písemném schválení Objednatele.

ČLÁNEK 9	PŘEDÁNÍ DÍLA

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanoveními této smlouvy.

- O předání předmětu Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše Objednatel a Zhotovitel.

- Protokol o předání a převzetí sepíší smluvní strany ihned po ukončení přejímacího řízení. Protokol bude obsahovat zejména:

  - identifikační údaje o Díle i jeho částech

  - soupis provedených změn a odchylek od Zadání

  - prohlášení Objednatele, že předávané Dílo, nebo jeho část přejímá

  - soupis příloh

Předání a převzetí Díla bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.

- Účastníci dohodli, že Objednatel není oprávněn odmítnout jednání o převzetí Díla v případě výskytu vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla. Tyto případné vady Díla a nedodělky vyskytující se ke dni předání a převzetí Díla, se uvedou v protokolu o předání a převzetí Díla současně s termínem a způsobem jejich odstranění. Doba od uvedení vad a nedodělků v protokolu do jejich odstranění se nepočítá do záruční doby.

- Objednatel je povinen převzít Dílo a jeho jednotlivé části i v dřívějším než dohodnutém termínu, bude-li k tomu Zhotovitelem vyzván.

- K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně s uvedením termínu předání a převzetí nejméně 3 dny předem. Možná je i forma zápisu v montážním deníku.

ČLÁNEK 10 	MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁVÁNÍ DÍLA

- Místem provádění díla jsou sjednané prostory Objednatele :

Obecní živnostenský úřad, Třebízského 16, Jihlava

Správní odbor – matrika, Masarykovo náměstí 1, Jihlava

Ekonomický odbor, Hluboká 8, Jihlava

- Místem předání díla je místo provádění díla. O předání díla bude smluvními stranami vyhotoven Protokol o předání a převzetí díla.

ČLÁNEK 11 	ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA

- Jakékoliv vícepráce mohou být Zhotovitelem provedeny pouze na základě dodatků ke smlouvě, v nichž Objednatel předem potvrdí oprávněnost dodatečných nákladů Zhotovitele a bude přitom postupováno dle následujících pravidel:

- Pokud je iniciátorem změny Objednatel, pak předloží Zhotoviteli požadavek na změnu Díla, rozsahu změn, rozpočtu Díla, kvality, termínu apod. a vyžádá od Zhotovitele písemné stanovisko zpracované Zhotovitelem nejdéle do 5 dnů a obsahující:

  - výši nárůstu resp. snížení nákladů, které představují změny prací nebo dodávek dle požadavku na změnu

  - termín (lhůtu), ve kterém je Zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést

  - případné další informace, které jsou podstatné pro rozhodnutí o změně, nebo předložení návrhu dodatku smlouvy

- V případě, že Objednatel a Zhotovitel dosáhnou dohody o nákladech a ostatních bodech navrhovaných změn či víceprací, připraví Zhotovitel písemný návrh dodatku, který se po odsouhlasení Objednatelem a podpisem oběma stranami stane dodatkem k této smlouvě, závazným pro obě smluvní strany.

- Pokud nebude v dodatku výslovně uvedena změna dílčích nebo konečných termínů Díla, Zhotovitel není oprávněn k jejich prodloužení.

- Pokud bude iniciátorem změny Zhotovitel (ať již změny v projektové dokumentaci pro provedení Díla, nebo jakékoli změny rozsahu, kvality nebo technologie při provádění Díla), předloží tento požadavek Objednateli v dostatečném časovém předstihu, umožňujícím jeho projednání a dosažení dohody. Zhotovitel předloží shodné doklady, jak je uvedeno v čl. 11.2 a stranami bude postupováno analogicky, jak je uvedeno v citovaném ustanovení smlouvy.

- Zhotovitel uplatní nárok na úhradu nově vzniklých odsouhlasených prací na Díle na základě samostatné faktury – daňového dokladu a má nárok na úhradu těchto nákladů pouze za podmínky, že byly řádně projednány a odsouhlaseny Objednatelem postupem dle bodu 11.2 tohoto článku smlouvy.

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že pro úhradu ceny nově vzniklých odsouhlasených prací se použijí ustanovení čl. 5 této Smlouvy s tím, že předmětem úhrady bude vždy ta část z celkové výše smluvní ceny, která se stala předmětem nově vzniklých odsouhlasených prací.

- Při výpočtu nákladů za vícepráce bude Zhotovitel postupovat zásadně v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Objednatel uzná pouze takto vypočtené částky.

- Pro platební podmínky ceny nově vzniklých odsouhlasených prací se analogicky použijí ustanovení čl. 6 této Smlouvy.

- Dohody o ceně víceprací musí být dosaženo formou podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě před jejich provedením.

ČLÁNEK 12 	SMLUVNÍ POKUTY

- V případě prodlení s Termínem dokončení prací, případně s jeho dohodnutou revizí dle dodatku ke smlouvě zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši: 0,05 % z ceny Díla, nebo z ceny nepředaných částí Díla za každý započatý den prodlení.

- Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení při prodlení s úhradou plateb ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Dohodou účastníků o smluvní pokutě není dotčeno jejich právo na náhradu škody.

ČLÁNEK 13 	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Nedodržení termínu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušení smlouvy Objednatelem. Pokud prodlení překročí 10 dnů od data splatnosti je Zhotovitel oprávněn k zastavení prací až do zaplacení dlužné částky. V případě prodlení o více jak 30 dnů je Zhotovitel oprávněn k odstoupení od smlouvy. V případě opětovného zahájení prací bude termín dokončení Díla prodloužen o dobu, po kterou byly práce přerušeny. V případě, že Zhotovitel odstoupí od smlouvy, Objednatel uhradí do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy Zhotoviteli cenu za dodané částečné plnění díla.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

- v případě, že je na majetek Zhotovitele vyhlášen konkurz, nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku

- v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele, zejména zjistí-li v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu Díla. V tom případě stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

ČLÁNEK 14 	SPORY

- Smluvní strany se vždy pokusí dosáhnout smírného řešení sporů, které mohou vzniknout při plnění této smlouvy. Nebudou-li strany schopny vyřešit spor smírnou cestou, bude řešen dle platných právních předpisů České republiky.

ČLÁNEK 15 	DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. Pokud jedna strana předloží písemný návrh dodatku, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu do 14 dnů od jeho doručení. Strana, která dodatek navrhla, jím je po tu dobu vázána.

ČLÁNEK 16 	ROZHODNÉ PRÁVO

- Účastníci Smlouvy tímto sjednávají, že závazkový vztah založený touto Smlouvou se řídí režimem Občanského zákoníku a ostatními právními předpisy České republiky.

ČLÁNEK 17 	DOKUMENTY TVOŘÍCÍ TUTO SMLOUVU

- Smlouvu tvoří tyto parafované a podepsané dokumenty:

  - Smlouva o dílo

  - Příloha 1 – Výpočet jednotkových cen

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými částmi smlouvy je právní síla dokumentů právě uvedených dána jejich pořadím.

ČLÁNEK 18 	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

- Tato smlouva je platná dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v Registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

- Jestliže bude kterékoliv ustanovení této smlouvy určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení považováno za samostatné a oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a nezpůsobí neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních bodů smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku vyjma věcné a cenové specifikace, tj. přílohy č. 1 – Výpočet jednotkových cen. Sestavení věcné a cenové specifikace považuje Zhotovitel za svoje obchodní tajemství, které nebude zveřejněno ve smyslu zákona  č. 106/1999 Sb. ani podle zákona č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

………………………………………		………………………………………

Ing. Jaromír Kalina				Ing. Vlastimil Kadlec

náměstek primátora 				jednatel společnosti

V Jihlavě dne		  			 V Brně dne