                                           Dodatek číslo  01/2018
ke smlouvě o dílo číslo 09/2018
                 ( spisová značka zadavatele 209694  , ID VZ0039417 ) 
uzavřená podle §2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a vyhlášky č. 231/2012 Sb. v platném znění mezi níže uvedenými stranami na zhotovení projektové dokumentace, vč. výkonu autorského dozoru na jednotlivých akcích dle specifikace této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I. 
Smluvní strany
Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

580 23, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322


Za kterou jedná: MUDr. Jaromír Mašek, ředitel nemocnice


IČO: 00179230

                            DIČ: CZ00179230

a

Zhotovitel:
STAVOTHERM – PROJEKCE , spol. s.r.o.

580 01 , Havlíčkův Brod , Žižkova 1666


Za kterou jedná : Ing. Pavel Křehlík – jednatel společnosti                            
IČO:  252 85 122 


DIČ:  CZ 252 85 122 

II.

Dne 06.03.2018 byla mezi stranami této smlouvy uzavřena smlouva o dílo č. 09/2018. Jejím předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace , vč. výkonu autorského dozoru na jednotlivých akcích .

III.

Z důvodu, že po zahájení provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, se rozsah předmětu díla mění – dochází ke snížení počtu objednaných projektových dokumentací. 

IV.

Vzhledem ke shora uvedené dohodě o snížení počtu objednaných projektových dokumentací se provedení díla mění následovně :
1. Původní :
	Pořadové
Číslo
	Položka

	Cena za projektovou dokumentaci
Kč bez DPH
	Cena za autorský
dozor
Kč bez DPH
	Cena celkem
(PD + AD)
Cena zadaná v
      nabídce
   Kč bez DPH

	1.
	Projektová dokumentace „Oprava WC pacientů - oddělení 9A“ 

	38.000,-
	2.000,-
	40.000,-

	2.
	Projektová dokumentace - „Zhotovení nástavby kryté terasy nad bazénem pavilonu číslo 7“ 

	85.000,-
	4.000,-
	89.000,-

	3.
	Projektová dokumentace - „Vestavba pracoven lékařů a relaxační místnosti do podkroví pavilonu číslo 11“ 
 
	95.000,-
	5.000,-
	100.000,-

	4.
	Projektová dokumentace -  „Vestavba pracovny lékaře v podkroví pavilonu číslo 12“

   
	45.000,-
	2.000,-
	47.000,-

	5.
	Projektová dokumentace -  „Vestavba provozních prostor v podkroví pavilonu číslo 13“

 
	50.000,-
	2.000,-
	52.000,-

	6.
	Projektová dokumentace -  „Vestavba ateliéru v podkroví pavilonu číslo 14“

	58.000,-
	4.000,-
	62.000,-


2. Nový :

	Pořadové
Číslo
	Položka

	Cena za projektovou dokumentaci
Kč bez DPH
	Cena za autorský
dozor
Kč bez DPH
	Cena celkem
(PD + AD)
Cena zadaná v
      nabídce
   Kč bez DPH

	1.
	Projektová dokumentace „Oprava WC pacientů - oddělení 9A“ 

	38.000,-
	2.000,-
	40.000,-

	2.
	Projektová dokumentace - „Zhotovení nástavby kryté terasy nad bazénem pavilonu číslo 7“ 

	85.000,-
	4.000,-
	89.000,-

	4.
	Projektová dokumentace -  „Vestavba pracovny lékaře v podkroví pavilonu číslo 12“

   
	45.000,-


	2.000,-
	47.000,-

	5.
	Projektová dokumentace -  „Vestavba provozních prostor v podkroví pavilonu číslo 13“

 
	50.000,-
	2.000,-
	52.000,-


V.

a)  Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 09/2018 zůstávají beze změny.
b)  Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.  
c)  Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

d)  Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek číslo 01/2018 uzavřít.

e)  Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž tři vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

e)  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
f)  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

     Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je státní 
     příspěvkovou organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv 
     jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu 
     zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 
     340/2015 Sb., o registru smluv nebo postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
     informacím. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí.
Objednatel:
Zhotovitel:
V Havlíčkově Brodě dne 23.10.2018
V Havlíčkově Brodě  dne  24.10.2018
………………………………………                                 ………………………………………..
        MUDr. Jaromír Mašek                                                          Ing. Pavel Křehlík
            ředitel nemocnice                                                                    jednatel společnosti
