SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vaníčkova 315/7

160 17 Praha 6

DODATEK Č. 2

č. dodatku 9118000262

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy 9118000152

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze

Se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

Součást: Správa účelových zařízení ČVUT

Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Zastoupená:  Ing. Jiřím Boháčkem, pověřeným řízením SÚZ ČVUT v Praze

Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

STAVEXPO a.s.

Se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2

IČO: 25644301

DIČ: CZ25644301
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B, vložka 5196

Zastoupená: xxxxxxxxx, předseda představenstva

Tel: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. smlouvy 9118000152, jejímž předmětem je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající ve stavebních úpravách terasy Studentského domu ČVUT v Praze Dejvicích a to v podobě nahrazení stávající skladby pochozí části terasy Studentského domu novou skladbou včetně sanace zábradlí.

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3 smlouvy spočívající v ceně Díla v provedení dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v celkové ceně Díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné k dokončení stavebních prací.

2. Při provádění stavebních úprav terasy Studentského domu došlo k navýšení objemu stávajících stavebních prací:

- demontáž a opětovná montáž lešení dle požadavků objednatele v návaznosti na konání akcí v prostorách Studentského domu,

- dodávka stavitelných terčů BUZON dle požadovaných výšek pod dlažbu,

- dodávka a montáž tepelné izolace tl. 60 mm  na vrchní i spodní stranu terasy včetně finální povrchové úpravy,

- dodávka keramické dlažby tl. 20 mm 400 x 800 mm z důvodu většího prořezu v návaznosti na zvolený způsob kladení

a k potřebě provedení nových stavebních prací:

- elektro rozvody včetně svítidel a rozvaděče pro spodní stranu terasy Studentského domu,

- zřízení dřevěných konstrukcí a stěn pro oddělení jednotlivých vstupů do objektu Studentského domu,

- dodatečné zesílení sloupků betonového zábradlí pomocí šroubovité výztuže a ploch zábradlí pomocí uhlíkové tkaniny WRAP na bočních schodištích včetně sanace reprofilační cementovou hmotou a finální povrchové úpravy,

- oprava žulových schodů včetně olemování bočních schodišť,

- podhled z panelů AQUAPANEL před vstupem do CIPS ČVUT v Praze,

- dodávka a montáž spádových klínů z polystyrénu EPS 150,

- dodávka a montáž nerezového L prvku pro upevnění dlažby u betonového zábradlí,

3.  Navýšení celkové ceny je o 2 097 717,- Kč bez DPH.

Původní cena ve výši:

17 970 664,- 	Kč bez DPH

3 773 839,- 	Kč DPH

21 744 503,-	Kč včetně DPH

Nová cena celkem je:

20 068 381,- Kč bez DPH

4 214 360,- Kč DPH

24 282 741,- Kč včetně DPH

III.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu 
a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.

Příloha č. 1 Změnové listy

V Praze dne 29. 10. 2018                                                   V Praze dne 29. 10. 2018

………………………………                                      ……………………………….

| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Jiří Boháček |  | xxxxxxxxx |
| pověřen řízením SUZ ČVUT |  | předseda představenstva STAVEXPO, a.s. |