Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 284-2018-KT/OPRO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené: Ing. Petrem Beitlem – primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

a dále na základě pověření JUDr. Markem Řeháčkem, tajemníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ002 62 340

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města

ve věcech technických – plnění díla

a převzetí prací je oprávněn jednat              JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města

[vyjma podpisu smluvních dokumentů]:       Bc. Lenka Maňáková, vedoucí provozního oddělení

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Název:	ELEKTRO Š a V s.r.o.

sídlo:	Komenského 220, 46812   Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČ:	27308367

DIČ:	CZ 27308367

zápis v OR:	C 23665 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupen:	Poláček Michal

ve věcech smluvních:	Poláček Michal

ve věcech technických:	Poláček Michal

bankovní spojení:	Komerční banka

č. účtu	35-6959060297/0100

telefon:	608278599

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

## Předmětem dodatku č. 1

,, Oprava elektroinstalace v zasedací místnosti č. 202 v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou“

Změna  bodu 2.3. a 3.1

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 284- 2018- KT/OPRO ze dne -20.4.2018 nedotčené tímto dodatkem

č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.

Předmět smlouvy

2.3. Během realizace došlo ke změně rozsahu. Objednatel požadoval doplnit elektrorozvody k elektrickým žaluziím a doplnit stmívací rozdělovač do lustrů. Při změně počtu řad lavic se museli přenastavit elektro žlaby umístěné pod podlahou a zároveň se museli kvůli celkové výšce podlahy snížit.

3.

## Cena za dílo

## 3.1.

Původní cena bez DPH  21 %:   	           	                375 713 Kč

Vícepráce		41 285 Kč

Cena celkem bez DPH  21 %:   		416 998 Kč

Přílohy 1-4. Vícepráce

Jablonec nad Nisou, dne: 22.10.2018	Jablonec nad Nisou, dne: 29.10.2018

objednatel: 	zhotovitel:

Ing. Petr Beitl 	Michal Poláček

primátor statutárního města 	jednatel

JUDr. Marek Řeháček

tajemník magistrátu