# M A N D Á T N Í   S M L O U V A   č.  26 / 2018

Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem:		Zámecká 1, 356 00  Sokolov

IČ:			72053801

zastoupené:             	Ing. Michaelem Rundem, ředitelem

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně jedné jako mandant (dále jen „mandant“)

a

Saffron Universe s.r.o.

se sídlem:      		Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

IČO:               		03595269

zastoupená:    		Pavlem Kapičkou na základě plné moci

bankovní spojen:í       XXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 	    XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579

na straně druhé jako mandatář (dále jen „mandatář“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona . 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

# m a n d á t n í   s m l o u v u

# V souvislosti s realizací stavby

„ Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze. “

###### I. Úvodní ustanovení

- Mandatář prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění inženýrské činnosti v 	investiční výstavbě“.

###### II. Předmět a účel smlouvy

- Předmětem smlouvy je:

- provádění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci, dokončení a kolaudaci stavby  „ Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze. “

- podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu obsahujícího veškeré podklady, vyjádření, povolení a další doklady nutné dle zákona č. 183/2006 Sb., nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení stavby (řádného provedení díla) zhotovitelem stavby a jejího předání zhotovitelem stavby mandantovi jako objednateli díla včetně dokladové části, tzn. revizí, atestů, certifikátů, osvědčení, dokumentace skutečného provedení stavby, apod.,

- předložení kolaudačního souhlasu, vydaného na dokončenou stavbu příslušným stavebním úřadem, nejpozději do dvou pracovních dnů od dne vydání,

a to ve prospěch mandanta, jeho jménem a na jeho účet, za úplatu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Smlouva je uzavřena za účelem zajištění kvalitní, vysoce profesionální, soustavné, komplexní a ve 	prospěch mandanta prováděné investorsko-inženýrské činnosti dle smlouvy tak, aby byly dodrženy 	termíny stanovené v  odst. 2.1 tohoto článku smlouvy, ke kterým je vztažen zájem mandanta na 	úplném dokončení a zprovoznění předmětné stavby v dohodnutých termínech.

- Investorsko-inženýrskou činností se pro účely smlouvy rozumí uskutečňování právních úkonů, ale i 	faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí 	k provádění stavby uvedené v článku II. odst. 2.1 smlouvy, a to jak z hlediska právního, 	ekonomického, tak i stavebně-technického, a to v rámci daném obecně závaznými právními předpisy, 	touto smlouvou a dobrými mravy a předání veškeré administrativní, právní a další agendy, společně 	se všemi movitými věcmi, které mandatář při výkonu mandátní činnosti dle smlouvy užíval a které 	jsou ve vlastnictví mandanta zpět mandantovi.

Investorsko-inženýrská činnost dle smlouvy v sobě zahrnuje zejména:

- seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, kontrola projektové dokumentace (dále jen „PD“) a kontrola zapracování podmínek stavebního povolení do PD; v případě zjištění nedostatků povinnost neprodleně informovat mandanta,

- kontrola doručených nabídek uchazečů a jejich posouzení,

- postup v souladu s závazným stanoviskem: Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování jako orgán státní památkové péče pod číslem jednacím 56704/2017/OSÚP/JAST.

- odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu o odevzdání do stavebního deníku,

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu na dobu realizace stavby,

- péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

- projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem stavby a mandantem; v rámci plnění smlouvy není mandatář oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci mandanta,

- informování mandanta o všech závažných okolnostech, a to bez zbytečného odkladu,

- soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě mandantovi; důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce) a jejich předkládání k odsouhlasení mandantovi; dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby; věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů potvrzuje statutární zástupce mandatáře podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů.

- kontrolu všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavky vysoké kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení zakázky mandantovi,

- spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad  projektové dokumentace

- kontrolu dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací stavby a s dalšími podmínkami smlouvy na realizaci stavby smluvního vztahu mandanta jako objednatele; kontrolu v místě stavby provádí mandatář dle potřeb a postupu realizace stavby, nejméně však 2 krát týdně a svou činnost potvrzuje zápisem do stavebního deníku,

- kontrolu dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy,

- kontrolu postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby,

- sledování a kontrolu, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

- sledování a kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách,

- provádění zápisů do stavebního deníku o mandatářových zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru,

- organizaci a vedení kontrolních dní,

- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby,

- spolupráci s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

- kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

- v průběhu výstavby přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,

- kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,

- přípravu na kolaudační řízení,

- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem,

- zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.)

III.  Úplata za mandátní činnost

- Mandant se zavazuje uhradit mandatáři za mandátní činnost dle článku II.  smlouvy dohodnutou úplatu ve výši 90.000,-Kč (slovy devadesáttisíc korun českých) dále jen „cena“ nebo „úplata“).

- Smluvní strany se dohodly, že úplata dle článku III. odst. 3.1 smlouvy zahrnuje veškeré náklady mandatáře vynaložené mandatářem při uskutečňování mandátní činnosti dle článku II. smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, fotopráce a videopráce, poplatky spojům, využívání vozidla, využívání výpočetní techniky, foto a videotechniky.

- Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí orgánů veřejné správy, náklady za geodetická zaměření pro potřeby předmětné stavby, na soudní poplatky a na kolky, účelně vynaložené mandatářem, budou mandatářem přefakturovány mandantovi dle skutečnosti po jejich předchozím odsouhlasení mandantem s doložením kopií dokladů o těchto nákladech.

- Úplata bude mandantem mandatáři hrazena  1x měsíčně na základě dílčích faktur vystavených mandatářem a předaných mandantovi.Cena za plnění bude fakturována měsíčně poměrnou částkou dle postupu výstavby. Do patnácti dní po řádném předání veškeré dokumentace a ukončení činnosti uvedené v čl. II. odst. 2. 1 smlouvy mandatářem mandantovi bude mandatářem vystaven a mandantovi předán konečný daňový doklad (vyúčtování úplaty za mandátní činnost dle smlouvy), na kterém bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi úplatou za mandátní činnost dle smlouvy (viz článek III. odst. 3. 1 smlouvy) a platbami poskytnutými mandantem mandatáři. Dílčí faktury a konečný daňový doklad (faktura) budou mít splatnost alespoň čtrnáct dní ode dne jeho řádného předání mandantovi. Výše uvedená fakturovaná částka bude navýšena o náklady dle odst. 3.3 tohoto čl. smlouvy.

- V každé dílčí i v konečné faktuře mandatář uvede fakturovanou část ceny. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

IV.  Povinnosti a práva mandatáře

- Mandatář se zavazuje po dobu účinnosti smlouvy provádět mandátní činnost dle článku II. smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, touto smlouvou, dobrými mravy, účelem smlouvy, zájmy mandanta a podle pokynů mandanta, které jsou mandatáři známy nebo které musí znát.

- Mandatář se zavazuje písemně oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování mandátní činnosti dle článku II. smlouvy nebo které zjistil i mimo rámec mandátní činnosti dle článku II. smlouvy, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů a/nebo změnu pokynů mandanta.

Podá-li mandant mandatáři nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny a/nebo pokyny odporující obecně závazným právním předpisům, je mandatář povinen na tyto skutečnosti mandanta bezodkladně ústně a následně do pěti pracovních dnů písemně upozornit, a to včetně podání vysvětlení v čem dle názoru mandatáře nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost (určení ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu spočívá.

Bude-li mandant na podaných pokynech trvat, je mandatář povinen pokračovat ve výkonu mandátní činnosti dle článku II. smlouvy dle původních pokynů mandanta a současně písemně požadovat po mandantovi, aby setrvání na původních pokynech mandatáři písemně potvrdil.

- Od písemných pokynů mandanta se může mandatář odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se mandatář odchýlí od písemných pokynů mandanta je mandatář povinen mandanta písemně informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů mandanta došlo.

- Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a chránit zájmy mandanta. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů podle smlouvy zjistí.

- Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi podklady a věci, které za mandanta převzal při uskutečňování mandátní činnosti dle článku II. smlouvy.

- Mandatář odpovídá mandantovi za škodu, která mandantovi vznikne při provádění mandátní činnosti dle článku II. smlouvy, s výjimkou případů kdy mandatář tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

- Mandatář neodpovídá za:

- škody vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklé živelnými událostmi, pokud mandatář učinil veškerá jednání, která byla nezbytné k tomu, aby škoda nevznikla, resp. aby výše škody byla minimalizována;

- škody vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany mandanta.

- Mandatář se zavazuje průběžně, a to alespoň jednou měsíčně, vždy nejpozději k desátému dni každého kalendářního měsíce trvání smlouvy, písemně informovat mandanta o uskutečňování mandátní činnosti dle článku II. smlouvy. Tím není dotčeno právo mandanta žádat po mandatáři poskytnutí písemných informací kdykoli v době trvání smlouvy.

Mandatář se zavazuje strpět kontrolní činnost mandanta dle článku V. odst. 5. 2 smlouvy a poskytnout mandantovi k výkonu kontrolní činnosti maximální součinnost.

- Mandatář se zavazuje provádět mandátní činnost dle smlouvy osobně. Mandatář je oprávněn nechat se 	při výkonu mandátní činnosti dle článku II. smlouvy zastoupit třetí osobou pouze po předchozím 	písemném souhlasu mandanta.

- Mandatář je povinen podat po skončení mandátní činnosti dle článku II. smlouvy do patnácti dní 	písemnou zprávu o výsledku své činnosti a provést vyúčtování.

V. Povinnosti a práva mandanta

- Mandant je povinen předat včas mandatáři podklady a pravdivé informace, jež jsou nutné k uskutečňování mandátní činnosti dle článku II. smlouvy.

- Mandant je oprávněn prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím zmocněných třetích osob provádět kontrolu výkonu mandátní činnosti dle článku II. smlouvy.

- Mandant se zavazuje nejpozději ke dni podpisu smlouvy předat mandatáři písemnou plnou moc k provádění jednotlivých úkonů a činností mandátní činnosti dle smlouvy. Účinnost plné moci končí ke dni ukončení trvání smlouvy.

VI. Trvání smlouvy

- Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do doby úplného splnění veškerých povinností mandatáře ze smlouvy.

( Datum nástupu dle podpisu smlouvy cca 23.10.2018, předpokládaný konec 5.5.2019 )

- Mandant je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případech jejího podstatného porušení mandatářem. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení pokládají porušení smluvních povinností dále uvedených:

- na majetek mandatáře byl podán návrh na prohlášení konkurzu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., - o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);

- mandatář převedl podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a závazky ze smlouvy na třetí osobu;

- mandatář poruší kteroukoli ze svých povinností dle článku IV. smlouvy.

- Odstoupení je účinné dnem doručení písemné zprávy o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy tato smlouva ke dni účinnosti odstoupení zaniká.

- Mandant je oprávněn kdykoliv tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi mandatáři.

- Mandatář je oprávněn kdykoliv tuto smlouvu písemně vypovědět.  Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi mandantovi.

- Dnem účinnosti výpovědi smlouvy či odstoupení od smlouvy zaniká závazek mandatáře provádět mandátní činnost dle článku II. smlouvy. Pokud by však ukončením výkonu mandátní činnosti dle smlouvy ze strany mandatáře mohla vzniknout mandantovi škoda či jiná újma, je mandatář povinen učinit veškerá opatření, aby došlo k odvrácení hrozící škody nebo aby hrozící škodě bylo předejito. Mandant uhradí mandatáři odpovídající část úkonů mandatáře využitelných mandantem.

- V případě odstoupení mandanta od smlouvy vzniká mandantovi vůči mandatáři nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených mandantem nad výši úplaty mandatáře dle čl. III. smlouvy) vynaložených na zajištění mandátní činnosti dle smlouvy jinou osobou než mandatářem a na úhradu ztrát vzniklých neprovedením mandátní činnosti dle smlouvy mandatářem. Nárok mandanta účtovat mandatáři smluvní pokutu tím nezaniká.

VII.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku II. odst. 2.1 písm. b), c) a článku IV. odst. 4. 2., 4. 4., 4. 8.,  4.10., 8.1., 8.2., 8.3. smlouvy mandatářem je mandant oprávněn uplatnit vůči mandatáři ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení smlouvy mandatářem tím, že poruší své povinnosti vyplývající ze závěrů dohod obou smluvních stran, uzavřených v souvislosti se zajištěním předmětu plnění dle smlouvy, je mandant oprávněn uplatnit vůči mandatáři smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny díla, včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. a 3.4. smlouvy mandantem je mandatář oprávněn uplatnit vůči mandantovi ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z ceny díla, a to za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 	výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 	v písemné výzvě. Smluvní pokutu sjednanou dle smlouvy uhradí povinná strana oprávněné nezávisle 	na tom zda, resp. v jaké výši vznikne oprávněné straně v  souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 	samostatně a v plné výši.

- Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou 	jakéhokoli peněžitého závazku dle smlouvy ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené 	části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou.

VIII. Předání administrativní agendy

- Mandatář předá mandantovi veškeré dokumenty a informace vztahující se k mandátní činnosti dle smlouvy, které má k dispozici, a to ať již v písemné podobě, tak i na nosičích dat. Předávanými dokumenty budou zejména smluvní dokumenty, účetní doklady, soudní, správní či jiná rozhodnutí, revizní zprávy, fotodokumentace a videozáznamy průběhu výstavby apod.

- Mandatář protokolárně předá mandantovi dokumentaci a informace specifikované v odst. 8.1 tohoto článku smlouvy nejpozději v poslední den trvání smlouvy.

- Dokumentace a informace předávané dle odst. 8. 1 tohoto článku smlouvy budou předávány v originálech v písemné podobě nebo v případě jejich uložení na nosičích dat v podobě záznamů na nosičích dat, a to ve formátu dle pokynu mandanta.

- O předání dokumentace dle článku VIII. odst. 8. 1 smlouvy bude sepsán písemný předávací protokol, který bude detailně specifikovat předmět předávaných materiálů či údajů na nosičích dat. Předávací protokol je podmínkou předání dokumentace.

IX. Oprávněné osoby

- Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k  smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k  smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

- Oprávněné osoby mandanta:

Ing. Michael Rund

Ing. Radovan Kalivoda

- Oprávněné osoby mandatáře:

Pavel Kapička

X. Společná ustanovení

- Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy (včetně úhrad úplaty) jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany (dlužníka) ve prospěch účtu věřitele nejpozději v poslední den lhůty její splatnosti.

- Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy založené touto smlouvou budou ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, aplikována ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě sporů souvisejících s touto smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud v České republice.

- Smluvní strany se zavazují:

#### vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy.

#### vyvinout potřebnou součinnost k plnění smlouvy.

#### Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část

#### bude neplatné či nevynutitelné;

#### stane se neplatným či nevynutitelným;

#### bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem;

tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

- Změny smlouvy jsou možné pouze písemnou formou s projevy vůle smluvních stran na téže listině.

XI. Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně přílohy) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu přílohy) souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne: 24.10.2018                                                     V Sokolově dne: 24.10.2018

……………………………                                             ………..…………………

autorizovaný technik v oboru                                                Muzeum Sokolov p.o. KK

pozemní stavitelství                                                          Ing. Michael Rund – ředitel