Dodatek č.3 smlouvy o dílo

na realizaci akce VT Ostravice, Jez Vítkovice, km 8,760, stavební část (č.st. 2706)

uzavřené dne 10.1.2017 mezi smluvními stranami

Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zastoupen 	Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem

Zhotovitel:

název	Metrostav a.s.

sídlo 	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO:	000 14 915

Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 758

Zastoupen: 	xxx

xxx

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	25 991 950,99 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 3, změnové listy ZL15-ZL26  	-  349 468,96 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3, změnové listy ZL15-ZL26 	1 255 216,83 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3	 26 897 698,86 Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na věřejnou zakázku (změnové listy ZL15 – ZL26), byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna ceny díla je stanovena na základě položkových rozpočtů – Změnové listy ZL15 – ZL26 vypracovaných xxx dne 4.10.2018.

Přílohou dodatku č. 3 je „Popis změn stavby Jez Vítkovice, km 8,760, stavební část (č.st. 2706) na základě změnových listů ZL15 – ZL26, podklad k dodatku č. 3 smlouvy o dílo ev.č. D 0001/17“.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele							za zhotovitele

V Ostravě dne 15.10.2018		V Praze  dne  26.10.2018

…………………………………….		………………………………………

Ing. Jiří Pagáč		xxx

generální ředitel

Povodí Odry, státní podnik

………………………………………

xxx