Čj.NG/1920/2018

Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O IMPLEMENTACI SOFTWARE A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ÚDRŽBY A PODPORY

Objednatel:

| Obchodní jméno: | Národní galerie |
| --- | --- |
| Sídlo: | Staroměstské náměstí 606/12 110 00 Praha 1 - Staré Město, Hlavní město Praha |
| Adresa pro písemný styk: | Staroměstské náměstí 606/12 110 00 Praha 1 - Staré Město, Hlavní město Praha |
| Zastoupen: IČ: 00023281 Bankovní spojení: | Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem DIČ: CZ00023281 ČNB číslo účtu 050008-0008839011/0710 |

jako objednatel na straně jedné (dále také jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

| Obchodní jméno: | Altus software s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 |
| Adresa pro písemný styk: | Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 |
| Zastoupen: | Mgr. Klárou Cerovskou, výkonnou ředitelkou; na základě plné moci |
| IČ: 61681202 | DIČ: CZ61681202 |

Bankovní spojení:	Raiffeisen bank	číslo účtu 97643001/5500

Spol. je zapsána v OR, spisová značka C 36329 vedená u Městského soudu v Praze.

Jako zhotovitel na straně druhé (dále také jako „Zhotovitel“)

Uzavřeli dne 26. 6. 2017 Smlouvu o implementaci software a o poskytování služeb údržby a podpory Č.j. NG 1276/2017 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2018, jejímž předmětem je implementace skladového a distribučního informačního systému Altus Vario a poskytování služeb údržby a podpory (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k překážkám na straně Objednatele k poskytnutí dodatečného plnění sjednaného Dodatkem č. 1 ke Smlouvě v termínu sjednaném Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany dohodly na změně termínu dodatečného plnění sjednaného Dodatkem č. 1, o čemž uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany sjednávají změnu Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 3 tohoto Dodatku.

  - Ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají bez změny. V případě rozporu ustanovení tohoto Dodatku s ustanovením Smlouvy bude ustanovení Smlouvy vykládáno v souladu s účelem a zněním tohoto Dodatku.

- Změny Smlouvy

  - Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají změnu termínu dodatečného plnění sjednaného Dodatkem č. 1 ke smlouvě, a to tak, že dodatečné plnění dle čl. 2.1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě bude poskytnuto nejpozději do 31.12. 2019.

  - Termíny 31. 12. 2018 uvedené v harmonogramu plnění, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1, se tak nahrazují termíny 31. 12. 2019.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud se na tento Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá tento Dodatek účinnosti dnem uveřejnění.

  - Pro případ povinnosti uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel v případě pochybností o tom, zda je dána povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, tento Dodatek v zájmu transparentnosti a právní jistoty uveřejní.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

V		dne:   23. 10. 2018			V  29. 10. 2018    dne:

Zhotovitel:

Objednatel:

Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D. 	na základě plné moci ze dne 30.3.2018

generálním ředitelem	Klára Cerovská, výkonná ředitelka Altus

software s.r.o.