# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ A SUPERVIZE U PROJEKTU SKLÁDKA KBV V KOPŘIVNICI

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0314

Číslo smlouvy zhotovitele: 201736

# Město Kopřivnice

se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

(dále jen „město Kopřivnice“)

a

Ing. Michal Vacek

fyzická osoba podnikající s místem podnikání 742 53 Kunín č. p. 90

IČ: 732 13 730

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 130016422/0300

(dále jen „odborný poradce a supervizor“)

spolu uzavírají podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování odborného poradenství k veřejné zakázce malého rozsahu na zhotovitele analýzy rizika a na provádění prací supervizora při realizaci projektu Skládka KBV v Kopřivnici – analýza rizik

I.

Úvodní ustanovení

# Smluvní strany prohlašují, že dne 25.8.2017 spolu uzavřely Smlouvu o poskytování odborného poradenství a supervize u projektu skládka KBV v Kopřivnici (dále jen „Smlouva“). Z důvodu posunu zahájení prací při realizaci projektu Skládka KBV v Kopřivnici – analýza rizik z původního termínu 2/2018 na 11/2018 se smluvní strany rozhodly prodloužit dobu trvání smlouvy.

II.

##### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se znění čl. III. Doba trvání smlouvy v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto:

„Zahájení prací dnem podpisu smlouvy.

Ukončení prací:           31.5.2019.“

III.

Ostatní ujednání smlouvy

1. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, přičemž město Kopřivnice obdrží dvě vyhotovení a odborný poradce a supervizor jedno.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění město Kopřivnice, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

V Kopřivnici dne: 26. 10. 2018				V Kuníně dne: 30. 10. 2018

....................................................................		....................................................................

Ing. Hynek Rulíšek						Ing. Michal Vacek

vedoucí odboru životního prostředí				odborný poradce a supervizor