SMLOUVA O DÍLO Č.   8/2018/145

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

zhotovitel:	OKNOSTYL group s.r.o.

se sídlem Tišnovská 305, Kuřim, PSČ: 664 34

IČO: 276 89 719

DIČ: CZ 276 89 719

bankovní spojení-číslo účtu: ***********   (ústav: ***********, měna: CZK)

obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 52299 vedenou u Krajského soudu v Brně

jejíž jménem jedná Ing. Tomáš Mazel, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel:	Biofyzikální ústav akademie AV ČR, v.v.i.

se sídlem Královopolská 2090/135, Brno, PSČ 612 65

IČO: 638081707

DIČ: CZ 68081707

veřejná výzkumná instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejíž jménem jedná

jejíž jménem jedná doc. RNDr. Eva Bártová, PhD., ředitelka

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

takto:

Čl. I

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

- Dílo je přesně specifikované ve výpisu prvků obsažených v cenové nabídce č. 8/2018/145, která jakožto příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena dohodou stran a je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. K ceně díla bude připočteno DPH v zákonné výši dle předpisů platných ke dni předání díla. V případě změny sazby DPH je zhotovitel oprávněn navýšit, příp. je povinen snížit cenu o částku odpovídající zvýšené, příp. snížené sazby DPH.

Cena výrobků celkem (okna a dveře):				*********** CZK

Montáž hliníkových oken a dveří celkem:			*********** CZK

Vnitřní zednické práce kastlové (menší než 25cm) celkem:	*********** CZK

Demontáž dřevěných prvků celkem:				*********** CZK

Ekologická likvidace jednoduchých oken celkem:			*********** CZK

Cena celkem bez DPH:						175 358 CZK

DPH 21%:							36 825 CZK

Cena celkem s DPH:						212 184 CZK

- Objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši *********** Kč. Zhotovitel vystaví objednateli pro účely zaplacení této zálohy zálohovou fakturu. Záloha je splatná do 14 dnů od doručení zálohové faktury objednateli a bude zaplacena bezhotovostně bankovním převodem na účet zhotovitele.

- Doplatek do výše celkové ceny díla objednatel zaplatí zhotoviteli na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, a to bezhotovostně bankovním převodem na účet zhotovitele. Tento doplatek do výše celkové ceny díla je splatný do 30 dnů ode dne doručení konečné faktury objednateli.

- Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zaplacení části doplatku ani vystavit objednateli fakturu v průběhu provádění díla, a to ani v případě, že dílo je prováděno postupně a bude provedena dílčí část díla.

- Cena díla je sjednaná jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s provedením díla. Objednatel nebude hradit zhotoviteli jakékoliv vícepráce nebo vícenáklady na provedení díla, a to ani v případě, že je zhotovitel provede nebo vynaloží, ledaže se na tom smluvní strany písemně domluví předem (ještě před zahájením víceprací nebo vynaložením vícenákladů) formou dodatku k této smlouvě.

- Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, a pokud je zhotovitel plátce DPH, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude mít zákonem předepsané náležitosti, která bude obsahovat chyby nebo kterou budou fakturovány neoprávněné částky. Objednatel v takovém případě nemůže být v prodlení se zaplacením ceny díla.

Čl. III

Místo a čas plnění

- Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Královopolská 135, Brno.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 8 týdnů od zaplacení zálohy na cenu díla podle čl. II. odst. 2 této smlouvy.

- Brání-li zhotoviteli ve včasném provedení díla překážky na straně objednatele (např. stavební připravenost, zánik vlastnických či uživatelských práv objednatele k místu plnění, atd.), čas plnění stanovený v odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu trvání těchto překážek.

Čl. IV

Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým vlastním jménem, na svůj vlastní účet a na svoje vlastní nebezpečí. Zhotovitel není oprávněn k provedení díla využít subdodavatele.

- Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu včetně nemajetkové újmy a újmy na zdraví, která vznikne objednateli nebo třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za jednání třetích osob, jejichž služeb využil při provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí v nejvyšší kvalitě a tak, aby bylo souladu se všemi platnými právními předpisy a všemi technickými, bezpečnostními a oborovými normami.

- Zhotovitel je povinen na svůj vlastní účet opatřit veškeré věci, které potřebuje k provedení díla.

- Vlastnické právo k dílu nabývá od počátku objednatel. Nebezpečí škody na dílu přechází na objednatele v okamžiku, kdy si dílo převezme.

- Zhotovitel nemá právo na náhradu za věc (včetně její ztráty, zničení nebo poškození), kterou použil k provedení díla, dojde-li ke zmaření díla z důvodu na straně zhotovitele.

- Dílo je dokončeno okamžikem, kdy zhotovitel předvede objednateli jeho bezvadnou způsobilost sloužit svému účelu.

- Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i po částech; převzetí části díla objednatelem nemá vliv na skutečnost, že zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla až po jeho úplném provedení.

- Objednatel zkontroluje při převzetí díla, zda dílo není viditelně poškozeno. Zjištěné visuální (viditelné) nedostatky (poškrábané sklo či profil, apod.) nahlásí objednatel zhotoviteli při převzetí díla. O těchto případných visuálních nedostatcích bude před odjezdem zaměstnance zhotovitele proveden zápis do předávacího protokolu. Na visuální nedostatky ohlášené po odjezdu pracovníků zhotovitele nelze brát zřetel.

- O převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Případné výhrady, závady a nedodělky zjištěné nejpozději při převzetí dokončeného díla zapíšou smluvní strany do předávacího protokolu. Předávací protokol objednatel podepíše v okamžiku převzetí dokončeného díla. Pokud osoby jednající jménem objednatele nebo zhotovitele nemůžou být přítomny při předání dokončeného díla, příslušná smluvní strana zajistí jinou odpovědnou osobu, které vystaví plnou moc k právnímu jednání souvisejícímu s předáním a převzetím dokončeného díla. Tato plná moc se stává nedílnou součástí předávacího protokolu. Dojde-li k neočekávané události ze strany objednatele, kdy nebude moci být z jiného důvodu předávací protokol podepsán, zašle zhotovitel objednateli doporučeným dopisem předávací protokol s tím, že zásilka se považuje za doručenou nejpozději třetím dnem ode dne předání k poštovní přepravě.

Čl. V

Staveniště

- Staveništěm se rozumí konkrétní místo (prostory) v rámci místa plnění sjednaného v čl. III. odst. 1 této smlouvy, na kterém (ve kterých) bude prováděno dílo.

- Objednatel umožní zhotoviteli převzít si staveniště nejpozději v den zaplacení zálohy na cenu díla podle čl. II odst. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel bude provádět dílo v pracovní dny v běžné pracovní době. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, a na výzvu zhotovitele mu poskytne nezbytnou součinnost, kterou od něho lze spravedlivě očekávat. To neplatí v případě, že provozní, personální nebo jiné obdobné důvody objednateli brání v poskytnutí požadované součinnosti zhotoviteli nebo umožnění přístupu zhotoviteli na staveniště; o dobu trvání takových překážek se prodlužuje sjednaná lhůta k provedení díla.

- Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu vědeckého pracoviště, kde je potřeba dbát zvýšených bezpečnostních a hygienických standardů. Zhotovitel je při provádění díla povinen počínat si tak, aby svou prací a jejími vlivy vůbec neobtěžoval okolitá pracoviště a osoby v nich se nacházející anebo, pokud to není možné, aby je obtěžoval pouze v co nejnižší, naprosto nezbytné míře. Zhotovitel je za tímto účelem povinen učinit veškerá opatření co nejvíce zabraňující tomu, aby odpad, prach, kouř, hluk, světlo, otřesy a jiné podobné účinky (imise) mající původ v jeho činnosti pronikaly do prostoru mimo staveniště. Zhotovitel je po skončení prací povinen uvést místo plnění do původního stavu, zejména jej vyčistit od prachu, odpadů a jiných pozůstatků jeho činnosti.

- Objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr vody a el. energie (220 V) v množství potřebném k provedení díla.

- V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se doba plnění prodlužuje o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště. Doba plnění se dále prodlužuje o dobu od okamžiku, kdy zhotovitel upozornil objednatele na skutečnost, že staveniště není způsobilé k provedení díla, až do okamžiku odstranění vytčených závad.

- Strany prohlašují, že plnění předmětu smlouvy je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI

Další ujednání

- Objednatel byl seznámen s technickým řešením ve smyslu cenové nabídky 8/2018/145, která jakožto příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy .

- Pokud tato smlouva nestanoví jinak:

  - Montáž otvorových výplní bude provedena standardním způsobem a budou použity materiály zavedených výrobců - kvalitní kotvící prvky – turbošrouby a značková polyuretanová pěna. Objednatel nepožaduje příplatkovou montáž a součástí dodávky a montáže tedy není opatření vyplývající z ustanovení § 10, odst. h) vyhláška 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (provedení montáž dle ČSN 730540-2).

  - Bylo-li při zaměření dohodnuto a zapsáno do zaměřovacího protokolu, že objednatel připraví stavební otvor - připraveným stavebním otvorem se rozumí šířka a výška (vč. podkladního profilu, příp. vč. rozšiřovacího profilu, příp. vč. prahu) výrobku plus 2 až max. 3 cm.

  - Je-li součástí smlouvy vnitřní zednické zapravení, tato služba zahrnuje provedení opravy vnitřního ostění kolem vyměněné otvorové výplně v rozsahu poškození způsobeného touto výměnou.

  - Objednatel bere na vědomí, že při zednických pracích může dojít k tomu, že i přes veškerou snahu zhotovitele nebude omítka nebo malta identická s existujícím stavem z důvodu opotřebení, povětrnostními vlivy nebo rozdílu v použitých materiálech. Tento rozdíl není vadou díla.

  - Venkovní zapravení vzniklé spáry mezi stávající fasádou a novým výrobkem je prováděno pomocí pružného tmelu a to do tloušťky max. 5mm. V případě vzniku větších spár, trhlin, odpadlých kusů zdiva, překladů a omítek provádí zhotovitel venkovní zednické zapravení jako vícepráce nad rámec sjednaný ve smlouvě o dílo.

  - V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména pak v zimních měsících, může nastat situace, kdy nebude možné v den montáže provést zednické zapravení z venkovní strany. Objednatel v tomto případě poskytne zhotoviteli náhradní termín např. v teplejších jarních měsících. Toto odložené dokončení zednického zapravení se považuje za drobnou neovlivnitelnou závadu a nelze je považovat za nesplnění smluvního termínu dokončení díla.

  - V případě, že je součástí smlouvy i vnitřní zednické zapravení, je služba osazení vnitřních parapetů (byly-li objednány) součástí ceny vnitřního zednického zapravení. V případě, že vnitřní zednické zapravení není součástí smlouvy, provádí přípravu lůžka pro osazení vnitřního parapetu objednatel.

  - Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr předmětu smlouvy. Jestliže objednatel v den dohodnutého termínu dodání výrobků, dodání či montáž zruší nebo není možné z důvodu na straně objednatele dodávku nebo její část provést (např. stavební nepřipravenost), je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli marný výjezd, popř. opakovaný výjezd dodání či osazení zbývajících výrobků.

  - Objednatel umožní zhotoviteli bezproblémový přístup ke stavebním otvorům odstěhováním popřípadě odsunutím nábytku alespoň do vzdálenosti 2 metrů od pracovního prostoru.

  - Pokud objednatel nepožaduje ekologickou likvidaci (odvoz odpadu), určí zhotoviteli prostor v místě smluvního plnění pro složení demontovaných křídel, rámů a stavební suti.

  - Případné závady či nedodělky dle předpisu řadíme do kategorie drobné nebo závažné. Drobné, tj. ty, které nebrání zásadním způsobem v užívání díla (např.: vizuální – škrábanec či drobná prasklina, částečně nedokončená služba nebo služba s lehce opravitelnou vadou, chybějící doplňkové příslušenství, apod.). Závažné, tj. ty, které brání zásadním způsobem v užívání díla (např.: nedodaná otvorová výplň, otvorová výplň dodaná – bez zasklení, nelze otevřít či zavřít nebo má jiné závažné funkční nedostatky, apod.).

  - Okna jsou ve standardu osazena vysoce jakostním těsněním bez paměťového efektu.

Čl. VII

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

  - ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s provedením díla ve lhůtě podle čl. III odst. 2 této smlouvy;

  - ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. VIII odst. 7 této smlouvy;

  - ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením částky ve lhůtě podle čl. VIII odst. 8 této smlouvy;

  - ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele vyplývající pro něho z ustanovení čl. IV a V této smlouvy, a to i opakovaně.

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do tří dnů ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahuje.

- Sjednání smluvních pokut podle tohoto článku nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se ta která smluvní pokuta vztahuje, v celé výši.

- Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dle čl. II. této smlouvy je úrok z prodlení 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

Čl. VIII

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- Ochranné polepy profilů musí být odstraněny nejpozději do dvou měsíců po zabudování.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které dílo mělo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na něm na objednatele nebo které vznikly v záruční době.

- Zhotovitel dává objednateli v souladu s § 2619 občanského zákoníku záruku za jakost díla, kterou se zavazuje, že dílo, jeho veškeré dílčí části nebo i jednotlivé komponenty budou po záruční dobu způsobilé k použití pro sjednaný účel a že si zachovají sjednané vlastnosti, a v případě, že jejich účel nebo vlastnosti nebyly sjednány, že budou způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachovají obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba je doba 60 měsíců na okna a dveře (stálobarevnost, tvarová stálost profilu), doba 24 měsíců na kování, zámky, skla, okrasné dveřní výplně a veškeré doplňky a příslušenství a doba 24 měsíců na montáž a ostatní práce a služby provedené zhotovitelem. Na ostatní dodávané výrobky je záruční doba 24 měsíců.

- Záruka se vztahuje na všechny vady, které na dílu, jeho dílčí části nebo jednotlivém komponentu vznikly v záruční době, včetně těch, které vznikly v důsledku vnější události. Má se za to, že vada díla vznikla ještě v záruční době v případě, že ji objednatel oznámí zhotoviteli do 14 dnů od posledního dne záruční doby.

- Za reklamaci se nepovažuje nutnost běžného seřízení a nastavení oken, dveří nebo vrat, dle „návodu k obsluze“, který je součástí předávací dokumentace a je také dostupný na internetových stránkách zhotovitele. Do šesti měsíců od provedení díla zhotovitel provádí tento servis (seřízení a nastavení výrobků) zdarma.

- Uplatní-li objednatel právo z vadného plnění nebo ze záruky na odstranění vady, je zhotovitel povinen odstranit vadu v co nejkratším termínu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady, nedohodnou-li si objednatel a zhotovitel písemně jinak. Pro oznámení vady a uplatnění práva z vadného plnění nebo ze záruky může objednatel využít tyto kontakty na servisní oddělení - tel. ***********, reklamace@oknostyl.cz.

- Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn obstarat si odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré s tím spojené náklady a škody, a to do 7 dnů ode dne, kdy ho k tomu objednatel vyzve. Právo objednatele na smluvní pokutu je tímto nedotčeno.

- Nestanoví-li tato smlouva jinak, práva z vadného plnění a ze záruky za jakost se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména v případech, kdy:

  - zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl. 3 odst. 2 této smlouvy;

  - zhotovitel neprovádí nebo neprovedl dílo s odbornou péčí nebo v souladu s podmínkami podle této smlouvy, se všemi platnými právními předpisy a všemi technickými, bezpečnostními a oborovými normami;

  - dílo má vady nebo nedodělky, které zhotovitel odmítá před jeho předáním objednateli odstranit;

  - zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednané lhůtě v případě, že objednatel u něj uplatnil právo z vadného plnění nebo ze záruky na odstranění vady.

- Smluvní strany mohou jinak od této smlouvy odstoupit v případech a způsobem stanoveným zákonem.

- Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nabývá účinků v okamžiku, kdy je oznámení o něm doručeno druhé smluvní straně.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Nestanoví-li tato smlouva jinak, práva a povinnosti smluvních stran se řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy České republiky.

- Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní jinak související, včetně sporů o platnost této smlouvy nebo jejího dílčího ujednání a sporů o náhradu škody vzniklé porušením smluvní nebo zákonné povinnosti, budou rozhodovány příslušným soudem České republiky v občanském soudním řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Pro účely této smlouvy se dnem doručení právního jednání objednatele nebo i jakéhokoliv jeho jiného oznámení, sdělení nebo zprávy zhotoviteli považuje třetí den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se zhotovitel o uložení nedověděl. Při osobním doručování doručení nastává převzetím či odmítnutím převzetí písemnosti. Zhotovitel se zavazuje, že bude objednatele neprodleně písemně informovat o případných změnách v doručovací adrese, která je uvedena v této smlouvě. Nesplní-li si zhotovitel tuto svou informační povinnost a objednatel mu v důsledku toho nebude schopen doručovat, platí, že zhotovitel ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku vědomě zmařil doručení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Tato smlouva podléhá podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, povinnosti uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě citovaného zákona. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem podle citovaného zákona zajistí objednatel.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

- Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

- Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz čehož ji vlastnoručně podepisují. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Příloha:

- č. 1: cenová nabídka č. 8/2018/145

V                                dne					V Brně dne 25. 10. 2018

______________________			                     __________________________________

za OKNOSTYL group s.r.o.					za Biofyzikální ústav akademie AV ČR, v.v.i.

Ing. Tomáš Mazel, jednatel					doc. RNDr. Eva Bártová, PhD., ředitelka

zhotovitel							objednatel