Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

ze dne 26.6.2018

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  	Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Se sídlem : 				Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :              	XXXXXXXXXXXX, ředitelem příspěvkové organizace

IČO :				45214859

Bankovní spojení : 				GE Money Bank, a.s.

Číslo účtu :				22808764/0600

Zástupce ve věcech smluvních : 	XXXXXXXXXXXX, ředitel příspěvkové organizace

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby :  	XXXXXXXXXXXX, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :   	            		STAREST s.r.o.

Se sídlem :          			Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín

Zastoupen :				XXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

IČO :					26805227

DIČ :  					CZ26805227

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 25555

Bankovní spojení :			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 				86-5748550267/0100

Zástupce ve věcech smluvních : 	XXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : XXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2018.

I.

V Článku III. – Předmět smlouvy se v odstavci 3.2.1 mění věta druhá, která nově zní takto: „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou GaP inženýring s.r.o., IČO: 27852067, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Rekapitulací změn při realizaci stavby, která je přílohou č. 2 této smlouvy.“

II.

V Článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 30.11.2018.“

III.

V Článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:  „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 4.714.963,55 Kč.“

IV.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto: „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby.“

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy:

Příloha č. 2 - Rekapitulace změn při realizaci stavby

V Novém Jičíně dne ...............				V Novém Jičíně dne ...............

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele

------------------------						--------------------------

XXXXXXXXXXXX						XXXXXXXXXXXX

ředitel příspěvkové organizace 				jednatel společnosti