Příloha č. 2

# Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Oprava tělocvičen a jejich zázemí, ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín – I.etapa

Po dohodě projektanta, technického dozoru investora, investora a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

- méněpráce – změna izolace                               	                                          - 174.123,14 Kč

- vícepráce – změna izolace                                                                             + 173.088,04 Kč

- vícepráce – elektro                                                                                           + 12.895,00 Kč

+ 8.235,00 Kč

změny celkem bez DPH 			          				        + 20.094,90 Kč

cena dle SoD bez DPH 			          				      4.694.868,65 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH		          				      4.714.963,55 Kč