I

",'_"•."'>

NÁRODNI

AMÁTKOVÝ	ÚZEMNI PAMÁTKOVÁ SPRÁVA

USTAV	V PRAZE	2011H1170036_2/2018      /{J'

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2011H1170036 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav státní příspěvková organizace

IČ0: 75032333,DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Strana

zastoupený  Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní   amátkové správy v Praze bankovní spojení:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních : Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických (dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a,s,

se sídlem: Halštatská 790/2.7, 110 00 Praha 1

IČ : 26437741 DIČ: CZ26437741

bankovní spojení: zastoupený:

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I. Předmět dodatku

Na    základě    článku    21.3    Smlouvy    o    dílo    č.    2011H1170036,    uzavřené    dne

30. 11. 2017, se smluvní strany dohodly na změně článku 2. a 3., smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu sjednaných položek díla. Změna rozsahu díla je definovaná změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna ceny díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby. Po rozkrytí celé střechy, byl zjištěn větší rozsah poškození krovu a stropních konstrukcí, než bylo stanoveno v projektu. Bylo nutno změnit technologii pracovního postupu a celou konstrukci zastřešit. Při zemních pracích bylo zjištěno, že část předpokládané zavalené zdi, která se měla přezdít, nebyla původně realizována a bylo ji nutné doplnit. Vstup do sklepa  holandského domu byl přehodnocen dle nového závazného stanoviska, bude proveden dřevěnou nadstavbou. Veškeré nálezy jsou zaznamenány v zápisech ve stavebním deníku. Nemění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.

Změna je zadána v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.

Pro  upřesnění  rozsahu  a  ceny  díla  uzavíra jí  smluvní  strany  tento  dodatek  č.  2.  ke  smlouvě (dále jen dodatek ):

1

I

NARODN(

PAMATKOVf	0ZEMNf PAMÁTKOVA SPRÁVA

llSTAV	V PRAZE	2011H1170036_2/2018

li.Cena díla

Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu ZLl (02 Sklep Holandského dvora, 05 HaHa příkop část A a část B, 06 Jáma na katr. 07 Dům zahradníka a O Dům zahradníka střecha v částech}, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Schválená změna závazku se smlouvy - ZLl

Celková cena díla se stanovuje:

Celkem bez DPH dle SoD Méněpráce bez DPH Vícepráce bez DPH Celkem

DPH 21%

17.875.147,86   Kč

- 2.223.061,61 Kč

+ 2.098.593,61 Kč

17.724.541,58  Kč

3.722.153,73  Kč

Celková cena s DPH	ZL446.695,31   Kč

Ill.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotovenfch. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí jsou položkové rozpočty změnového  listu Zll.

- Účastníci prohlašují,že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté

omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. Z011H1170036 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S. Informace k ochraně osobnlch údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

V Praze,dne	2018	V Praze ,dne	2018

Mgr. Dušan Michelfeit ředitel

NPÚ,ÚPS v Praze

Mgr. DUSan

v	Digitálně podepsal Mgr.Dušan Michelfeit

Michelfeit	oatum:201s.10.3o

Ing. Petr Justa Jednatel společnosti

Ing	petr Digitálně podepsal

- Ing. Petr Justa

12:52:56 +01 '00'

J usta

Datum: 2018.11.01

11:35:07 +01'00'

2

I

Rozpočert ZL 1

ZL1_02 ZL1_05 ZL1_06 ZL1_07 ZL1_08

02 Sklep u Holandského domu 05 HA HA příkop A a B

- Jáma na Katr

- Dům Zahradníka

- Dům Zahradníka - oprava střechy

|  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „SZ VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTU V ARE LU ZAMKU PO POVODNI 2013" |  |  |  |
| reg.č.stavby: smlouva: objednatel: zhotovitel: |  | 134V611000019 632/2017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017 Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741 | číslo ZL: |
|  |  |  | 1 |
| název ZL: "Celkový přehled víceprací a méněprací" - Změna závazku ze smlouvy |  |  |  |
| předmět změny: méněpráce bez DPH vícepráce bez DPH BILANCE ZL1_02 02 Sklep u Holandského domu -115 950,00 Kč 106 305,00 Kč -9 645,00 Kč ZL1_05 05 HA HA příkop A a B -203 127,65 Kč 294 140,00 Kč 91 012,35 Kč ZL1_06 06 Jáma na Katr -394 575, 18 Kč 368 260,00 Kč -26 315,18 Kč ZL1_07 07 Dům Zahradníka -925 934,35 Kč 748 685,00 Kč -177 249,35 Kč ZL1_08 08 Dům Zahradníka - oprava střechy -583 474,43 Kč 581 203,61 Kč -2 270,82 Kč CELKEM -2 223 061,61 Kč 2 098 593,61 Kč -124 468,00 Kč |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Provední úprav na objektech bylo konzultováno a přejednáno s příslušnými orgány a garanty ve smyslu platné legislativy. Změny na objektech jsou nezbytné v návaznosti na další práce. viz samostatné změnové listy k danému objektu |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Jedná se o nálezové situace, jednotlivé oddíly jsou podrobně rozepsány v přílohách Jedná se o změnu na základě skutečndsti nově zjištěné v době provádění stavby, která nemá charakter zjištění rozdílu mezi výkazy výměr a předmětem díla dle SoD. Jedná se o změnu na základě nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, která není zapříčiněna jakýmikoli nedostatky v řádné projektové přípravě. Jedná se o změnu na základě nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, která není zapříčiněna jakýmikoli nedostatky v řádném provádění díla. Tyto vícepráce a méněpráce vznikly v průběhu výstavby, kdy investor ani dodavatel nemohli předvídat jinou realitu než bylo uvedeno v projektovém řešení. Nové výkony nejsou součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. Jejich oddělení a vypsání samostatného výběrového řízení není vzhledem k technologické kontinuitě a zárukám dodavatele za dílo možné. Investor ani dodavatel nemohli předvídat jinou realitu než bylo uvedeno v projektovém řešení. viz samostatné změnové listy k danému objektu |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla, jejich potřebu nemohl objednatel předvídat v souladu s § 222 odst. 6. viz samostatné změnové listy k danému objektu |  |  |  |
| vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce ANO cena: bez DPH Kč 21%DPH Kč celkem Kč |  |  |  |
| vliv na cenu díla: ANO rozpočet: vícepráce ANO cena: bez DPH 2 098 593,61 Kč 21%DPH 440 704,66 Kč celkem 2 539 298,27 Kč |  |  |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -124 468,00 Kč 21%DPH -26 138,28 Kč celkem -150 606 28 Kč |  |  |  |
| vliv na termín dokončení: práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PO apod.): |  |  |  |
| přílohy : |  |  |  |

08.10.2018

11.10.2018

10.10.2018

12.10.2018

|  |  | číslo ZL: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |
| Vyjádřenf Projektanta Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |  |
| Vyjádfení TOS Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace . Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukcí, které jevili menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup. Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TOS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TOS odsouhlasený. Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě. Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |  |
| Vyjádření objednatele Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |  |
| Další vyjádření |  |  |  |

I

ZMĚNOVÝ LIST

„sz VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTU v AREALU ZAMKLI PO POVODNI 2013"

reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:

134V611000019

632/2017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741

číslo ZL:

### 1_02

název ZL:	Sklep u Holandského domu

předmět změny:

Předmětem změny je úprava vstupu do prostoru sklepu z důvodu využití a bezpečnosti objektu. Aktualizovaný návrh projektanta Ing. Víta Mlázovského vychází z požadavku správce objektu a doporučení garanta NPÚ.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO

vliv na cenu díla:	ANO

cena:	bez DPH	·115 950,00 Kč

21%DPH	-24 349.50  Kč

celkem	-140 299,50 Kč

rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS jiné vlivy (na změnu  PD apod.):

přílohy :

Rozpočet: ZL1_02_Sklep - Méněpráce

ZL1_02_Sklep - Vícepráce

Fotodokumentace

cena:	bez DPH	106 305,00  Kč

21%DPH	22 324,05  Kč

celkem	128 629,05  Kč

cena:	bez DPH	-9 645,00  Kč

21%DPH	-2 025,45  Kč

celkem	-11 670,45  Kč

Datum	08.10.2018

Datum	11.10.2018

Datum	10.10.2018

Datum	12.10.2018

|  | číslo ZL: |
| --- | --- |
| I | 1-02 |
| Vyjádření Projektanta Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |
| Vyjádření TOS Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukcí, které jevili menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup. Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TOS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TOS odsouhlasený. Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě. Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). Vyjádření objednatele Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). Další vyjádření |  |

Název stavby

### KRYCI LIST SOUPISU PRACI

ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU

OBNOVA PO POVODNI 2013

ZMĚNOVÝ  LIST č.1: MÉNĚPRÁCE

801 47 1

Zámek Veltrusy

JKSO

Název objektu Název části

EČO

Místo

Objednatel Projektant Zhotovitel

Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5 Ing.Vít Mlázovský

C	----,Ir-

Rozpočet číslo	Zpr.acoval

------

IČ	DIČ

_J

Dne

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Měrné a účelové jednotky

Počet

·   ---o.I

Náklady / 1 m.j.

o.oo I

Počet

Náklady / 1 m.j.

o	0,00

Počet

Náklady / 1 m.j.

o

0,00

Rozpočtové náklady v	CZK

A	Základní rozp. náklady	B	looplňkové náklady

HSV    Dodávky	0,00   8  Práce přesčas

2	Montáž	-54 590,50   9  Bez pevné padl.

1

3  PSV    Dodávky		0,00  10 Kulturní památka 4	Montáž	-61 359,50  11

C	Náklady na umístění stavby

0,00   13 Zařízení staveniště

0,00   14 Mimostav. doprava

0,00  15 Územní vlivy

0,00  16 Provozní vlivy

0,00

0,00

0,00

0,00

- "M"   Dodávky	0,00

| 7 ZRN (ř. 1-6) | -115 950,00 | 12 ON (ř. 8-11) | 0,00 | 19 NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |

Montáž	0,00

17 Ostatní 	 18 NUS z rozpočtu

0,00

0,00

Celkové náklady

Součet 7, 12, 19-22

-115 950,00

15 %	0,00 DPH	0,00

21 %	-115 950,00 DPH	-24 349,50

Cena s DPH (ř. 23-25)	-140 299,50

Přípočty a odpočty

---- ------

Dodávky objednatele	0,00

Klouzavá doložka Zvýhodnění + -

0,00

0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU OBNOVA PO POVODNI 2013

ZMNOVÝ LIST č.1: MÉNPRACE 801 47 1

Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Popis	Cena celkem  ·

1 .	2

HSV 3 PSV 767K

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce Práce a dodávky PSV

Konstrukce kovářské-dodávky Celkem

-54 590,50

-54 590,50

-61 359,50

-61 359,50

-115950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Čést: JKSO:

ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU OBNOVA PO POVODNI 2013

ZMNOVÝ  LIST č.1: MÉNPRÁCE 801 47 1

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5

| P Č .1 | TV 2 | KCN 3 | Kó:dpoložl<y 4 | Popis Q --- - | - MJ Mnojshd Cena celkem 1ednk_gya 7 .8 |  |  | Cena celkem 9 | Cenová soustava 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 16912016 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -54 590,50 |  |
|  | o |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -54 590,50 |  |
| 19 | K | 231 | 348101120 | Osazeni závěsů mříží s vysekánim otvorů | kus | 4,000 | -1 091,00 | -4 364,00 KALKULACE |  |
|  |  |  |  | "01" |  |  |  |  |  |
| 20 | K o | 231 | 348942142 PSV | Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů Práce a dodávky PSV | m | 8,500 | -5 909,00 | -50 226,50 KALKULACE -61 359,50 |  |
|  | o |  | 767K | Konstrukce kovářské-dodávky |  |  |  | -61 359,50 |  |
| 38 | K | 783 | 790UR0098 | Železná kovaná a nýtovana mříž dvoukřídl. rozm.100x205cm se 4 zavěsy do zdiva, vč. nátěrů ks |  | 1,000 | -22 727,00 | -22 727,00 KALKULACE |  |

"oz.n.01"

39	K	783    790UR0099	Železné kované zábradli z tyčí 20mm v.85cm s kotvením do zdiva vč. nátěrů	m	8,500	-4 545,00	-38 632,50   KALKULACE "o7.n.02"	8,50

Celkem	"115 950,00

I

SELSKEHO DOMU

### KRYCI LIST SOUPISU PRACI

f0147'

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

ZÁMEK,VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA  U HOLANDSKÉHI

OBNOVA PO POVODNI 2013

ZMĚNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE

Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5

JKSO

EČO

Místo	Zámek Veltrusy

IČ	DIČ

Projektant Zhotovitel

Ing.Vít Mlázovský	F-

| Rozpočet číslo | Zpracoval |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | [ |  | -I |

Dne

r

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Počet

Měrné a účelové jednotky

Náklady I 1 m.j.	Počet

Náklady I 1 m.j.	Počet

Náklady I 1 m.j.

o	0,00	0,00	o

Rozpočtové náklady v	CZK

0,00

1Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady

HSV  Dodávky	0,00   a 1Práce př_es_čas _r---

- Montáž	0,00	Bez pevné podl.

---+-- -

- PSV   Dodávky	0,00  1O Kulturní památka

4	Montáž	106 305,00   11

5 11 M11	Dodávky	0,00

6	Montáž	0,00

7  ZRN (ř.1-6)	106 305,00   12 ON (ř. 8-11)

20 HZS	0,00  21 Kompl. činnost

c

0,00

0,00

0,00  15 Územní vlivy

0,00  16 Provozní vlivy

- Ostatní

- NUS z rozpočtu

0,00   19 NUS (ř. 13-18)

0,00  22 Ostatní náklady

0,00

----+----

O, OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 DPH

106 305,00 DPH

Přípočty a odpočty

106 305 ,00

0,00

---1

22 324,10

128 629,10

odávky objednatele	0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU OBNOVA PO POVODNI 2013

ZMÉNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE 801 47 1

Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Popis	Cena celkem

..  1

. 2

PSV		Práce a dodávky PSV Celkem

106 305,00

106 305,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU OBNOVA PO POVODNI 2013

ZMĚNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE 801 47 1

Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5

P Č:	TV    KCN	K<ldpolotkY

Popis

Množství celkem

Cena celkem

2	3	----J--- --- ---	s

·-  7· -

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

D	PSV

43	K	01R-1

Práce a dodávky PSV

Dodávka a montáž dřevěné nadstavby schodiště včetně krytiny a dveří dle projektu ing. Mlázovského

Celkem

soubor	1,000	106 305,00

106 305,00

106 305,00

106 305,00

I

ZMĚNOVÝ LIST

„sz VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTU v AREALU ZAMKLI PO POVODNI 2013"

reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:

134V611000019

63212017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741

číslo ZL:

### 1_05

název ZL:	Opěrné zdi A a B - Ha Ha příkop

předmět změny:

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s opětovným použitím stavebního kamenne z původních příkopů. Po dokončení zemních prací bylo zjištěno, že původní kámen je ve velmi špatném stavu a množství možné k opětovnému použití je mnohom menší než bylo plánováno. Z tohoto důvodu je nutné zvětšit kubaturu položky určující množství dodávaného nového kamenne z lokality Vyhnánov .

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Po povodni zničené příkopy byly zasypány zeminou a zarostlé vegetací a bez rozsáhlých zemních pracích nebylo možné určit rozsah použitelného kamenne. zdůvodnění  nemožnosti  oddělení prací a samostatného  zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a

samostatně zadat.

| vliv na cenu díla: vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet: |  |  |  | méněpráce ANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cena: | bez DPH | -203 127,65 | Kč |  |
|  |  |  | 21%DPH | -42 656,81 | Kč |  |
|  |  |  | celkem | -245784,46 | Kč |  |
|  | ANO | rozpočet: | v příloze ZL |  |  | vícepráce |
|  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  | cena: | bez DPH | 29' 140,00 | Kč |  |
|  |  |  | 21%DPH | 61 769,40 | Kč |  |
|  |  |  | celkem | 355 909,40 | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  | cena: | bez DPH | 91 012,35 | Kč |  |
|  |  |  | 21%DPH | 19 112,59 | Kč |  |
|  |  |  | celkem | 110 124,94 | Kč |  |
| vliv na termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :

Rozpočet: ZL1_05_0pěrné zdi_HA HA příkop - Méněpráce

ZL1_05_0pěrné zdi_HA HA příkop - Vícepráce

Fotodokumentace

Datum

08.10.2018

Datum

11.10.2018

Datum

10.10.2018

Datum

12.10.2018

|  |  |  | číslo ZL: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-05 |
| Vyjádření Projektanta Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |  |
| Vyjádření TOS Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukcí, které jevili menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup. Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TDS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TDS odsouhlasený. Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě. Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |  |
| Vyjádření objednatele Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |  |
| Další vyjádření |  |  |  |

I

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Název  stavby	J zámek  Veltrusy

Název objektu	Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2

JKSO

EČO

801 47 1

Název části

STĚNA A a STĚNA B - ZMĚNOVÝ LIST č.1: MÉNĚPRÁCE

Místo IČ

Veltrusy DIČ

Objednatel

Projektant	_j

Zhotovitel	LMA ART GROUP , a.s.	I

1-

_J

Rozpočet číslo

# I

Zpracoval

Dne

L

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Měrné a účelové jednotky

| Počet Náklady / 1 m.j . t P | o_č_et | Náklady / 1 m | Počet | Náklady / 1 m.j . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| o 0,00 | 0 1 | 0,00 |  | o 0,00 |

Rozpočtové náklady v	Kč

f

A	Základní  rozp. náklady	IDoplňkové náklady

HSV   Dodávky	0,00   8 IPráce přesč	0,00

2	Montáž	----133 160,0	9	''"'""'""'+-	0,00

C	I Náklady na umístění stavby

13 Zařízeni staveniště

-

0,00

0,00

3  PSV   Dodávky	-41 900 ,00  10 Kulturní památka	0,00

:•••	::	-28 06:: :„	I	o.oo

6	Montáž	0,00

Mimostv. dopra_v_a

emnr vlivy

- Provozní vlivy

- Ostatní

- NUS z rozpočtu

_

--

0,00

0,00

0,00

I

0,00

7 ZRN (ř. 1-6)

-203 127,65  12 DN (ř. 8-11)

0,00  19 NUS (ř. 13-18)

0,00

20 HZS	0,00  21 Kompl. činnost

Projektant

0,00  22 Ostatní náklady

o	Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

24   21 %	-203 127,65 DPH

25   15 %	0,00 DPH

  - Cena s DPH (ř. 23-25)

E	I Přípočty a odpočty

  - Dodávky objednatele

  - Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

0,00

-203 127,65

-42 656,90

0,00

-245 784,55

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Zámek Veltrusy

Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2

STNA A a STNA B - ZMNOVÝ LIST č.1: MÉNPRACE 801 47 1

NPŮ Středních Čech v Praze GEMA ART GROUP, a.s.

I

HSV

HSV

Cena celkem

3

-133 160,00

- Zemní práce

- Zakládání

- Svislé a kompletní konstrukce

6	Úpravy povrchu

- Trubní vedení

- Ostatní konstrukce a práce-bourání

96	Bourání  konstrukcí

99	Přesun hmot HSV

PSV	PSV

762	Konstrukce tesařské

783	Dokončovací práce - nátěry

000		Náklady na umístění stavby Ostatní

Celkem

0,00

-33 664,00

-84 646,00

-14 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-69 967,65

-69 967,65

0,00

0,00

0,00

-203 127,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Čist: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Zámek Veltrusy

Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2

STNA A a STNA B - ZMNOVÝ LIST č.1: MÉNPRÁCE 80147 1

NPŮ Střednfch Čech v Praze

GEMA ART GROUP, a.s.

Pč.     TV     KON	Kód .položky	Popis	1   MJ	Množslvf

--f - 2:-·	--·-·-4	--------------·-·---·---·5·----- ----·------- ----·-·--i;-5  --c-el'k!em-

|  | o |  |  | Zakládání |  |  |  | -33 664.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 002 | 216904112 | Očištění ploch tlakovou vodou - stěn | m2 | 59,500 | - 115.00 | -6 842,50 | es URS PRAHA |
| 23 | K | 002 | 216904391 | Příplatek za ruční dočištění | m2 | 59.500 | -65.00 | -3 867,50 | es URS PRAHA |
| 24 | K | 289472211 002 |  | Spárováni hloubkové jednov rstvé zdiva rádkového kvádrového hl do 100 mm na M2 | m2 | 49,900 | -460,00 | ·22 954,00 | KALKULACE |
|  | D |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -84 646,00 |  |
| 30 | K | 015 327215135 |  | Přezdívání líce původ.kamenného zdiva v ti.do 400mm na M1 | m3 | 4.000 | -8 600.00 | -34 400,00 | KALKULACE |
| 31 | K | 015 327215136 |  | Dozdíváni původ.kamenného zdiva na M1 | m3 | 6.790 | -7 400,00 | -50 246,00 | KALKULACE |
| 34 | D K | 6 011 632451115 |  | Úpravy povrchů Potěr cementový ti 50 mm s přísadou vlákna | m2 | 27,000 | -550,00 | ·14 850,00 ·H 850,00 | es URS PRAHA |
|  | D | PSV |  | PSV |  |  |  | -69 967,65 |  |
|  | D | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  | 69 967,65 |  |
| 56 | K | 762 762113132 |  | Montáž tesařské ohrady z kulatiny 80-1SOmm vč.osazení sloupků |  | 367,810 | -65,00 | -23 907,65 | KALKULACE |
| 57 | M | MAT 052171289 |  | tyče AK odkorněné jak 3 L-12M TL-14cm ímpregnované | rn3 | 1,400 | -8 500.00 | - 11 900.000 | KALKULACE |
| 60 | K | 762 | 762633110 | Osazení vrat tesařských otočných | m2 | 16,000 | -260.00 | -4 160,00 es URS PRAHA |  |
|  |  |  |  | 4.00"2,00"2 |  |  |  |  |  |
| 61 | M | MAT 611110010 |  | Vrata dvoukř . z tyCoviny 400í200cm se železn)'mi závěsy | ks | 2.00 | -15 000,()() | -30 000,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ··203 127.65 |  |

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY  169/2016 SB D	HSV	HSV

-133160,00

ce·nova 0s_o1,1stava

I

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

J

Název stavby	Zámek Veltrusy	JKSO	1801 47 1

Název objektu     Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2	EČO 	 STĚNA A a STĚNA B - ZMĚNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE

Název části

Místo	Veltrusy

IČ	DIČ

l

Objednatel	INPÚ Středních Čech v Praze Projektant

Zhotovitel	LEMA ART GROUP, a.s.

L=--		)

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

c	_il-	1	1-

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Počet

Měrné a účelové jednotky

aIrN-áklady I 1 m.j.	Poč_et    --+·

Náklady I 1 m.j .	Počet	Náklady I  1 m.j.

0,00	o

Rozpočtové náklady v	Kč

A	!základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady

0,00

C_jNáklady na umístění stavby

0,00

HSV	'"'"	0,00 8 Prace'"""''

Montáž	294 140,00    9   Bez pevné pod\.

3  PSV    Dodávky	0,00   10 Kulturní památka

4	0,00   11

5 „Mu	0,00

6	0,00

7  ZRN (ř. 1-6)	294 140,00  12 DN (ř. 8-11)

20 HZS	0,00  21 Kompl. činnost

Projektant

0,00   13 Zařízení staveniště		0,00

0,00   14 Mimostav . doprava	0,00

0,00   15 Územní vlivy	0,00

0,00   16 Provozní vlivy	0,00

17 Ostatní	0,00

.2_8 ] NUS z rozpočtu	0,00

0,00  19 NUS (ř. 13-18)	0,00

0,00   22 Ostatní náklady	0,00

o	Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	294 140,00

24   21 %	294 140,00 DPH

61 769,40

------t----

25   15 %	0,00 DPH

0,00

- 1Cena s DPH (ř. 23-25)

E	Přípočty a odpočty

355 909,40

- Dodávky objednatele	0,00

- Klouzavá doložka	0,00

----+-----

- Zvýhodnění + -

O,OO

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Zámek Veltrusy

Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2

STĚNA A a STĚNA B - ZMĚNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE

801 47 1

NPÚ Středních Čech v Praze GEMA ART GROUP, a.s.

HSV

2

3

6

8

9

96

99

PSV

762

783

000

HSV

Zemní práce Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce Úpravy povrchů

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání Bourání konstrukcí

Přesun hmot HSV PSV

Konstrukce tesařské Dokončovací práce - nátěry Náklady na umístění stavby Ostatni

Celkem

Popi.s	Cena celkem

2	3

294 140,00

0,00

0,00

274 310,00

14 580,00

0,00

0,00

0,00

5 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Čést: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Zámek Veltrusy

Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2

STĚNA A a STĚNA B - ZMĚNOVÝ LISTč.1: VICEPRÁCE

801 47 1

NPÚ Středních Čech v Praze GEMA ART GROUP, a.s.

Popis

---5 -

--

cena=-Oetkem	Cenová s..oustava

- ---	-	----:--·---

9	10

|  | D | HSV | HSV |  |  |  | 294140,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 274 310,00 |  |
| 29 | K | 015 327215134 | Přezdívání původ.kamenného zdiva na Ml | m3 | 9,600 | 5 100,00 | 48 960,00 | KALKULACE |
| 32 | M | MAT 583810892 | Ood8.ni vhodného kamene z pískovce (Vyhnánov) | m3 | 35,300 | 3 500,00 | 123 550,00 | KALKULACE |
| 33a | nová | 015 327221114R1 | Zděni základového zdiva kvádrového na M1 | m3 | 16,200 | 5 000,00 | 81 000,00 | KALKULACE |
| 33 | K | 015 327221114 | Zdění nadzákladového zdiva kvádrového nových pilí7ů na M1 | m3 | 4,000 | 5 200,00 | 20 800,00 | KALKULACE |
|  | D |  | Úpravy povrchů |  |  |  | 14 580,00 |  |
| 34a | nová | 011 632451115_Ra1 | Vápenné. mazanina - krycí mazanina hlavy zdi | m2 | 27,000 | 540,00 | 14 580,00 | es URS PRAHA |
|  | D | 99 | Přesun hmot HSV |  |  |  | s 250 ,00 |  |

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAW URS PRAHA A WHLÁŠKY  16912016 SB.

54	K	015

998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m

21,000	250,00	5 250,00

294 140 00

es URS PRAHA

| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „SZ VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTO V AREALU ZAMKLI PO POVODNI 2013" |  |  |  |
| reg.č.stavby: smlouva: objednatel: zhotovitel: | 134V611000019 632/2017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017 Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741 |  | číslo ZL: |
|  |  |  | 1 06 |
| název ZL: Jáma na Katr |  |  |  |
| předmět změny: Popis stávajícího stavu: Po vytěžení povodňových náplav, odkopání rubu stěn a odhalení dna jámy byl proveden průzkum dochovaných částí kamenných stěn. Po konzultaci s odborníky byla takto dochovaná konstrukce jámy pro ruční řezání kmene prohlášena za unikát celorepublikového významu a byl upraven způsob opravy oproti původnímu projektu. Ten předpokládá! celkové rozebrání stěn a jejich přezdění na nový základ + nově řešený způsob dna jámy. Navrhovaná změna: Nově navržené řešení je založeno na citlivé opravě dochovaného stavu zajišťující maximální zachování stávajícího , byť deformovaného, zdiva. Chybějící části stěn budou doplněny z původně nalezeného kamene v charakteru zdiva spár odpovídající a plynule navazující na ponechané okolní části. Dno jámy bude ponecháno v nálezovém stavu jako udusaná hlína. Koruna stěn bude doplněna a nově upraven terén v okolí jámy. |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Změna byla vyvolána objevením unikátní konstrukce zasluhující památkově citlivé řešení opravy a ponechání dochovaných stěn pro budoucí prezentaci dobové technologie ručního řezání kmene, ke ketrému jáma sloužila. |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Podkladem pro vypracování projektu byl nálezový stav neumožnující dostatečně kvalitní průzkum všech částí konstrukcí jámy. Jáma byla zanesena mohutnými povodňovými nánosy a zarostlá vegetací. Nové výkony nejsou součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. Jejich oddělení a vypsání samostatného výběrového řízení není vzhledem k technologické kontinuitě a zárukám dodavatele za dílo možné. |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o úpravu využití objektu a uvedené práce bezprostředně souvisejí nebo upravují prováděné práce. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. |  |  |  |
| vliv na cenu díla: ANO |  | rozpočet: méněpráce ANO cena: bez DPH -39' 575,18 Kč 21%DPH -82 860, 79 Kč celkem -477 435, 97 Kč |  |
| vliv na cenu díla: ANO |  | rozpočet: v příloze ZL vícepráce ANO cena: bez DPH 368 260,00 21%DPH 77 334,60 Kč celkem 445 594,60 Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -26 315,18 Kč 21%DPH -5 526,19 Kč celkem -31 841 37 Kč |  |  |  |
| vliv na termín dokončení: práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |
| přílohy : Rozpočet: ZL1_06_Jáma pro katr - Méněpráce ZL1_06_Jáma pro katr ·Vícepráce Fotodokumentace |  |  |  |

f

Datum

08.10.2018

Datum

11.10.2018

Datum

10.10.2018

Datum

12.10.2018

|  |  |  | číslo ZL: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-06 |  |
| Vyjádření Projektanta Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |  |
| Vyjádření TOS Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace . Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukci, které jevili menší známky poškozeni a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup. Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TOS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TOS odsouhlasený. Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě. Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |  |
| Vyjádření objednatele Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |  |
| Další vyjádření |  |  |  |

I	KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodnfch

Objekt:

SO 244 - Jáma  pro katr_méněpráce

KSO:

Místo:	SZ  Veltrusy

Zadavatel:	NPŮ - ÚPS Praha

Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC·CZ:

Datum:	22.07.2014

IČ: DIČ:

IČ:	26437741

DIČ:	CZ26437741

IČ: DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -394 575,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně -380 575, 18 |  |  | Sazba daně 21,00% | Výše daně -79 920,79 |
| snížená |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| a s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | CZK |  | -474 495,97 |

Strana 1 z 3

REKAPITULACE  ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zámek Veltrusy ·obnova po povodních

SO 244 - Jáma pro katr_méněpráce

Místo:	SZ Veltrusy

Datum:

22 .07.2014

Zadavatel:

Uchazeč:

NPÚ - ÚPS Praha

GEMA ART GROUP , a_s,

Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

NOO - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl	------ - ---

Cena celkem [CZK]

-394 575,18

-394 575,18

-394 575,18

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních

SO 244 - Jáma pro katr_méněpráce

Místo: Zadavatel:

Uchazeč:

sz Veltrusy

NPÚ - ÚPS Praha

GEMA ART GROUP, a_s,

Datum:	22 .07.2014

Projektant:  PUDIS a.s.

IPČ Typ	Kód	Popis

MJ	Mn ožství

J.cena	Cena celkem	Cenová

Náklady soupisu celkem

------ ----------

[CZK] 	[CZK ] 	sou stava

-394 575, 18

NOO

Nepojmenované práce

- 394 575,18

-5 000 ,00

·6 500,00

-52 000,00

R 1.4

N01

Nepojmenova ný díl

- 394 575,18	-

R 1.1

vyčištěni stávající jámy

m 2	12,000	·2 100,00

K    R 1.2

fotodokumentace vyčištěné jámy se zřetelem na skladbu  kamenné zdi

R 1.3

rozebrání zdi s případ ným označením sklad by ka men ů

I

I

-25 200,00 I

---

-5 000 ,00

-

-

ks	1,000

m3   I	8,000

výkop pro obnovenou jámu do hloubky cca 2. 2 pod povrchem trávníku

I m3      I

m 3

98,512 	 -550,00

-54 181,60

-

dno ze štěrkodrtě 35 cm

7,735

-1 300,00

-10 055,50

-

-

-

8,5•2,6•0,35	7,735

rvyzdění nových zdíjá

ého zdiva ti . _so_c_ m 	 _

m3

20,200[

-111 100,00

zasyp za rubem zdi z nenamrzavého propustného materi.3.l u

m3

46,577

-5 500,001

-1 600,00

-74 523,20

,

ohumusováni povrchu terénu okolo jámy

R 1.8

R 1.9

mm2

7,928I

· 910,00 	 	 .7 2 14,48

výstavba jednoduchého zábradlí (sloupky po 1.5m s madlem ve výšce 1 m ) ze všech st ran j ámy

-1 302,

00,40

10

R 1.9.1

výroba a osazení nfonna ční tabule pro návštěvníky

000

- 15 ooo,

5 ooo_,o_o._J

_

Strana 3 z 3

I

ZMĚNOVÝ LIST č.1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET  VÍCEPRÁCE

JKSO SKP

Měrná jednotka Počet jednotek Náklady na m.j.

928.1

m3

O O

Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu	PUDIS a. s.

Objednatel	NPU

Dodavatel	GEMA ART GROUP, a.s.

Zakázkové číslo

Rozpočtoval

Počet listů

ROZPOČTOVé NÁKLADY

N

HSV celkem

PSV celkem

M  ráce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

334 782 Zařízení staveniště

13 391

Provoz investora

o

HZS

O Kompletační činnost  IČO)

6 696

ZRN+HZS

334 782 Ostatní náklad  neuvedené

o

ZRN+ost. náklady+HZS

ia2s.01.

Jáma	a katr

Projektant

PUDIS a. s.

Základni rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

o

6 696

6 696

O Mimostaveništní do  rava	o

368 260 Ostatní náklady celkem

33 478

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ  ro DPH

DPH

Základ   ro DPH DPH

Cé:NA ZA O&H!KT CliLKEM

O Kč

O Kč

441 586 Kč

Poznámka :

03. 05.2018

veškeré položky oddílu 3, tj. opravy, doplnění a přezdění zdiva je včetně dodání chybějícího kamene z nového materiálu a včetně požadovaných úprav a opracování prováděných na místě

Zpracováno programem BUILDpower,  © ATS, a.s.	Strana 1

Stavba :	1825 Zámek Veltrusy - jáma pro katr

Ob'ekt :	01 Jáma	ro katr více  ráce

Rozpočet :	1825.01.ZO

Jáma   ro katr

###### REKAPITULACE	STAVEBNÍCH  DÍLŮ

| Stavebni dll |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce | 51 852 | o | o | o | o |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | 2 637 | o | o | o | o |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 170 280 | o | o | o | o |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 31 766 | o | o | o | o |
| 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb | 4 301 | o | o | o | o |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavt | 41 333 | o | o | o | o |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 28 240 | o | o | o | o |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 4 372 | o | o | o | o |
| CELKEM OBJEKT |  | 334 7'82 | o | o | o | o |

VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ	NÁKLADY

| Název VRN | l<ě | % Zák:ladtta |  | Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ztížené výrobní podmínky | o | 0,0 | 334 782 | o |
| Oborová přirážka - opravy, úpravy | o | 2,0 | 334 782 | 6 696 |
| Přesun stavebních kapacit | o | 2,0 | 334 782 | 6 696 |
| Mimostaveništní doprava | o | 0,0 | 334 782 | o |
| Zařízení staveniště | o | 4,0 | 334 782 | 13 391 |
| Provoz investora | o | 0,0 | 334 782 | o |
| Kompletační činnost (ICD) | o | 2,0 | 334 782 | 6 696 |
| Rezerva rozpočtu | o | 0,0 | 334 782 | o |
| Cli'LDM VRN | 33 478 |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana 2

Položkový rozpočet

Stavba :

Ob'ekt :

1825 Zámek Veltrusy - jáma pro katr

01 Jáma   ro katr více  ráce

Rozpočet: 1825.01.ZO

Jáma  ro katr

P.č	tlslo položky	Název ncdožky	MJ	množství	ce / MJ	ceU<em'Kč}

Díl:  1	Zemní  práce

- 121101100ROO    Sejmutí ornice, pi. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	3,50	105,00	367,50

- 139601103ROO	Ruční výkop jam,  rýh a šachet v hornině tř. 4	I m3   I	5,501	1 620.00 1	8 910,00 výkop po obvodu do hloubky 500 mm, po odpočtu ornice 350 mm

- 162701105ROO   Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m	I m3   I	1,241	300,001	373,26 přebytečný výkopek nahrazený jiným materiálem - štěrkovým obsypem

- 167101101ROO	Nakládáni výkopku  z hor.1-4 v množství do 100 m3	I m3   I	1,241	250,00 1	311,05

- 171201101ROO	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,24		23,90		29,74 6	174101102ROO  Zásyp ruční se zhutněním	m3   I	5 ,00I	1 880 ,00(	9 400,00

celkový zásyp stávající zeminou včetně zásypu za rubem Z( iva v ší řce cca 150 mm (vsakovací zóna k položené drenáži)

7	180401211ROO   Založeni trávníku lučního výsevem v rovině	m2	53,09	12,00		637,02 8	181301102ROO	Rozprostření ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2	m2	23,09	75,00	1 731,38

- 183403111ROO   Obděláni půdy nakopáním do 1O cm v rovině	m2	30,00	25 ,00	750,00 úprava za obvodem odstraněné ornice

plochy dotčené provozem stavby při prováděni úprav - odhad 30 m2

- 183403153ROO   Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	53,09	20,00	1 061,70

- 183403161ROO   Obdělání půdy válením, v rovině	m2	53,09	15,00	796,28

- 185804312ROO   Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,12	114,00	242,07 předpoklad zalití 20 l/m2 - 2 x

- 185851111ROO   Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	2,12	619,00	1 314,38

14   199000002ROO	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,24	350,00	435,47

- 00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,79	105,00	292,64

z•

Vyčištění stávajici jámy	m2	12,00	2 100,00	25 200,00

f-CeJlfem	. 1 Zel111'1í práae	51    85,47

Díl:  2	Základy a zvláštní zakládání

- 21197111	Opláštění štěrkového zásypu za rubem zdi z textilie	I m2   I	6,681	45,oo l	300,71

prováděné souběžně se zásypy štěrkem a zeminou v odkopávce

I

| 18 | 212561111 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm frakce I 8/16. váoencovv štěrk m3 I 1,241 1 600,00 1 1 990,72 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| svislý obsyp za rubem zdi prováděný souběžně s celkovým zásypem odkopávky |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 69366198 | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 7,68 | 45 ,00 | 345,82 |
|  | Celkem za | 2 Záklailv a zvláštnf zakMdá1tí |  |  |  | 2611.21. |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |

327215131	Oprava líce stávajícího zdiva na maltu M1 kvádry opracovány I

ze 3 stran.úorava šoicováním . K1	m3

OPRAVA ZDIVA LICE STĚNY.

6,5o l	12 ooo,oo l

78 000,00

PORUSENE KAMENY A CIHELNE VYSPRAVKY BUDOU POSTUPNE: NAHRAZOVANY UPRAVENYMI PÍSKOVCOVÝMI KVÁDRY NEBO SÍBRY.

VAZBA ZDIVA A GEOMETRIE SPÁR MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA.

"

327215132	Doplnění stávajícího zdiva  na maltu M1 kvádry hrubě	J	,l	l

0

ooracovánv z iedné stranv  K2	m3	5,80	8 600,00	49 880,00 DOPLNENI STAVAJICI STENY V  MISTE  CHYBEJICICH NEBO P  RUSENYC   KAMENU. CH  BEJICI ZDIVO

BUDE DOPLNĚNO PŮVODNÍMI DEMONTOVANÝMI ALT. PAf< NOVÝMI KVÁDRY Z LOMOVÉHO PÍSKOVCE (LOM VYHNÁNOV) S UPRAVENOU LÍCOVOU, LOŽNOU A STYČNOU PLOCHOU.

KAMENY NA KORUNU STENY BUDOU VYBEROVE S PREVAZUJICIM PODORYSNYM ROZMEREM

(DESKOVÉHO CHARAKTERU) .

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR KVÁDRŮ CCA š. 300 x v. 100-200 x dl. 300-600 MM. ZDÍCÍ MALTA M1.

ZPŮSOB SPÁROVÁNÍ Z MALTY M2 BUDE UPŘESNĚN DLE PROVEDENÝCH VZORKŮ.

- 327215133	Přezděni kamenných stupňů schodiště včetně lože ze štěrku   I	I	.

8/ 16 tl.80 mm a maltv M1. K3	m3	1,501

## 1 .	,,

8 000,00	12 000,00

PREZDENI KAMENNÝCH STUPNU SCHODISTE. OPATRNA DEMONTAZ OZNACENYCH A

ZDOKUMENTOVANÝCH STUPŇŮ , OČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA PODKLADU.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana 3

Položkový rozpočet

Stavba :

Ob'ekt :

1825 Zámek Veltrusy - jáma pro katr

01 Jáma   ro katr více  ráce

Rozpočet: 1825.01 .ZO

Jáma  ro katr

| P.č. | Clslo položky | Název položky | MJ | množství | ee-na I MJ | celkem (Kč} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSAZENÍ STUPŇŮ NA UPRAVENÝ TERÉN DO ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU F 8/16 TL. 80 MM NA MALTU M1. li |  |  |  |  |
| 23 | 327215134 | Přezdívání původ.kamenného zdiva na M1 K4 I m3 I 2,001 7 000,00 1 19 600,00 PŘEZDĚNI STÁVAJÍCÍ STĚNY V MÍSTĚ DEFORMACE ZDIVA A POKLESU KAMENŮ. PORUŠENÉ ZDIVO BUDE ZDOKUMENTOVÁNO . OZNAČENO A OPATRMĚ ROZEBRÁNO. JEDNOTLIVÉ KAMENY BUDOU OČIŠTĚNY MĚKKÝM KARTÁČEM A ZBAVENY STARÉ MALTY. PŘI ČIŠTĚNÍ NESMÍ BÝT POŠKOZEN LÍC KAMENŮ. NOVÉ ZDIVO MUSÍ SVÝM CHARAKTEREM PLYNULE NAVAZ.OVAT NA KRAJNÍ PONECHANÉ ČÁST!. ZDÍCÍ MALTA M1. ZPŮSOB SPÁROVÁNÍ Z MALTY M2 BUDE UPŘESNĚN DLE PROVEDENÝCH VZORKŮ. |  |  |  |  |
| 24 | 327215135 | Postupná podezdívka zdiva-rozebrání zdiva z cihel I I 1 l odkop, úprava podloží, dozdívka z kamene nebo cihel na M1, KS m3 1,201 9 000,00 1O 800 ,00 NAHRAZENI ZDIVA Z PLNYCH PALENYCH CIHEL KAMENNYM ZDIVEM Z LOMOVEHO PISKOVCE (VYHNANOV) NA MALTU M1. PORUSENf: ZAKLADOVf: ZDIVO BUDE NAHRAZENO DO SIRKY 300 MM A HLOUBKY 75 MM POD UROVEN DNA. |  |  |  |  |
|  | :Cellt.em aa | 3 S\tlsíé a kompletní koasl!rulcee |  |  |  | 170 28C[t'JO |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  |  |
| 25 | 627458211RT2 | Spárování do hl. 120 mm MCs zdí z lomového kamene I I il ,j soárovací maltou Cemix 10. K7 .. m2 39,56 . 803,00 . 31 765 ,88 UVOLNENA MALTA BUDE ZE SPAR ODSTRANENA DO HL. I 00 MM A SPARY V RESENE PLOSE NOVE VYPLNĚNY Z MALTY M2. VZHLED SPÁROVÁNÍ BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ |  |  |  |  |
|  | ICetk•za | .62 IJpr:avv tlovrchd vnšJšf |  |  |  | 31 76$.88: |
| Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  |  |
| 26 | 938903211 ROO | Vysekání spár hl. 120 mm ve zdivu z lom. kamene I m2 I 6,621 650,oo l 4 301,38 uvažováno cca 25% z celkové plochy |  |  |  |  |
|  | Céllfem za | 93 Dol<.onóo:va.cl IHáee ln!enýrsJréch st'élveb |  |  |  | 4 301,38 |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  |
| 27 | 952901411ROO | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 23,90 | 43 ,20 | 1 032,26 |
| 28 | 001R | Provizorní zastřešení objektu | m | 20,20 | 1 302,00 | 26 300,40 |
| a11 | R 1.9.2. | G QmetrícM. lJJ,mfl.ření obiektu | ks | 1,00 | 9 000,00 | 9 000, 00 |
| a12 | R 1.9.3. | V'tt'.Q.r§.Qování dokumntace S/s.l.!.t ečnéhQ erovedeaí t2vb!l | ks | 1.00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 'i:!elkem za | H Ookoniovacl konstrulcoe na Dezemnich S.tavbach |  |  |  | 41 332,66 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 29 | 999281105ROO | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 33,22 | 850,00 | 28 240,02 |
|  | Ceikem za | 91Staveništnl plesun htnOt |  |  |  | 28 240 02 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |
| 30 | 979082111 ROO | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 17,52 | 249,50 | 4 372,16 |
|  | Celkem | 096 Ptesunv suti a vYbourant ch hmot |  |  |  | 4 372,16 |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana 4

ZMĚNOVÝ LIST

„sz VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTU v AREALU ZAMKLI PO POVODNI 2013"

reg.č.stavby:

134V611000019

číslo ZL:

smlouva:	632/2017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017

objednatel: zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741

1 07

název ZL:	Dům Zahradníka

předmět změny:

Stavební práce: Na základě požadavku správce objektu je provedení vnitfních příček objektu změněno na cihly Porotherm na místo v PO plánovaného sádrokartonu. a to s přihlédnutím k historickému charakteru objektu.U stropní konstrukce je změněn typ tepelné izolace na základě úpravy provedení z důvodu zlepšené efektivity tepelné izolace, jelikož po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že je to proveditelné. Z důvodu využití objektu ze strany provozovatele byl změněn typ dlažby z cihelné          (provedení z cihel pálených) na keramickou dlažbu imitující cihelnou. Změnené položky dle původního výkazu výměr jsou předmětem méněprací.

Elektroinstalace: K dané stávající situaci v areálu zámku bylo vyhodnoceno, že může být změněň hlavní přívod elektrického vedení, a to ze soudního  objektu Oranžerie, což pro správce objektu znamená značné zjednodušení provozu. Tato změn přineslo mnoho změn i v elektroinstalaci uvnitř objektu, a to navýšení metrů kabeláže; úpravy rozvaděčů a tras. Na žádost investora byla provedena příprava pro TV a Internetové připojení. Na základě situace charakteru objektu byl upraven hromosvod - změna s pozinku na měď. Vzhledem k využití objektu byly do prostorů sklepa a půdy doplněno osvětlení.

Vodovod: S přihlédnutím k možným úsporám energií byly navrženy oproti PO kombinované ohřívače teplé vody, které mohou využít ohřev vody z krbových vložek. Vytápění: Na základě stávající situace v objektu po odkrytí podlah (odhaleny torza historického zdiva pod úrovní podlah) je nutné upravit rozvody pro ÚT, což navýší uvažovanou metráž. Dle zjištěné situace po dokončení bouracích pracích bylo ze strany garanta památkové péče a správce objektu zvolen jiný typ topných těles. a to z důvodu montáže a umístění topných těles. V souladu s PO zástupci objednatele upřesnily typ krbových vložek, které budou vyhovovat designem a technickými parametry.

Kanalizace: Z důvodu polohy objektu (zátopové pásmo) je navržen systém rychlého odvodnění podlah v případě povodně. Větrání: Je doplněno větrání koupelen a odvod kuchyňských par.

zdůvodnění  nezbytnosti změny  (havárie, požadavek  OPP, technické  důvody  atp.): Zlepšení a zjednodušení využití objektu a provedení úspor.

zdůvodněni příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Skryté konstrukce, které nebylo možné odhalit v průběhu tvorby PO. Změny byly dohodnuty po dokončení bouracích pracích. zdůvodnění  nemožnosti  oddělení prací a samostatného  zadání:

Jedná se o úpravu využití  objektu a uvedené práce bezprostředně souvisejí nebo upravují prováděné práce. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné . Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce

ANO

vliv na cenu díla:	ANO

cena:	bez DPH	.925 934,35  Kč

21%DPH	-194 446.21  Kč

celkem	-1 120 380,56 Kč

rozpočet:	v pfíloze ZL	vícepráce

ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

vliv na termín dokončení:

Termín je nutné posunout o 18 dní. jiné vlivy (na změnu PO apod.):

přílohy :

Rozpočet: ZL1_07_W_VELTR_DÚM_ZAHRADNÍKA_méněpráce final ZL1_07_W_VELTR_DÚM_ZAHRADNÍKA_vícepráce final

cena:	bez DPH	741615,00   Kč

21%DPH	157 223.85 Kč

celkem	905 908,85 Kč

cena:	bez DPH	-177 249,35  Kč

21%DPH	-37 222,36  Kč

celkem	-214 471.71  Kč

08.10.2018

11.10.2018

10.10.2018

12.10.2018

|  |  | číslo ZL: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-07 |
| Vyjádření Projektanta Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |
| Vyjádření TOS Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukcí, které jevili menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup. Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TDS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TOS odsouhlasený. Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě. Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |
| Vyjádření objednatele Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6). |  |  |
| Další vyjádření |  |  |

REKAPITULACE STAVBY - MÉNĚPRÁCE

| Kód: 12_2014_2 Stavba: Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace |  |
| --- | --- |
| KSO: CC-CZ: Místo: Datum: | 30.09.2018 |
| Zadavatel: IČ: | 75032333 |
| Národní památkový ústav DIČ: |  |
| Uchazeč: IČ: GEMA ART GROUP' a.s. DIČ: | 26437741 CZ26437741 |
| Projektant: IČ: | 74376586 |
| Ing. Arch. Doležal DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH	-925  934,35

DPH   základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

-925 934,35

0,00

Výše daně

-194 446,21

0,00

Icena s DPH	v	CZK	-1  120 380,56

Strana 1 z 10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	12_2014_2

Stavba:	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace

Místo:	Datum :	30.09.2018

Zadavatel : Uchazeč:

Národní  památkový  ústav

GEMA ART GROUP , a.s.

Projektant:	Ing. Arch. Doležal

Objekt,  Soupis prací			Cena bez DPH  (CZK]

Cena s_D_PH (c_z_KJ

Typ_J

| Náklady stavby | celkem | -925 934,35 | -1 120 380,56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122014_ 1 | Dům zahradníka | -925 934,35 | - 1 120 380 ,56 | STA |
| 122014_1 | Dům zahradníka | -654 332,35 | -791 742 ,14 | Soupis |
|  | elektroinstalace | -22 377,00 | - 27 076 ,17 | Soupis |
|  | vytápění | -249 225,00 | -301 562,25 | Soupis |

Strana 2 z 10

I

| 1) Náklady z rozpočtu | -654 332,35 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -339 200,71 |
| 2 • Zakládání | -2 553,59 |
| 3 ·Svislé a kompletní konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -13 625,36 ·298 881,76 -24 140,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -315 131,64 |
| 713 - Izolace tepelné 762 • Konstrukce tesařské 763 - Konstrukce suché výstavby 771 • Podlahy z dlaždic | -88 968,60 ·28 460,00 192 921,34 ·4 781,70 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

008 - Dům Zahradníka_Méněpráce

SZ VELTRUSY

30. 9. 2018

(,',()_i:;< ii ::.t ···= ·	NPÚ	Ing. Arch. Doležal

:?.;)(;!'0 '1\, i :	GEMA ART GROUP, a.s.	Jan Fiala

Kód ·Pop.is	Cena celkem [CZK]

2) Ostatní náklady

0,00

Celk1'vé náklady za stavbu 1) + 2)

-654 331,35

37,950

289   J	K

-

Olb

ROZPOČET

S\;.\·b::;:	'<\•(t,r; ;::='

Objekt:	008 - Dům Zahradníka_Méněpráce

i/í - : to;	SZ VELTRUSY	30.  9. 2018

DiJ3ed\v;t€t:	NPÚ	f>; (':}:.:.'"· tf.1)!,:	Ing. Arch. Doležal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | PC'. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.ceoa [(;ZK] | Cena celkem [ClKl |  |

!.hotGvit::l:	GEMA ART GROUP, a.s.	;;:;J::>.- \i:::-l.	Jan Fiala

]

Náklady z rozpočtu	-654 332,35

HSV - Práce a dodávky HSV	-339 200,71

  - - Zakládání	-2 553,59

m 3

| 204 K | 270210232 R | Postupné podezdění stěny s lomového kamene na maltu |
| --- | --- | --- |

klepa z	L 0,491	-5 138,00	·2 553,59 1

  - - Svislé a kompletní konstrukce

---

·13 625,36

K	1 342241162 r říčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti I

I	P 15 na MC ti 140 mm

m2	22,977	·593,00 1

-13 625,36 1

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	·298 881,76

63      I	K	6362122111 Dlažba z cihel ručních pálených lícových I m2

.49 486,80

-

R	140/290/30 mm do flexibilního lepidla

72     I	K	m2	2,300	·5 138,00	-	-11 817,40

636212212    Historická cementová šestiúhelná dlažba		'

R	kladená do maltového lože

Odsolení soklu kompresní metodou

(odsolovaci zábal)

mZ	111,120	·Z37,00	·26 335,44

--

Nová podomítková systémová minerální

izolace dle PO

Nová systémová sanační omítka dle PD ova vneJSflJvouvrscva su1Kar.h1 strukturovaná vápenná hydraulická

omítka nanášená ručně ze speciální maltové staveništní směsi s vyšším podílem románského cementu dle PD (jádrová omítka+stříkaná dekorativní

-J-llr5M.1-

Příplatek za použití románského cementu

(vicat)

Konzervace původních omítkových vrstev

. imitujících  spárořez

m2	111,120

-474,00

-52 670,81

m2

--

77,280

!---

-870,00

-

-

-

-

-

-

-    	,

-67 233,60

293

m2

95,000

·593,00

-56 335 ,00

-+----

-! ---

02d_

-

294

m2

-5 078,59

297

04d

m2

29,109

-1 028,00

-29 924,05

9_-_0_stat ni konstrukce a práce, bourání

--

-

iOtlučení vnitřních omítek stěn MV nebo

·24 140,00

244 [

I

I

OOb	MVC stěn v rozsahu do 100 % pod

m2

284,000

-8 5 ,oo J

·24 140,001

dohledem restaurátora

82

PSV ·Práce a dodávky PSV

713 ·Izolace tepelné

- ---!Montáž izolace tepelné vrchem stropů

713111111   volně kladenými rohožemi , pásy, dílci ,

deskami

-315 131,64

-88 968 60

'

m2

414 ,000

631667500  (ropní deska izolační PIR ·Alu_f_o_li_e_t_l-+----+--

83

._

_,_	,, R_

M

60 mm    	 _

·	m2	418,140

L--- -- -

r-;

762 - Konstrukce tesařské

9

I KR

IPřeložení střešní krytiny v místech

zatékání, oprava laťování

i

m2

20,000

---7_6_3_- K_o_n_strukce suché výstavby

SOK příčka tl 125 mm profil CW•UW 75

----

-

-

-

- ·192 921,34

1

-3 412,14

-

-

-

-

-

-----472-.o-

-+---

111

+-7--

63111 742

-4 036,10

9	M

Uprl1npcuurrrr.1oaroJ1.

5959 12640  RIG/PS RF/ (DFH2) 12 .5 1250 x 12, 5 x

m2

4

Příplatek k montáži SOK podhledu za

763135701

montáž Jedné vrstvy zvukové izolace _i_

m2

8

K

763251211

Sadrovlakmtá podlaha ti 25 mm z desek

tl 2x12,5 mm bez podsypu

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové

m2

63301

rukce v objektech v do_6 _m 	 _

7_7_1_- Podlahy z dlaždic

_

_4_7_L	771531105 Icihelných dlaždic za dvojnásobný

Příplatek k cenám montáže podlahy z

m2

-

l

.ochranný voskový nátěr-

----

J.

| desky 2xakust1cke 12,5 TI 60 mm 40 m2 kglm3 El 90 Rw 56 dB | 3,922 | -870,00 - , 18,00+---- |
| --- | --- | --- |
| - ; :;5 s;:;rn PIANO TWIN m2 1 814 80 | 4,000 |  |
| .V.Ontáž Jedné vrstvy tepelne 1zolace do SOK pňčky m2 | --- 112,114 | -- ·36,00 |
| plsť přičkova /SOVER PIANO TWIN 1015 -j. ------ |  |  |

| -- | ----23,00-- | --------- -9 522 ,00 |
| --- | --- | --- |
|  | - 190,00 1 | -79 446 ,60 |
|  |  | -28 460,00 |
|  | -1 423,oo l | -28 460,ooj |

| 110 |  | 763111461 |
| --- | --- | --- |
| 112 | M | 631509640 |

| 1 13 | M | 631509660 | 50 mm IZOOOx 625 mm | ml | 220,712 | -67,00 | - 14 787,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 |  | 763112322 | SOK příčka mezibytová ti 155 mm zdvojený profil CW•UW 50 desky 2xOF | m2 | 108,192 | -1 028,00 | -111 221,38 |
|  |  |  | 12,5 TI 50+50 mm El 90 Rw 62 dB |  |  |  |  |

| 42,463 | -107,00 |  | -4 543,54 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108,190 | -36,00 |  | -3 894,84 |
| 207,000 | -237,00 |  | -49 059,00 |
| 15,733 | -95,00 |  | -1 494,64 |
|  |  |  | -4 781,70 |
| 37,950 | ·126,00 |  | -4 781 ,701 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Areál SZ Veltrusy, obnova  po povodních, dům  zahradníka  -  zadávací  dokumentace Objekt:

122014_ 1 ·Dům zahradníka Soupis:

1 - elektrolnstalace_méněpráce

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 30.09.2018 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel : | IČ: | 75032333 |
| Národní památkový ústav | DIČ: |  |
| Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s. | IČ: DIČ: | 26437741 CZ26437741 |
| Projektant: | IČ: | 74376586 |
| Ing. Mi oš Kudrnovský | DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH

-22 377,00

DPH základní

snížená

Základ daně

.zz 377,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše dané

-4 699,17

0,00

I

Cena s DPH

v	CZK

-27 076, 1 7

Strana S z 10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Areál SZ Veltrusy,  obnova po povodních , dům zahradníka  ·zadávací dokumentace 122014_ 1 - Dům zahradníka

1 - elektroinstalace_méněpráce

Místo:	Datum:	30.09.2018

Zadavatel: Uchazeč:

Národní památkový  ústav GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:     Ing. Miloš Kudrnovský

Kód dílu ·Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

--------- --------------------

743 - Hromosvody - uzemnění

----	-- -------

744 - Silnoproudá elektroinstalace

-----	---

-22 377,00

-22 377,00

·11 159,00

-

----- ---11 218 ,00

-748 - Ele-ktromontáž-e - osvětlovací zařízení a--svítidla -

0,00

Strana 6 z 10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka .zadávací dokumentace

122014_1 ·Dům zahradníka

1 -  elektroinstalace_méněpráce

| Místo: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel : Uchazeč: |  | Národní památkový ústav GEMA ART GROUP, a.s. |  |  |  |  |
| t PČ Typ | Kód |  | Popis |  | MJ | Množstvi |

Datum:	30.09.2018

Projektant:   Ing. Miloš Kudrnovský

Náklady soupisu celkem

Cena celkem

J.cena lCZK]

[CZK]

-22 377,00

E

PSV

o	743

Práce a dodávky PSV

Hromosvody  ·uzemnění

-22 377,00

·11 159,00

- Pol176	Svorka SS spojovací

ks--- 6	-74,oof

·444,oo

__	I

- Pol177	Svorka SZ zkušební

44

_j   k	oooj _	-100,00_	I

_	000	--8-8',-0-0-,--_	-352.00

_i    k s	000	·85,00

·2_55,00

--- ----

i --. _	90,000	·92,00	·8	_

-- --- ------	+--!'s	5,000	-80,00

ks     l	-443._00-+--  -	·886,00

---=----=-=--

o     744	Silnoproudá   elektroinstalace

[i[ K	---	č domu Rd viz výkres

ks	000	·362,00

ks	ooo	-11 218,oo  l

·362,00

·11 218,00

·1_1_218,00 -

Strana 7 z 10

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka  zadávací dokumentace

Objekt:

122014_1 ·Dům zahradníka

Soupis:

3 - vytápění_méněpráce

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 30.09.2018 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 75032333 |
| Národní pamiltkovY ústav | DIČ: |  |
| uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s. | IČ: DIČ: | 26437741 CZ26437741 |
| Projektant: | IČ: | 74376586 |
| Ing. Miloš Kudrnovský | DIČ: |  |

Poznámka:

---- ---------

Cena bez DPH

-249 225,00

Základ daně

Sazba daně

VYše daně

DPH základní snižená

\cena s DPH

-249 225,00	21,00%

0,00	15,00%

v	CZK

·52 337,25

0,00

-301 562,25

Strana 8 z 10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodnich, dům zahradníka  - zadávacf  dokumentace

122014_1 - Dům zahradníka

3 - vytápění_méněpráce

Místo:	Datum:

30.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Národní památkový ústav

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:    Ing. Miloš Kudrnovský

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

712 ·Zdravotechnika ·vnitřní vodovod

-731 · Ústřední vytápění . kotelny ----------------

733 ·Ústřední vytápění - potrubí

734 ·Ústřední vytápění . armatury

735 ·ústřední vytápění ·otopná tělesa

-744     ·Ostatní----------------

Cena celkem [CZK]

-249 225,00

-249 225,00

0,00

0,00

·22 225,00

.33 500,00

·193 500,00

0,00

Strana 9 z 10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka    zadávaci dokumentace

122014_1 ·Dům zahradnika

3 - vytápěni_méněpráce

Místo:	Datum:	30.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Národní památkový ústav

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:  Ing. Miloš Kudrnovský

]

1 PČ Typ	Kód	Popis	MJ	M.nožstvi   J.cena [CZK]	Cena  celkem

Náklady soupisu celkem	-249  225,00

o   PSY

Práce a dodávky PSY	-249 225,00

o     733

--=---

14 j   K   j 3J

o-734------ú_st_ře_d_n_í_v,y_t_áp.ění   -    armatury

-- ,- --- -

.33 500,00 --

c..1.2.9,=-------!RETRO UZAVÍRACfVENTiLBOHEMIA {NA VRATCE TĚLES) včetně montáže

kus	10,000	1 200,00	12 000,00

-21 soo,oo"i'==========

K

28     K

29b

RETRO REGUL.AČNf VENTIL S TERMOHL.AY1CiBoHEMiAoN1S-- ---

ku	1o:ooQ	2 iso,oo

735

Strana 10 z 10

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód:

Stavba:

12_2014_2

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních,  dům zahradníka  - zadávací dokumentace

| CC-CZ: Datum: | 30.09.2018 |
| --- | --- |
| IČ: | 75032333 |
| DIČ: |  |
| IČ: DIČ: | 26437741 CZ26437741 |
| IČ: | 74376586 |
| DIČ: |  |

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:

Ing. Arch. Doležal Poznámka:

Cena bez DPH	748 685,00

|  | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% |  |  | 748 685,00 |  |  |  |  |  | , 57 223,85 |
| snížená | 15,00% |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| [ cena s DPH |  | v | CZK |  |  |  |  |  |  | 905 908,85 |

Strana 1 z 15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	12_2014_2

Stavba:	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace

Místo:	Datum:

30.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Národní památkový ústav GEMA ART GROUP , a.s.

Projektant:

Ing. Arch. Doležal

-ód		o_b_ie_k_t,_s_oup1·s prad	_	Cena bez DPH (CZK]

Cena s DPH (CZK]

| Náklady stavby | celkem |  |  | 748 685,00 | 905 908,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122014_ 1 | Dům zahradníka |  |  | 748 685,00 | 905 908,85 | STA |
| 122014_1 | Dům zahradníka |  |  | 210 061 ,00 | 254 173,81 | Soupis |
|  | elektroinstalace |  |  | 131 394,00 | 158 986,74 | Soupis |
|  | vytápění |  |  | 279 270,00 | 337 916,70 | Soupis |

Strana 2 z 1 5

NPÚ	Ing. Arch . Doležal

GEMA ART GROUP, a.s.	Jan Fiala

ROZPOČET

Objekt:

007 - Dům Zahradníka_ Vícepráce

PSV - Práce a dodávky PSY

713  -  Izolace tepelné

159 085,00

79 425 ,00

Montáž izolace tepelné podlah volně

71312112  kladenými rohožemi, pásy, dilci,	m2	8  325,001

1

185,0001 _ _ 45,00

-	deskami 2 v_rs_tv-y'	1---

6314810    /sover DRS/K 100mm, J.D = 0,038 (W.m·

M

.ISV

1·K-1), 1200 x 600 x 100 rnm1  univerzální

izolace do šikmYch střech.

ml.

4

I,.,-;:i-- ,M OO I

71 100.00 I

79 660,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

007 - Dům Zahradníka_ Vícepráce

SZ VELTRUSY

30. 9. 2018

Kód, Popis

Cena celkem FClK]

1) Náklady z rozpočtu

HSY - Práce a dodávky HSY

3 - Svislé a kompletní konstrukce

PSY - Práce a dodávky PSY

713 - Izolace tepelné

771   Podlahy z dlaždic

210 061,00

50 976,00

50 976,00

159 085,00

79 425,00

79 660,00

2) Ostatní náklady

0,00

Ce-lkov:é náklady za stavbu 1) + 2)

110 061,00

| SZ VELTRUSY Cbi:;(1 uc: NPÚ | 30. 9. 2018 Ing. Arch. Doležal |  |
| --- | --- | --- |
| L•ol0•"J''· GEMA ART GROUP , a.s. | Jan Fiala |  |
| ---v·_Y_P__K_ó_·d·_ PQ_.P_·1_5· _MJ _ | Mneist_V'_I _J_·.c_·ce_n_a_(c_z_K_1 c_·e_.n_a_c_eL_k_em_ | ··_[c_z_K_,J , |
| Náklady z rozpočtu |  | 210 061,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSY |  | 50 976,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 50 976,00 |
| 34224412 I Přička z cihel Porotherm 14 P10 na maltu ..L.-- 11.WNR M5 tloušťky 140 mm m2 | a6_ ,4_ o_o,j_ 590,00 | 50 976,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Areál SZ Veltrusy , obnova  po povodních, dům zahradníka  - zadávací dokumentace Objekt:

122014_ 1 - Dům zahradníka Soupis:

1  -  elektroinstalace_vícepráce

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 30.09.2018 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 75032333 |
| Národní památkový ústav | DIČ: |  |
| Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s. | IČ: DIČ: | 26437741 CZ26437741 |
| Projektant: | IČ: | 74376586 |
| Ing. Miloš Kudrnovský | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 394 ,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základn( |  |  |  |  |  | Základ daně 131 3q4 .oo |  |  |  |  |  |  | Sazba daně 21,00% | Výše daně 27 592,74 |
| snížená |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 15,00% | 0,00 |
| [cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  | CZK |  | 158 986,74 |

Strana 4 z 15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ·zadávací dokumentace 122014_1 ·Dům zahradníka

1 - elektroinstalace_ vícepráce

| Místo: Zadavatel: Národní památkový ústav |  |  |  |  |  |  | Datum: Projektant: | 30.09 .2018 Ing. Miloš Kudrnovský |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu ·Popis |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem (CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 131 394,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 131 394,00 |
| 743 - Hromosvody - uzemněni |  |  |  |  |  |  |  | 32 227,00 |
| 744 - Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  | 87 629,00 |
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla |  |  |  |  |  |  |  | 11 538,00 |

Strana 5 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka   zadávací dokumentace 122014_1 - Dům zahradníka

1 - elektroinstalace_ vícepráce

Místo:	Datum:	30.09.2018

Zadavatel: Uchazeč:

Národní  památkový  ústav GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:       Ing. Arch.  Doležal

yp	Kód

Náklady soupisu celkem

Popis	MJ	Množství    J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]	Cenová  soustava !

PSV

D	743

Práce a dodávky PSV

|  |  |  |  |  | 131 394,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 131 394,00 |
|  |  |  |  |  | 32 227,00 |
|  | 90,000 | 91,00 |  |  | 8 190,00 |
| m . | 90,000 | 121,00 |  |  | 3 500,00 |

Hromosvody - uzemněn_í	_

- K  Pol100 - nová	Jzemnici pásek FeZn 30x4

- K  Pol101 - nová	Zemnící drát Cu d7

- K	103 - nová	Svorka SZ zkušební Cu

----- -------l- ks	5,ooo	1.5:..6:_•.o:..o:..._ 	_

3 500,00t

- K  Pol104 · nová	Svorka SK křížová Cu

_.    k-"-s

-+	.8:.',-o'-o"o'-	162,00

3 500,00

- K   Pol105 - nová	Svorka SO okapová Cu

- K  Pol 106 - nová	Číslovaci štítek

ks	5,000	_1_1-1',_o_o,_ 	_

ks	5,000	211,00

3 500,00

3 500,00

- K   Pol108 · nová	Jímač 1m CU

! ks

3 500,00		3 500,00

- K Pol109 - nová	Svorka pro okapová potrubí ST Cu - ----

ks	211,00

1 055,00

n  K   Pol110 - nová	Podpěra vedení pro taškovou a

- K   Pol111 - nová	Ochranný úhelník 1 70 Cu

- K  Pol112 - nová	Držák ochranného úhelníku CU

-1-

I 75    K   Pol113 . nová	Přípojnlce HOP  ---

76     K    Pol114 ·nová	Vodič CY 25 zž

pejzovou

krytinu a svod Cu	ks	42,000 5,000

9,000

251,00

1 087,00

10 542,00

5 435,00

2 ZZ0,00

304,00

981,00

ks

----ks

87 629,00

1 ,oool _--=zo:...0::.0:  0,o:.o:+-------Z=O-000,00	=i

1  0001	zz 500 00	22 500 00

ie měřeni	ks	Z,000	z 200,00	4 400,00

m	18,000_	48,00	864,00

m	20,000	35,00	700,00

Korugovaná trubka 40

_	_

m	28,000	51,00	, 428,00

Kabel CYKY 3Cx1 1 Smm2 pod omítku

---

- m	63,000	28,00

1 764,00

Kabel CYKY 3Cx2,Smm2 pod omítku

-m --

57,000	35,00	1  99i-=

Kabel CYKY 5Cx2,Smm2 pod om

m	12,000	48,00	576,00

----!Kabel CYKY 4x25mm2 (nový přívod z Oranžerie)

_m

40,000	350,00	14 000,00

·iednopóloW Fontini Garby colonial bil_á

m	20,000	27,00		540,00

m  -	20,000	30,00	600,00

---::J-'

kpl	1,0001	z 000,00	z 000,00

#### m ool

26	Pol24	ks

3 53=_ _-   ]

Historický porcelánový spínač 230V stř. SOHz, 10A pod omítku IP20

28	Pol26	ks

·schodišťovÝ Fontiní Garby colon ial bílá

Z,000	1 859,00

3 7

1Pol38	Sekánf, prostupy a stavební přípomoce (cca 20% z ceny elektroinstalace)		ks	0,600	15 000,00

9 000,00

.i:

D	748	Elektromontáže   -  osvětlovací  zařízeni  a  svítidla

I 54 I	[ Pol4Z	J Přisazené svítidlo Tartaruga O 200 100W, E27	ks	3,000]	3   846,oo[

11 538,00	__J

11 538 ,ool

Strana 6 z 15

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ·zadávací dokumentace

Objekt:

122014_1 • Dům zahradníka

Soupis:

2 - vodovod_vícepráce

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 30.09.2018 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | lé: | 75032333 |
| Národní památkový ústav | Dlé: |  |
| Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s. | IČ: DIČ: | 26437741 CZ26437741 |
| Projektant: | IČ: | 74376586 |
| Ing. Arch. Doležal | Dlé: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

15 000,00

|  |  |  |  | zaktad daně |  |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  | 21 ,00% | 3 150,00 |
| snížená |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  | v |  | CZK |  | 18 150,00 |

Strana 7 z 15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních , dům zahradníka · zadávacf dokumentace

122014_ 1 · Dům zahradníka

2 - vodovod_vícepráce

Místo:	Datum:	30.09.2018

Zadavatel : Uchazeč:

Národní památkový ústav

GEMA ART GROUP, a. s.

Projektant:    Ing. Arch. Doležal

Kód dílu · Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 744 - Ostatní

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

Strana 8 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Místo:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradnfka ·zadávací dokumentace 122014  1 - Dům zahradníka

- - vodovod_vícepráce

Datum:	30.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Národní  památkový  ústav

GEMA A RT GROUP, a.s.

Projektant:   Ing. Arch. Doležal

| Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Náklady soupisu celkem PSV Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |
| o 725 ;1_4_• -- | Zdravot ec hnika ·zařizovací předměty - fP_n·p_latek k zasobniku ohřívačů vody za kombinovaný ohřev |  |  | 2,000 | 7 500,00 |  | 15 000,00 1_s_ooo.oo. | _ _ _J |

-----

Strana 9 z 15

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

AreálSZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka    zadávací dokumentace

Objekt:

122014_ 1 - Dům zahradníka

Soupis:

3 - vytápění_vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:

Ing. Arch. Doležal

Poznámka:

cc-cz:

Datum:	30.09 .Z018

IČ:	7503Z333

DIČ:

IČ:	Z6437741

DIČ:	CZZ6437741

IČ:	74376586

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 270,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní |  |  |  |  | Základ daně 279 270,00 |  |  | Sazba daně 21,00% |  | Výše daně 58 646,70 |
| snížená |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 15,00% |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | v | CZK |  |  | 337 916,70 |

Strana 10 z 15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Sou pis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodnich, dům zahradníka  · zadávací dokumentace

122014_1 ·Dům zahradníka

- -   vytápění_vícepráce

Místo:

Datum:	30.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Národni památkový Ustav

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:   lng. Arch. Doležal

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

722 ·Zdravotechnika ·vnitřní vodovod 731   ústřední vytápění   kotelny

733 - ústřední vytápěni    potrubí

734  Ústřední vytápě_m_·-a-rm a_t_u_ry	_

735 -  Ústřední  vytápěni  . otopná  tělesa 744 -  Ostatní

279 270,00

279 270,00

0,00

0,00

51  170,00

11 300,00

209 300,00

-------

7 500,00

Strana 11 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ·zadávací dokumentace 122014_ 1 ·Dům zahradníka

- - vytápění_ vícepráce

Místo: Zadavatel:

Uchazeč:

Národní pamá tkový ústav

GEMA ART GROUP, a.s.

Datum:	30. 09.2018

Projektant:   Ing. Arch . Doležal

PČ  Typ	Kód	Popis

MJ	Množstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem

Cenova	1

Náklady soupisu celkem

PSV	Práce a dodávky PSV

------ [CZK] -----sou stava

733	Ústřední vytápění - p otrubí

734	ústřední vytápění  - armatury

H kus rohový 114- COSMOTHERM

|  |  |  | 279 270,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 279 270,00 |  |
|  |  |  | 51 170,00 |  |
| 35,000 |  | 768,00 | 26880 , i |  |
| 35,000 |  | 694,00 | 24 290,00 |  |

-+ku'

11 300,00

10,0001	650,00	6 500,00

209 300,00

_10 200, 00

14 200 ,00

12 000,00

11 200,00

„ -

14 200,00

12 000,00

1,000

1,000	7 500,00

11 200,00

7 500,00

kus

2,000

1,000+

1,000

7 500,00

7 200,00

81 000,00

1

81 000,00

kus	10,000	480,00	4 800,00

....,7.-3'--5----  -Ú=střední vytápění  - otopná tělesa

Těleso otopné COSMONOVA 22-600/720mm

--1T-'"ě'"t""e"so otopné COSMONOVA 22- 600/1320mm

_

Těleso otopné COSMOHOVA 22-600/ 1200mm -____-------­

pné COSMONOVA 22·600

t--+-t-- ----1T--ě'-le'-s'o_o_topné COSMONOVA 10-500

Trojcestný ventil se servopohonem

-+ -t - -  -  -    --t ednoduchá regulace z krbu a ohřfv ače teplé vody

KRBOVÁ VLOZKA - pfíplatek za rohové umístěni a obloženi

J

D     744	Ostatní

K _.JP'-o'-l''3-8'  -- _   Sekání, prostupy a stavební	a 20% z ceny vytápěni)

Strana 12 z 15

7 500,00

ks      1	1,000	7 soo,ool	7 500,00 [	=i

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních,  dům zahradníka  - zadávací dokumentace Objekt:

122014_ 1 - Dům zahradníka

Soupis:

4 - kanalizace_vícepráce

| KSO: Místo: | CC·CZ: Datum: | 30.09. 2018 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Národní památkový ústav | IČ: DIČ: | 75032333 |
| Uchazeč : GEMA ART GROUP , a.s. | IČ: DIČ: | 26437741 CZ26437741 |
| Projektant: | IČ: | 74376586 |
| Ing. Arch. Doležal | DIČ: |  |

Poznámka:

--------------------- ----

Cena bez DPH

112 960,00

DPH základni snížená

[cena s DPH

Základ daně

112 960,00

0,00

v	CZK

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 721,60

0,00

136 681,60

Strana 13 z 15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka  - zadávací dokumentace 122014_ 1 - Dům zahradníka

- ·kanalizace_vícepráce

| Místo: Zadavatel: Národní památkový ůstav |  |  |  |  | Datum: Projektant: | 30.09.2018 Ing. Arch. Doležal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s. |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 112 960,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 112 960,00 |
| 721 · Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | 23 160,00 |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |  | 89 800,00 |

Strana 14 2 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ·zadávací dokumentace

122014_ 1 - Dům zahradníka

4 - kanalizace_vícepráce

Místo:	Datum:	30.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Národní památkový  ůstav

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:   Ing. Arch. Doležal

Ip Typ

Cena celkem

Kód	Popis	MJ	Množství    J. cena [CZK]

Cenová	l

----------- - - - -

Náklady soupisu celkem

[CZK]	s

112 960,00

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

ODBOČKA l<GEA 125/125 včetně montáže -----------

112 960,00

1

23 160,00

-- k;;;-J ---.:000	1 soo.	-1200,oo i --

-+---t------'--'-----'--=--"'--' -----	--- ---

KOLfNO KGB 87,5 " 125, včetně montáže

POTRU6f l<G 125 včetně montáže

Tku _

_ m         i

s,ooo	1 400,00      -----m,oo I

256,00 1	.oo	--

VIT - koupelny, kuchyně	89 800,00

1- -+--='-" - -     -+ 0= dvod kuchyňských par

_

-'+---  1_,o-o-o+1-   35	35 600.oor-

Větrání koupelen včetně elektroinstalace a_v_e_nt_ll_a·t_or_ů

-· .l_s_ou_bor	1,000_	54 200,		54 200, ooi:=

Strana 15 z 15

### ZMĚNOVÝ LIST

„sz VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTU v AREALU ZAMKLI PO POVODNI 2013"

reg.č.stavby:	134V611000019

číslo ZL:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:

632/2017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741

### 1 08

název ZL:	Obnova krovu a střešního pláště Domu Zahradníka

předmět změny:

Po odkrytí střešní krytiny byl proveden podrobný průzkum střešní konstrukce - krovu a zjištěný stav zdokumentován. Stav konstrukce jevil mnohem větší poškození než se uvažovalo v PO. Byla provedena aktualizace PO a vyhotoven nový výkaz výměr a návrh opravy. V PO byl předpokládán horší stav konstrukce, a proto tento ZL upřesňuje pouze zásah do konstrukce a výměnu nebo úpravu jednotlivých prvků krovu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Statické důvody - havarijní a staticky nezpůsobilý nálezový stav konstrukcí krovu je větší než byl předpokládán před sejmutím střešní krytiny, oprava je nutná jinak hrozí nadměrné průhyby a deformace střešní konstrukce a ohrožení investice.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Stav konstrukce nebylo možné bez rozkrytí střešního pláště posoudit.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se předmětnou část SoD a je změněna pouze technologie a rozsah zásahu. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO

rozpočet:	méněpráce

ANO

cena:	bez DPH	'3 Kč

21%DPH	-122 52g,63  Kč

|  |  | celkem | -706 004,06 | Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vliv na cenu díla: ANO | rozpočet: | v pfí/oze ZL |  |  | vícepráce |
|  | cena: | bez DPH | 581 203,61 | Kč | ANO |
|  |  | 21%DPH | 122 052.76 | Kč |  |
|  |  | celkem | 703 256,37 | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ | cena: | bez DPH | -2 270,82 | Kč |  |
|  |  | 21%DPH | -476,87 | Kč |  |
|  |  | celkem | -2 747,69 | Kč |  |
| vliv na termín dokončení: Práce a dodávk nema·í zásadní vliv na termín dokončení díla |  |  |  |  |  |

jiné vlivy (na změnu PO apod.):

přílohy :

Rozpočet: ZL1_08_0prava střechy - méněpráce

ZL1_08_0prava střechy - vícepráce final

Datum	08.10.2018

Datum	11.10.2018

Datum	10.10.2018

Datum	12.10.2018

čís/o ZL:

### 1_08

Vyjádřeni projektanta Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele . Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádřeni TOS Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly

Vyjádřeni objednatele Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelnosti s již provedenými pracemi, a to při

l	REKAPITULACE STAVBY - ZL 1_08 - MÉNĚPRÁCE

Kód:

Stavba:

052014_4

AREÁL SZ VELTRUSY - OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA

KSO:

Místo:	SZ Veltrusy

Zadavatel:

Národní  památkový  ústav

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:

Ing. Zdeněk Rieger

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	30_09.2018

IČ:	75032333

DIČ:

IČ:	26437741

DIČ:	CZ26437741

IČ:	74376586

DIČ:

Cena bez DPH	-583  474,43

DPH   základní

snížená

§na s DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

v	CZK

Základ daně

-535 110,95

0,00

Výše daně

-112 373,30

0,00

-695 847,73]

Strana 1 z 6

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	052014_4

Stavba:	AREÁL SZ VELTRUSY - OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA

Místo:	SZ Veltrusy	Datum:	30.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Národni památkový  ústav

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant :	Ing. Zdeněk Rieger

Kód	Objekt, Soupis  prací

Náklady stavby celkem

Cena be_z _D_PH_[_c_zK_J _ Cena s DPH [CZK]	T

-583 474,43	-695 847,73

3

052014-

Dům zahradníka  - hlavní budova

-583 474,43	-695 847,73	STA

a

Strana 2 z 6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

AREÁL SZ VELTRUSY ·OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA

Objekt:

ZL 1_08 - Obnova střešního pláště, Dům Zahradníka  - méněpráce

| KSO: Místo: SZ Veltrusy | CC-CZ: Datum: | 30.09.2018 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 75032333 |
| Národní památkový ůstav | DIČ: |  |
| Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s. | IČ: DIČ: | 26437741 CZ26437741 |
| Projektant: | IČ: | 74376586 |
| Ing. Zdeněk Rieger | DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH

-583 474,43

DPH základni snížená

[.cena s DPH

Záktad daně	Sazba daně

·535 110,95	21,00%

15,00%

v	CZK

Výše daně

·112 373,30

-695 847,73

Strana 3 z b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

AREÁL SZ VELTRUSY - OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA

ZL 1_08 - Obnova střešního pláště, Dům Zahradníka - méněpráce

Mfsto:	SZ Veltrusy

Datum:	30.09.2018

Zadavatel: Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav

GEMA ART GROUP' a.s.

Projektant:  Ing. Zdeněk Rieger

Cena celkem [CZK]

| Náklady soupisu celkem |  |  |  | -583 474,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | -203 707,60 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -79 520,00 |

| 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -23 631,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -379 766,83 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 565,00 |
| 743 - Hromosvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 548,50 |
| 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -203 204,16 |
| 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 765 - Konstrukce pokrývačské --- -- | - - - |  | -- | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16 772,67 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -107 676,50 |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-- -100 556,60

Strana 4 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

AREÁL SZ VELTRUSY • OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA

ZL 1_08 - Obnova střešního pláště, Dům Zahradníka - méněpráce

Místo:	SZ Veltrusy

Datum:	30.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Národní památkový ústav

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:   Ing. Zdeněk Rieger

IPČ Typ

Kód	Popis

MJ	Množství  J.cena [CZK]

Cena celkem	Cenová

[cC.:.Z:._K,] _	-'s"o-ustava

Náklady soupisu celkem	-583  474,43

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

·203 707,60

-  -   -------------- ·79 520,o_o	.

| 47 K | 611315411 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% |
| --- | --- | --- |
| 46 K | 611321141 | VApenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně |
|  |  | 3+3+75 |

ml	155,000	-304,00

-47 120,00 es úRs 2014 01

m2	81,000

-400,00

oo cs ú

o    9	Ostatní  konstrukce  a  práce-bourání

-100  556,60

[ Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v .d:o.'-1-0'-m'"--- --m2

vv	(1'11,5'6)+(2'13'6)	-

109,00

es ůRs 2014 01

! 25 I K  1941111231	IPříplatek k lešení řadové-mu trubkové-mu lehké-mu s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

vv	((2'11,5'6)>(2'13'6))'90

_..m::co>'--'--3:0:..Z::6:.0°",ooo        ---·1'.,:.0::0::_	·:3:.0:.l::.6:0: ,oo es ÚRS

26 1 _K-Ll9-4'-1;,,1;-1'-1;,8,;.3:1.'-- --J"oemontáž lešení řadové-ho trubkového lehké-ho s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5.:m.::c.:..d::o:..1:.:0..m:::

-'-..:m.:::2:._i

83,00

1es ÚRS 2014 01

v_v -r-------r11-z"1,5'6)+12'13'6cI.	_

I 27 , K [944511111	IMontáž ochranné- sítě z textilie z umělých vláke".:.:  -   -   -   -   -   -   -    -

vv	(2'11,5'6)•(1'13'6)

.L,._m::::>:__J 		4.:.1c.:.o:o:o. :_	·c1.:3,00 414,000

-s 382,ooJ es úRs 2014 01

I 18 j K 1944511111	) Připlatek k ochranné sili za první a ZKO den použití

vv	((2'11,5'6)•(1'13'6))'90

ml

37 260,000

-1,ooj

-37 260,oo lcs úRs z

,[_2_299TKK  J99_44_5_11_8_11

o_e_m_on_t_áž_ochr_an_n_é_si·tě_z_textilie z umělých vláken-----------

m2	414,ooo J

-3,oo J

,00 1es ÚRS Z014 01

ii1J _.

vv	(1'21,5'6)+(2'13'6)

944611111 R	]Montáž ochranné plachty na provizorni zakrytí krovu

--.v-_v -r-------r1z·-z"o·6,8)'-'1",o:5:.	_

m2	83,00

--,­

54 ) I< 1944611211	) Příptatek kochranné- plachtě za prvni a ZKD den po_u_ž_ft_1·	_

_.,.v_v_,,	_ (2'20'6,8)'1 ,05'60

'-.m:.:;:>o_c...:1c7_13

·0,20	-3 427,20 es úRs 2014 01

J  55 1   K !944611811R	foemontáž ochranné plachty na provizorní zakrytí krovu

-.v-v- ------'1_2'10_·6,"8-')-•-1,0"5" ------

m2      __:2:8:5:,,,6;;0;;0.''-  -  · -4"," 0' 0  '- --   -   -   -    - ·1'- 1'-4"2 ,4-"0"i-[ _ -===i

65   K  965081913R	Odstranění mazanicové-ho stropního zásypu tl do 100 mm pi přes 1 m1

_,_m=3

J	13,SOOf

·1 174,00

-15 849,00	_l

45    K   978015391	_Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rnzsahu do 100 %

vv	3+3	-----

8_56_2Z_2_22_R	Statické zajištění obvodového zdiva (např. systémem helifix či Stati·Cat) vYztuž 4x prof 8mm

YV	19+19+11+11

--' -'2--rL-81,000

81,000

·74,00 696,ooC

-5 994,00 es úRs 2014 01=1

o      997	Přesun sutě

64     K   997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručn.:e:'---  -

56    K   997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

Z0,620 Z0,620

·191,00

·150,00

-23 631,00

·J 938,42 es úRs 2014 01

-3 093,00 es úRs zo1'4"011

57    K   997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouranYch hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

vv ----- 35,622•10 'Přepočtene koeficientem množství

206,210

·14,00

-4 949,28 es ůRs 20 ]

f58TK } 997013831	J Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)----

10,610 	-565,00 	11 650,3oTcs URs 2014 01     I

| o 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| liili: J 998017001 | 1Přesun hmot s omezením mechanizac e p ro budovy v do 12 m |  | _l | --47-=8,o.o:.J | ....Tce: s ůRs10 |

o   PSV

721

f 15    K   J 7Z1142116

Práce a dodávky PSV

Zdravotechni ka ·vnitřní kanalizace

}laµač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem ON 125

·379 766,83

- 1  565,0-.0".c---

kus	1,000	· 1 565,00	-1 565,oo es ÚRS 2014 01 ]

743	Hromosvod

J..!._1  K  Pol173	Zemnici pásek FeZn 30x4

....!... Pol174	Zemníci drát C"u'.d.:7  	_

113    K    Pol176	Svorka SS spojovací Cu

+P-ol17.7:.	_, ork.=a..S.:Z zk=u bní-=eu	_

----

----------

- 50 548,50  ---

:: I

I	66,ooo	-91,00	-6 006,oo

52,SOO L    ·121,00l- ----·6 3"52",5' 0+-

-----1--'-'---_,_     "53,ooo -	-11s,oo	-6 254,00

ks     i	3,000	- 156,oo	·468,,-o'o	1

- Pol178	Svorka SK křížová Cu	----------------

ks	s,o.oo----1 62,"0:'0:+-- -----1'-1'"9'6",-o=ol-	-

- K  Pol179	Svorka SO okapová Cu

117  K   Pol180	Svorka pro okapová ootrubí ST Cu

------------------"ks ---   3,000	·171,00	·513,00

.k::s:	_c3,ů0_9	11,	-633,00

r1_1_8 ! K-t-P_o_l181

Podpěra vedení pro taškovou a pe.,J,cz::o; vco..cuc.ck.crcycctcinc:u:.•.=..oc..o::d::..e.:u:,_	_

ks	4Z,OOO	-Z51,00	·10 542,00

1-1_1_9 _K_,_P_o1_1_82	+o_c_h_ra nný úhelnik 170 Cu

k:s	_.:cJ ,ooo---1 '087,oo'--	-·=i-=261.o"o"-

120  K  Pol183	Držák ochranného úheln_ík_u 	 _

----

_L_ '.   T	6,00()	-222.00

·1 332,00

111 I	Pol 184	Připojnice HOP

f-12"2-!i -"c..+P..o:.l 1=87	+V'-V'' lkop pro zemnič 60130 vč.. záhozu

123   K   Pol48	Vodič CY 15 ri

I   ""	1,000	-304,oo	-304,oo	- I

--l. '"b m"-.!l _ 6,06":,0"'00"- --·1'.9:..1",-"oo"- ---- ·12 606,00 1	i

J_   m:_.1	9!!,.00:0::_	·1.:0:!9!,.00:._	.·.9:81,o"o"--	J

o     762	Konstrukce tesařské			-203 204,16

I 30  I K   J 76Z083122

vv

vv

!Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třida ohroženi 3 a 4	m3 (0,21'0,23'2, 7'4)+(0, 19'0,16'59'1)+(0,19'0,17'1,85'8)+-(0, 19'0, 17'1,4'8)+(0, 14'0,14'1, 15'16)+(0,21'0,23"5 ,5'2) 10.15'o,17'6,2'201•10, 15·0, 17'5,2'81•10, 15·0, 17'4'81+10, 15·0, 1rz,9'81• 10,15·0, 1r1,8'8HO, 17"0,2'34,5'1l•IO,

14,287	-1 736,00

-24 so>,23 J es ůRS 1014 01

Z1'0 23'11'3)•(0 1Z1'0,23'6,3'4)

89     K   761331911

vv

L 84 J   K  1761331931R

Vyřezaní části střešm vazby průřezové lochy řeziva do 224 cm2 delky do 3 m ((1,15'16)'0,25)

iVyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m

m,ool

130,00

vv

caa:=K  p6Z331941

vv

(16,Z'20)'0,35 +(15,2'8)'0,35)+((4'81'0,35)•11Z,9'8)'0,35Hl1,,=8.'B.:,)_''O°',c3:.5'-l' ------------- -

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm1 délky do·.ó3 m"._	-'.'.'--    ---.rl	_1,c5::0::,.:0::0:'---

1(1,85'8)'0,25)•(( l,4'8)'0,l5) ----­

[rilil761331942R

!vyřezání části střešní vazby průřezové plochy ř ez i. ,   d o 45 0 c_ m_ 2 _ de 'l_ky_ d o 5 m

161,00

=-=i

vv r------C("{'5=9·1)'-1"1c+.,(,{_'J-4",5'1)'0,-4"'01''-- ------------------------- --------­

| vv 86 I K | 761331952 | ((6,3'4)'0,35)+{(2 ,7'4)'0,35)•((5,5'2ci.'.0:.,"3''5"1 --------------- \ vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cml délky d:o:..5::..m::'-- ------- - ----'f-- 144, |
| --- | --- | --- |
| vv |  | ((11'3)'0,35) |

'J -_87_,J_ K J 7=61331=951 ---'-V_y, rez=a·nei.=čáce='-='cř.e: sní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cmZ délky do 3 m

157,00

J es úRs 2014 01

Strana 5 z 6

PČ  Typ

Kód	Popis

MJ	M.nožství  J.cen a [CZK]	Cena   celkem	----c;:;;oq

(CZK]	soustava

99     K    762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové  plochy do 120 cm2 včetně materiálu

vv	-.-'("2-''5·18)      ,---.,..,,...,--

L§:::D 762332922	J ooplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cml včetně  materiálu

20,000	·270,00		5400:00C

4;6ooI	·348,oL     -	oI

vv ----- ((1,15.16)'0,25)	----	- ------

J762332923R	IDoplnění části střešní vazby  z hranolů  průřezové  plochy do 288 cm2 včetně materiálu

38,070 )	-435 ,00	-16 560,45 1	J

92-,-v_vK   762_J_J2_9_2•	„<cC.:6",2''-'2::o.:"r-o,"3°'5'1'-•C.C..5'-,"2·' 3ro, 35)+((4'8i'O,J 5)•Cť2,9'81'0,35)+((1 ,8.8-f'--o","3-'5->'  -----­

DQP6něni částt střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu

vv	((59'1)'1 )+((34,5'1)'0,4)

41,300	-609 ,oo I	-25 151,701

-,-v_v -,-- ----r'(1,85'8)'0,25)+((2 ,4'8)'0,25)

! _9J_j   K     ; 76'2-332'925	"I-O'"o-p"lnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu

VY	((  11'3)'0,35)

vv	((6,3"4)'0, 35)+((2, 7'4 )'0,35)+((5,5'2)"0, 35)

J   1_ 0 6  J K     j 7_ 62_ l_ l3 _ 9_ 11_,	l o '-t_'es_ an_ i_ ča_ 'sti střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2

vv	c2.s·18)

_1_3',o-oo	-9_s1,oo_l	-12 «1,oo I	-]

139,00 ------- ----

I  1_0_7     K      ) 7_62_3_33_9_12

1 O_te_s_an_i_č_a·s_tf _st_ře_š_ni vazby z hranolů průřezové ploch y do 224 cm2

191,00

VY	((1, 15'16)"0,25)

Irna I K   l 7623J_l_91_3

YV

1  762333914

vv

j otesáni části střešni vazby z hranolů průřezové  plochy do 288 cm2

<(6,2'20)'0, 3SH(5,2'8fO,lS!>lť•·8)'o,JS>>C c2,9·3ro,Js>•cc 1,3·3ro.1s1

!otesání části střešní vazby z hra nolů průřezové plochy do 450 cm2 ((1,85'8)'0,25)+((2,4'8)'0,25)	----  -'-'-'-"-=-----   ((59'1 nl•CCJ4,s· 1)'0,41

Otesání části střešní vazby z hranolů  průřezové plochy přes 450 cm2

((6,3.4)'0,35)+((2,7'4)'0,35)>((5,5'2)'0 ,35)	--------

270 ,00

400,00

s6s,oo l

l es úRs 2oi4iil

---.-("(_1_1·3i·o.,l.s, 1       ,,-,---,----

Demontáž bednění střech z fošen

ml	4

-- 1_96-,'-0-0t --

es úRs 2014 01     [

"-"'"--=-  -' Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60' osové vzdálen osti do 360 mm

-- "'2'·2"0'-·6- ,8)'1,os	--- ----

_m_2_- _l	70,00

--- les URS 2014 01

) řezivo j eh/ičnoté ,střešní latě impregnované d l 4 _ 5 m- - - - ­

----m_J I

•261,00  1	----Cs ŮRS  201401

r:c-r-,-i---,-,------- (O,OS'O,o3·4 •1,2rz3s,6

- -   -   -   -	Demontáž laťování střech z latí osové vzdál enosti do 0,50 m

_m_2	-r-- n.ooI	---- es__u·R

2      6 81 1 0

--K 76Z35353_0_R	-.-'ť-_.20'     , ·-''-'.,--..,.....,-­

K      762354815

ks

kus

2 ,000	-20-6'-0-9'-,o_o

I	2 974 ,oo

K   762395000

VY

39      K    762812240

Spojovací prost ředky pro montáž krovu ,	vání, sv_ět_liky,",--k-l-i-n_y,_	_		ml co,012·4s)+(o,0224·4,6)+ťo,0288'70,    S6t+co,04s·19,5751•co,os·201		_

!Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry zakryté

f-4-0--I+M--ř6-0'5-1'51"1-1-0 ---l "ř"e"z' ivo jehličnaté boční prkno jako st J ••IJ. 2 - 3 cm	- ---	J

2,o_oo+-- -,,-1--

38 I  K    7628128"11 - ---"0"e'm"ontá;=t záklopů stropů 1 hoblo\laných prken ti do 32 m_m	_	2

es úRs 20 14 01

41  I K   762821953

vv

Vyřezáni části stropního trámu průřezové plochy řezfva přes 450 cm2 délky do 8-m( (6, 9• 11ro, ll'US, 8'14ro,     l•HS, 9·14ro.'>

-	-71,910 +-- -- ----

-11 865, 15 CS ÚRS2014 01

762822925

!ooplnění části stro  ního trámu z hranolů  průřezové  plochy do 600 cm2 včetně materiálu

71,910	·278,00

·19 990, 98 es úRs 2014 01

VY	+((6,9'11)"0,3)+(( 5,8.14)'0,3)+((5 ,9.14).0,3)  ---

2823915	Otesání části stropního trámu z hranolů  průřezové plochy  přes 450 cml

VY		.,,c,ť  6,9·111·0,3J+ťť5,8'   14l'0,3)•1ť5.9·14ro,31

-- --7_1,9_10

·135,00

-9 101,8s ) es úRs 2014'011

8762181	!Příplatek k přesu nu hmot tonážní 762 prováděný bez použiti mechanizace

478,00

) es úRs 2014 Q1l

--r-...7c  64	. Konstrukce klempířské

- K   764002 821	Demontáž střešního výlezu do suti

- K    764002871	Demontáž lemování idí  do suti

VY	((2"1,9)+(2'  1,2))'2

kus	+435,00 1

200,00

es úRs 2014 01

-+---,----­ es URS 2014 01

I 18 : K   ] 764004801	!Demontáž podokapního žlabu do s_ut_l

vv	c2·20,3>•12· 12i

I764004861	) Demontáž svodu d_o_su_t_i	_

vv	_s,s_·i	_

64031415	Podkl adni plech z Cu plechu rš100

200 ,00 ,

I	L	48

T	2 104,00

I es úRs ZOi401I

----- e_S ÚRS 201

=:J es úRs 20 14 01

\IV	(( 1,4"2)-+{0 ,6·2) 1"2	-- --

t

-----

Střešní výlez	krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu

11    - "- -- "L-e'"m' ovani r-o'-vnyc h zd1·střech s krytinou  skládanou  z Cu plechu rš 670 mm

vv		,"((2'1,9)>(2'1,2   ))"2

kus

4 783,00

1 304,00

e=s ú"R--s'- 2014 01

...es úRs 2014 01

531404	Ižlab       okapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm

vv	(2'20,3)•(2'12)

I 1 043,00

---l e_S ÚRS2014 01

Kotlík oválný (trychtýřovýl_pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm		1 kus	1	1 652,00 1

es  Rs 2014 01

Svody kruhové včetně objímek, kolen , odskoků z Cu plechu průměru  120 mm 5,5'3

| o | 765 |
| --- | --- |
| '.JTK | 765111821 |
| VY |  |
| I 1 K | 1765114011 |

Konstrukce pokrývačské		_

!Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30 " na sucho do suti

1 304,00

m2	28,600-i---- 104,00 _

----- -le_S_U_RS 201i..2.!._

- 16 772,67

-2 974,40  es úRs 2014""()11

) Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30 " "na''-s'-u'-c"h--o'--	_

m2      I	-, --

es úRs 2014 01

c2·20·6,8)'1,05_,	_

YV	c2·20·6,8)'1,os

950 ,00

[3 I   K   1 765114251

VY

j 1<rytina keramkká bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných do'-mal"ty-	_ (9'4)

- --- -

565,00--------]es úRs 2014 01

[4T-K"'-1 7=65=114351 --=Krytina keramická bobrovka hřeben i hřebenáčů režných zplna do malty

8, 100'	·539,ooj

-4 365, 90 j es úRs 2014 oi:J

YV

104 1     K     J 99876S181

8,1

, Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití me_ch_a_niza_ce	_

19,733 1	-478,oo l

-9 432.J?° es úRs 2014 01

783

Dokončovací práce - nátě	-- --- ------ ·107 676,5_0	_

1  51      K  1783783321R

Horkovzdušná sanace ·příprava objektu, termosanace, demontáž zařízení, vyprácováni závěrečné technické

z rávy ·dle PO

Poznámka .I::: polo žce:

·pfipraita objektu · ůlt.lid objektu, instalace termosanačníhc zařizeni včetně potrubi a teplotních čidel

- termosanace  ·nohňváni  10 ·16 hodin

·demontdž vešeriho zofizeni

- \.)'prcXOVáni zri'virečné technické zprávy

kpt	1,000 [        .95 000,00

·95 000,00	_J

-

I67 1    K    l 1741 01102R	Uložení mazanicového stropn iho z=a·s,y_p, u	_	-------'---'m'-'3   -13,sooL     -939	_-_1_2_67_6,s_o I

=:-]

Strana 6 z 6

ZL 1_08 POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

1845.01.ZO	VJCEPRACE

Název objektu

O nova stJešní:ho láštl:, krovu a st.ropu dom:u zahradn1ka

Název stavby

ojektant Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval

Typ rozpočtu

Zakázkové číslo Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem Z  PSV celkem

R M    ráce celkem

N M dodávky celkem ZRN celkem

o

417 548 Oborová   řirážka	o

6 500 Přesun stavebních kapacit	o

O Mimostaveništní doprava	o

581 203 Zařízení staveniště	o

Provoz investora	o

HZS

O Kompletační činnost (IČO)	o

ZRN+HZS	581 203 Ostatní náklad   neuvedené	o

ZRN+ost. náklady+HZS

581 203 Ostatní náklady celkem	o

Základ   ro DPH DPH

Cl!NA ZA OBJEKT CELK!

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

Stavba :	1845 Areál SZ Veltrusy; Realizace rekonstrukce stavební

Ob"ekt :	01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradníka

Rozpočet :	1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| 5tavebnl díl |  | HSV | PSV | DodávKa | Montáž | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 62 | Přípravné práce, vedlejší náklady Úpravy povrchů vnější | o 60 187 | o o | o o | o o | o o |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 19 800 | o | o | o | o |
| 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb | 42 178 | o | o | o | o |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 8 288 | o | o | o | o |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 23 156 | o | o | o | o |
| 97 | Prorážení otvorů | 1 446 | o | o | o | o |
| 99 762 | Staveništní přesun hmot Konstrukce tesařské | 2 101 o | o 157 216 | o o | o o | o o |
| 764 | Konstrukce klempířské | o | 66 533 | o | o | o |
| 765 | Krytiny tvrdé | o | 135 838 | o | o | o |
| 766 | Konstrukce truhlářské | o | 13 915 | o | o | o |
| 783 M21 | Nátěry Elektromontáže | o o | 44 046 o | o o | o 6 500 | o o |
| CELKEM OBJEKT |  | 157 155 | 417 548 | o | 6 500 | o |

| Nállev VRN | Kč | % zakladmt |  | Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ztížené výrobní podmínky | o | o.o | 574 703 | o |
| Oborová přirážka | o | o.o | 574 703 | o |
| Přesun stavebních kapacit | o | o.o | 574 703 | o |
| Mimostaveništní doprava | o | o.o | 574 703 | o |
| Zařízení staveniště | o | o.o | 581 203 | o |
| Provoz investora | o | o.o | 581 203 | o |
| Kompletační činnost (ICD) | o | o.o | 581 203 | o |
| Rezerva rozpočtu | o | o.o | 581 203 | o |
| CELKEMVAN | o |  |  |  |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

-

Zpracováno programem BUILDpower, © ATS, a.s.	Strana 2

Položkový rozpočet

Stavba :

Ob'ekt :

1845 Areál SZ Veltrusy; Realizace rekonstrukce stavební

01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradníka

Rozpočet: 1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

P.č.	Cislo položky

Díl: 62

13   622426722ROO

Název položky	I MJ	množství	cena /MJ  I	celkem {Kč}

Upravy povrchů vnější

Oprava vněj. omítek Vl,do 80%, štuk  na 100% plochy	I m2   I	62,691	960,00 I	60 186,62

pro omítání bude použita výhradně staveništně připravovaná maltová směs obsahL1jíci vzdušné vápno a písky vhodné

- _ \i  !:! r:i t:e: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

í!   _r: !ř_š_r:í_	!i_ ?í_n_:S?: ::??t*_(?:? :(:?:?t._5)_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ .::

(0_,?,;_1_,?_5t?E·.·-(?;_t. : ?t?:l- _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ • _ ._ _ _ ••• _ _ _ _ • _ _ _ _ • - _  - - - - - - • ::?

itiezisoučet

Díl:  63

eíp_?_e:t_    -l;:i_n_i!	-"0;?, ?= ?'.'.?9_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

o

omítka korunní římsy:((19,945+19)*0 ,5+(11 ,6+10,7)*0,5)*2*0.9

62 Dor-avy 1>ovrchii vnéj§ I

Podlahy a podlahové konstrukce

0,99

55 ,12

I

14   632450022TOO

·Celkem za

Díl:  93

Vyrovnávací potěr v pásu, ti. 30 mm z vápenné malty

Dokončovací práce inženýrskách staveb

I  m2

36,00

550,001	19 800,00

I

15   938902120TOO

l	t-í-  :	?- ?_s_t	i-	- i- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _    ?._

zahradní domek :

!

----------------------------------------------------- - -----------

e? 9_nj9 _'. !9!! !? '.	?: ,_6.*?:,:q,;s_*?:9:!?:?t q._1_*_3. _ - - - - - -

!! f!l.?} P!??_ ::_1z?íc'.:9:??1: _ ..._ _ _ ..._ _ _ _ ._ _ _ _ .- - ._ - --

eí	Lv.z: í_h_ !	-.?.1. !-:_·?:9:9:?._ _ _ .._ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ _ .._

!r_r:i.??9!??P.:5?, :?:?/? ?:+_5_.?.:_1_'.·_2tí ·?. 9:??1: _ ._ _ • _ ._ _

vaznice 180/ 160:(12,6*2+4,6*2)*(0,18+0,16)*2

i<rok'ěii - - - • - - - - - ·- - - - ·- - - - •• - - - • - - - - - - ·- - - ·- ·- - • ·- - ·- ·- - - - • ···- • - -

!?9!! 9;(6.,? _1_0_*_2_-i: ._1_*_*::-i: '.. *_  -i: ?:  .:i, ?: t_(?:!?;_q._1_3X?_ _ _ _

i -	:.'. 9'.! 9:?'..3. ?: (P: -+_q._1_ ):?_ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ .._ _ ._ _ ._. _ _

i- ý-l9_uP. _1_ 9'.9;'.·- *-3_*_(9:!?:+P_. .:1 ?t?.._ _ _ _ ._ ..........- - - - .- -

j ý-l?_UP. _1_ 9!9:'.•_5_*_*p_.] :••••••• _ •••••••• _ •••••••• _ _ _ _ •••

e	-! ?!! ?!: ?: :._1_:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l_?_UP. _1_ 9 !?; .  *-,_1_*::._ _ • _ _ _ _ _ • _ _ _ _ •• _ _ _ •• _ ._ ..•••_ ._ _ •••• _

=           ----------------------------------

9?'.Y.'. ? ?9: ·-6. <p_. ?.*?:_q.f_)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9?'.Y.'. 9t 9:(·_+_ ·.!J:?:'.

9?'.Y .'. 9'.??:.·3.*_(9,!?:?:9_.:.!)_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!?Y .!?Pny_o_: 9_f!(.!:??:.?_-1:.(6_,?:: t?t.4:*.<9:: ?:r_o_, ?J:?._ _

Me ísoučet

r_e_;; r_v_ ,?;? ?: -6.*_5j] ?_q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

M<:zisoui'>st

?P?:J. ř,;>_ :;! :ii :..- _. - - ...- .- - - - - ..- - - ...- .- - - - - - - - - - - - - - - - - -

e? 9_nJ9_: ?9!! ?;Í·.?.*?.1:·-6.)_*_(9:'.?::?:] :?1_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e? 9_n_i9_ '.99!!99J·1.-*?? )_*p_.]:?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

351,48

-----------

29,59

19,26

- - - - - - - -1-,2- -8

32,67

23,39

133,28

8,18

2,88

3,24

13,44

1.48

1,45

- „ - - - „ - „ - - -

0,65

1,08

21,52

14,67

9,53

3,84

120,001	42 177,89

!! r:i.?_19 ??_q:?,  (q.?_1_;9, ?)_*_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -·

4,56

!! f!.l ??_Of?_q:?,?:9,  :_ _ • _ _ _ _ _ • _ _ • _ ._ _ _ •••- - - - ••- • - •- - - - • - -

!! 1!1. ?9!.:1 p_::?:(._1_6.::9,'. )_*_2_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<: ! ! r:i.!?9!: -o,:,??í9.·1- :9:!L: _ .._ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ .._ _ _ _ .._

!!r_r:i.!?9!?}P,:,!?f (q._1.-z::9, .l.*:'2.. _ _ _ _ • - - - - •• - - - • • - - - - - - - - - - - -

!! f!l_ ]?9!.:1 -0.:?_.?:?:(q._1_::9,'. )_*?_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

r_c_ l_?y_ y_z_r:i?.!?9!!??Í·- '!:?: ?l*_q,_1_3_*_4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ • _ _

l_?_UP. _1_?? '. 9(1_. ?:+_0_,? l(q,_1_2_ 9,'. l*- _ _ _ ..._ _ _ .._ _ _ .._ _ _ _ _ _

příložky sloupku 130/25:1,4*3*0,025*2

k:rol{ev·rnorí20:(.3",;5"(2"'7+1)+Y,9W1-sč:frt{í,4tí"'2:+\2 .-:3"g.- - • • - - • • • - - • - -

1,26)'2)*6+sqrt(1 ,55"2+(2 ,33-1,26)'2)*4+sqrt(1,9 "2+(2,33-

'.·.6.J:?J):(O_.],;_q._1_2X?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

úžlabní krokev 100/120:3,2*(0, 1+0,12)*2

ňarozní křakev·1001120 (sqrt(4:22+c3;33:- - - - - - - - - - - - • ···- - • - - - - ·- -

1,26)'2)*1,5+sqrt(2,6"2+(2 ,33-1,26)"2)*2)*(0 ,1+O,12)*2

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

------2-,-3-0

5,10

3,14

25,00

2,60

6,55

3,16

0,21

33,17

1,41

5,56

Strana 3

Položkov ý rozpočet

Stavba :

Ob.ekt :

1845 Areál SZ Veltrusy; Realizace rekonstrukce stavební

01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradníka

Rozpočet:  1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

P.č.	Čislo položky   - - - - - --··········--- -1'.'l. y_ p_l  L...................l..L -	i. cena I MJ   I	celkem (Kč)

IViezisnub.t

r_e_':_r:' ?:?;!9?,!?! -*;>!! 99._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ ._ _ _ _

5,31

.Celksm za

Díl: 94

16  941955004ROO

Celktlm za

o

C? P?9_e:.t_ei_o_c: - '!1.Ě'..1!. _f!.C? ?.e -r::i_v_u_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'._1_ p9_z_	c- _1!.q1_1_zq::?,: c :_ ._ _ _ _ _ _ _ _ ..._ ._ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ '. _ p9_z_	c- _17_ql] _zq::?, :._1_:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'.- p9_z_ i_c_ _1_7_q1_1_zq::?,?: c1-: _ _ ••• _ _ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ '.- P.?_z_	c- _1_zq1_1!.q:?9,!?:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _

'.-  P.?':	c- _1_zq1_1_zq:_-,: ._1_:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '.- P.?.z.	c-_1_zo _1_zq:_-?9,!?: _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ •.._

'.!.:'!1Ý_ !r_f!l.??9f?!9.::°'. !, (O_.??_+_q.?_ )?- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..._

'.- :'§1-;?:_n): !r_f!l.??9!?!!-J.: c (9,??i.C!.·?!l?_ _ .• - _ - - - - - .- - .- - - - - - - - - -

'.- :'?;<:_n_ !rAf!l.??9!?!9.:::(q.??.-+:·- l.*?._ _ _ _ ......_ _ ._ _ _ _ ._ _ ._. _ ..

'._1_q Y?.':f!.i_:;- ?9! ?9_: c (9,!?;_q,_1.?l?_ _ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ ._ - - - - ...- .- ..

'..1-Y?_Z_f!. ! r:!l ?_1_0J??_q::?::(0_.?_1_-+: ·-2-)?...- .......- - - - ....- - - - -

'._1_ Y?_z_r: ! r:!l.?_Of?_q::?: :._2_*- _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _

'..1-:'?.':.': ! f!l.J ?_Oj] -q:: ::(O_, J ?_-:q._1_)?- _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _

'..1- _r9_:;_v_ ! ?_Oj] ?.C!.:: :: (9_. ?;_q,_1_7l?..._ _ .....................

'._1_ ?.:':'. ?9!] ?.C!.:: ?:(C!.·!.?.-+: ·-1. )_*?_ - - - .- .....- -.•••••.••- - - • -

'..1- -o_r_:;_v_ J ?9!! .C!.:: !,: (9_. ? _q ,_1_"9?- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ • _

'._1_ !?.:':'. 99!!?_C!.::!,:*_(9_, :9„!?t?_ ...- - - - - .- - - - --- -- - - -- .-..

'._1__n_r9_ž_n_i_	':- 9:  9:_3_.?: 9 9:  t_2_ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ .._ ._ _ _ ._ _ .

f"íezboučet

Lešení a stavební výtahv

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	I m2  I

:94 Ldení a stavební .;::...;,ý

-1 ,99

-1 ,38

-1,38

-3,06

-2,30

-3,57

- „ - - „ „ ... - - „ -

-10,98

-3,43

-2,94

-3,06

-4,56

-1,73

-5,10

-11 ,88

-4,59

-2, 16

- „ - - - - - - - „ -

-2,51

-1 ,41

-se$oo

I

51,801	160,001	B 288,00

I

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

19  952903111ROO

Odstranění prachu z trámů	I m2   I	419,491

_ .l?':'.Y _k_r9y_u_ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zahradní   domek:

55,201	23 155,59

e? 9_n_i?.!!9!!!9: '. ' :q·-*- ::!:·-C!.·?:?.-9,!!?t :C!.·1..Z*- .._ _ _ _ _

':'.é! !! r:!l.?] 9!??_0_:] _1_.??\.?._ :9:??t.....- ...- - - - - .......- - - -..

í	y _v_7:í_h_ ! '!1.l!. 1_qt!l_C!. -·?:9,??:?_ .._ _ _ _ _ _ ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

':'.é! !! 1!1.??9!?C!.:!,	?:?,?!?:_5_.;-:„_2t! ,	9:??t...•-  .- .. vaznice 1B0/ 160:(12,6*2+4,6*2)*(0, 1B+O,16)*2

křoi<ěv····• • - ····-···• - - - - • - ·- ·- - ·- - - ·- ·- - - - ···- - - ·- - - - - - - - - ··• - •

!9!?9:(.-*_1_0_*?_-+: ·-1_*_*--i:,1_*_*-::?: !, :?: t_(9,!? _q,_1_3t?..- -

i	-':'.I?! - 9  ?: ·- :: (9_, !:; _q,_1_::J:?_ - - - - -.-.- - - - - - - - - - - .- •

i ý-l_?_LIR': _1_?  ?: ._5_* _(9, !?:t9: !J:?_ .._ _ _ _ .._ _ ..._ ._ _ ._ _ .._ _

i_n;ý_ 19_uR  _1_9	9: ,_5_* _*9_.	-._ •.•_ ..._ ....._ _ _ _ _ _ _ _ ........

_

-! 9!! 9: ::?::·-1  :- • - - - - - - - - - - - - - - - - ..•- •- ...•- - - - - - •.•

29,59

19,26

1,28

32,67

23,39

133,28

8,18

2,88

... „ - - - - - - - „ -

3,24

13,44

„ „ - - - - - - - „ -

l_?_UR': _1_9	9;.-	q._1_*-

_ _ _ _ _ ••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .._ _ _ _ _ _

1,48

?!"Y . ? 9: ·-:(0:]?:?:.C!.·?_5)_ ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .-

---

1,45

?!Y _    9  ?:(q.?;_q·?X9:'. =

______._.__.__._._________.___.__

-----0-,-6-5

9.'"Y. 9t!

9: X_(9.!!?:?:_o_,)?)_ .._ ....•_ _ _ .._ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •..

1,08

C?? !:> -!?9!!!_0_: 9_r!(!:?? ?_-t:(6:.?:, t t_·-(9,!?:_o_.) ?P._ _

Mezisou{st

rezerva  5%:293,3886*5/100

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

21,52

14,67

Strana 4

Položkový rozpočet

Stavba :

Ob'ekt :

1845 Areál SZ Veltrusy; Realizace rekonstrukce stavební

01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradníka

Rozpočet:  1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

| P.<1 | Člslo i:>olofky ! | •••••••••••••• ••.•••• Y- j'··········- -········L - - C:P?:J.ř_k_ :>! !'! _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ec:: 9_r:_i -!?9!! 9 (·.?*.?::. ·- l_*_(9:'. ::9.: ! ?2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ec;i: 9_nj -!99!! 99: ._1_ - ?,l-*9.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ".'.:!! 1!1.?:19!??_q_:?.::(._2- Q, ?)_*_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ".'. !!r_1!1.?9!?_q_:?.::g, :-- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - . ".'.:!! 1!1.! ?9!! _o_:?,:(._1_ g, )_*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ".'.:!!r_f!l.! ?9!! -q_: .:? (g._1_;9,'. t_ ----.----------------- ------ ':'.:!! '!I.!!9!?_1_0_: ,?!{._1_:g.?)_*_2_ - .- - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - ':'.:!!r_f!l.!?9!! -q,:?.:?:?:(._1_:g, )_*_2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ".'.r_c l_?_v_ Y?_Z_f!.i9.! 9!! 9 \·-:?: ·_1_3_*_':_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l?_LIP. - g;(1_, ;_q_.:s 2:(q,.].?:, 9:!t. - - - - - - - - - - - - - - .- - - .- - - příložky sloupku 130/25:1,4*3*0,025*2 1<fol<ev·íoo1í20:\-f,i5\2'7+'1)+Y,9*4+sqň(í,4'5'"'2+{2.-- - - - - - - - - - ···· 1,26)"2)*6+sqrt(1 ,55"2+(2,33- 1,26)"2)*4+sqrt(1,9'2+(2,33- '.·?J:. )l ( .!+. .•1_ ?.- - ••••••••••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - úžlabní krokev 100/120:3,2*(0, 1+O,12)*2 nařčžrir křal<ei.i 1boi12b":(sCirti.7(2"2+(š33:- - ·• - - - - ··- - - - ···- ··- ··- ·- ·- l_'_2l!: :::>9_f!(2_,? ?.-:(2_. :!:??:)_*_2)!g._1_; ,1-)_*_ ....- - - - - ..- - - fv1ezi:souč:et rezerva 5%: 106,1213*5/ 100 | -!:! - 9,53 3,84 4,56 „ „ „ - „ „ - - - - - 2,30 5,10 3,14 „ „ „ - - - - - - - - 25,00 2,60 6,55 3,16 0,21 33,17 1,41 5,56 5,31 | ee.na I MJ I celkem 'K,č) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem za | I |  |  |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |
| 22 | 978015381 ROO | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 80 % I m2 I 26,00 1 55,60 1 1 445,60 ••?í! - ? !!f'.l:>Y..- - - .- .- ..- - - ....- - .- .- .- - .- - - - - ..- - - - .- .- - |  |  |
|  |  | í! .í'."! ř_š_r:í_ !i_ ?í_n_:59, 1:??t:(!_,?: '.?:?t,_5)_ _ _ _ _ _ (0_.? _1_.?_St?E·-·-(?;_·!3)9,l.- - - -- ..- ..- - .- - - - - .- - -- --- .- - - - .- - - . íviezisouč:et f?íp9_č_f'._l_ -l_f!.i! :! ?(o?, ?:!?!99. _ _ • _ ._ _ _ _ _ • • • ••_ • • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o omítka korunní římsy:((19 ,945+19)*0,5+(11,6+10,7) *0,5)*2*0,9 | 3, 18 3,40 0,99 55, 12 |  |
|  |  | I |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |
| 24 | 999281105ROO | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m I 4,40 478,oo l 2 100,81 |  |  |
|  |  | I 2 100,.81 |  |  |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |
| 25 | 762084211ROO i | íp_'!:-r_c:?:. '. - r.C: í- - -_-_ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ ?_. 9:z.éi: él: <::s?,g?:.1_· :1-r9,?: gS!:, :·5.l?!'_(!::?tt?_ _ _ '.!: q.,::;_·_qr!(U! ' ?: : ?l*.·?t?;_(?: , tt?._ _ .._ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ . P.?_i:t_ í_n_ů_ : 9: :·.?.*f.- - - • • •• ••• • • • • • - - • - • • - • • • • • • - ••• - • - • • • - • p9t_':'. 1_z_ů_: 9: g._5_*f_ ._ _ _ _ • • • _ _ _ _ _ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ í\J!ezísoučr: t o ?P.?:J. ř_s_ :>!?:'!'! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?9!1J - ::?. ')'_! 9_h_r:Jr:í_ !.1. 9.:?:9, )_'_1_,?_ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ • • jižní část stavení - východní valba:3,345 *sqrt(1,9/\2+(2,33-1,38)/\2)* 0,5 jízní iiafoa:(rf.bY 2·.1:ei2)*6,l:>•scirf((:'{š45'*b:ši"2+\2."33:- - - - - - - - ··•·- '.·- r.2J:-.„?:>9.r!t(?,?=!. :g,)_'-2.( . --?, r?t. ·?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. severní valba:(4,29+1+4,93)*0,5*sqrt((3,345*0,5t2+(2 ,33-1,38)"2)-0,5 ápaanl"éásf = -...iýčtiodňi ··• - - - ·• • - ·- • ··- •- - ···- - - ·- - - - - • ··- - - - • - ·- valba: (5, 165+5,57)*0,5*sqrt((5,69*0,5)'2+(3,33- 1,26)'2)+sqrt((5,69*0,5) '2+(3,33-1,26)"2)*(6,87-5 ,3)*0,5 | 346,22 „ „ „ „ - „ „ - „ „ „ 184,57 78,22 - 1,60 _ _ _ „ „ „ _ „ _ _ _ .- ...- --0-,5- -0 . ' _:()(jl f-"Q 6,50 3,55 19,75 9,33 · 21,65 | 22,8o j 7 893,90 |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 5

Položkový rozpočet

Stavba :

Ob"ekt :

1845 Areál SZ Veltrusy; Realizace rekonstrukce stavební

01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradníka

Rozpočet:  1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

P.č.	Cisto položky iápáčfnTčáši: ž"ár)aan1- 1 1f. } J)•o,5'1.šč(ri((56\'Fósr,;r}(3 3 - · •	1 +-Q_Jena._/._M_.

_.l..    c_e· _n<_'e_·m ,<,_t<·fS.·.c..---1

-	_.

!·- )_'_2).......................................................... ...... :4:!:5

- 762331811ROO	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	I	m

3,20	95,00 1	304,00

- 762331812ROO	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	I	m	I	12,101 TE13, TE16

130,oo l	1 573,00

'..1-_v- ! f!l.]_?_Oj].:4_:.!?...._ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _

TE 16 korkev 160/140:1,8*2

- 762331815ROO	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	I	m

.. !=. ·. !=. '.:!. !?.............................- .- - - - ....- - - .- - ..

'..7.	-n.V: !r_f'.1_ ??9!??9.:J .!.!?....- ..........- ...- - ........- .- ......

'._1_ _v-  ! 1!1.?_1_0f??_:.?.! .........- - ........- - ...- - ....- - ..- ...

TE12 vazný trám 230/230:2 ,5

8,50

3,60

19,00

11,20

5,30

2,50

150,00!	2 850,00

37 762331943ROO	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2 ,do dl.8 m

TE4, TE6

I  m	13,00	190,00 1	2 470,00

- „ „ „

'.-p9_z_	c- _1_zq1_1_zq:_E!_ _ _ _ _ _ • • • _ _ _ _ _ _ _ • • _ _ • • • _ _ _ _ • • • _ ._ _ _ _ _ •• • • • - - „ - „ „ "' 6,00

TE6 pozednice 170í170:7

- 762332110ROO	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	I	m

TE17 , TE18

-- ---- - - - -- - - -·- - - - - - - - ----- - - - - ----- - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - -

.-

'.1 ! _v_: 99!] ?. ::' - - .- - - - - ....- - - - .- - ..- - - - - - - - - .- - .- - - ..-

TE18 nárožní krokev 100/120:3,2

- 762332120ROO	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	I	m

.. !=. ·-!. !.- - - - - - - .....- .- - ...- - - .- - - ....- .- - - - - ......- - - - - - ..

'._1_ _v_z_ ! f!l.J .?9!] :'I. : "?.._ _ ....._ _ ._._ ...._ _ _ _ _ _ ..._ _ _ _ ...._ _

TE16 korkev 160/140:1,8*2

7,00

8,90	250,ool	2 225,00

5,70

„ „ - „ - - - - - - -

3,20

12,10	300,oo l	3 630,00

8,50

3,60

- 762332150TOO	Montáž vázaných krovů pravidelných nad 450 cm2

I	m	19,00	350 ,001	6 650,00

.. !=. ·. !=.!:TF-!?.---·- - - - ...-- - -- - - .- - - --- --- - - -- -------------.

'..7. ?.n- !r_f'.1.??9!??9.:J :1,?......................... .............

'.°.1-_v- ! f!l.?_1_Dj??_q:_?.! ......_ _ _ ._ _ ......._ _ _ .._ _ _ .._ _ _ _ ...._

TE12 vazný trám 230/230:2,5

11,20

- ... - - - - - - - „ -

5,30

2,50

46 762342203ROO	t:AC:t-	C:	!	·-	!7?s_t_l í_    -:  -

_ _ • • • • _ _ _ • • l.. ?.. ...- ..?9.!??

70,00 !	4 243,40

9 -0:r0: -0::s, ?::_1_. -l?, :g(_ !!, q._sx?:t.<?:?,?tt?._ _

!:, q._?_*.:>!1"!((5! ' ?: ,?r_q,.?r?:+-.(!: , tt?..._ _ _ ..._ .._ _ ._ _ _ ..

P?:i_t_	í!J_ů_::g,   ·?.*I2._ _ _ ......._ _ ...._ _ ..._ _ ........_ _ _ _ .....

P?:i.t. 1.z-::9, q,_5.*f.._ _ .._ _ _ ...._ _ ...._ _ _ ._ _ .._ _ ....._ _ _ ._ _ ..

o

jižní část stavení - východní valba:3,345*sqrt(1 ,9"2+(2,33-1 ,38)"2)*0,5

iízňí vaitia:(rf,o?:t-n:i•25•6,s*sčiri(C{34s"*o:sv2+\2:33:····- - ·······

'.. )_'_2):t-. ·.?:>9.f"!((?,?: , :g, )-2.-t:(·.?_-?,0L:?t. ·?....- - - - - .....

severní valba: (4,29+ 1+4,93)*0,5*sqrt((3,345*0 ,5)'2+(2,33-1 ,38)'2)-0 ,5

iápačfnl"éášf :Wc"hódni ··• •·····• • ·············• ··········• ····• ··

valba :(5,165+5,57)*0,5*sqrt((5,69*0 ,5) '2+(3 ,33-

1,26)'2)+sqrt ((5,69*0,5)'2+(3,33-1,26)'2)*(6,87-5 ,3)*0,5

zápačfn·í-éási: zápaciiil va1fia\a:s+s:s1) b·,s"'šqrt((s:6šr'o."5Y":2°+(3,33- ··

!·- r_2J...- .-- - - ..- ......-- .- .......-..- ..- - ..- - .........- - .- - ...

184,57

- „ - - - - - - - - -

78,22

-1,60

- „ - - - - - - „ - „

-0,50

.?GD,/G

6,50

3,55

19,75

9,33

21 ,65

24,75

47  762342812ROO	.n;?_n_t -l:<i_f?_v_li: í-  .C:.·-C:z:t:_ t _d_ _5_ ?.";..._ _ _ _ _ _ ._ .._ J _ _  ?.. .._ ...??,??

dům zahradníka:(8,02+19,945)*0,5*sqrt((11 ,6*0,5)"2+(7-3 ,85)"2)*2	184,57

Zpracováno programem BUILDpower, © ATS, a.s.

13,001	788,06

Strana 6

Položkový rozpočet

Stavba :

Ob"ekt :

1845 Areál SZ Veltrusy; Realizace rekonstrukce stavební

01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradnika

Rozpočet: 1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

C? e??:_it_ <:i_:i_::0, :·.?_·- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • _ _ • _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C? e??e:t. 1!_lz_ů_::0, q._s - _. _ _ _ _ • • • _ _ _ _ _ • • • _ • • _ _ • _ • • •••• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o

c:e?_d_ řs_k_ ;>!	!1!_ _ ._ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ .

<::??_nj_	:P. ry_t?_h_r9_r:J_	·-1- ::9,?0, J:.1.!?. _ _ _ _ _ _ • _ _ _ • _ _ _

-1,60

-0,50

6,50

48 762354312ROO

49 762395000ROO

50 762395010ROO

jižní část staveni - východní valba:3,345*sqrt( 1,9"'2+(2,33-1,38)"'2)* 0,5

jizňí vaTtia:(ff.ci'f·:t-"(912J*o, 5*sčfrt(('.f :34!?o5)11"2+12.-:t3-- - - - - - - - - - - - - -

'.·-  )_'!2 '-·? :>9! ((?1?: :. ? ' tj:( .?.-?20L:?tq.?_ - - - - - • - - - - - - -

severní valba: (4,29+1+4,93)*0,5*sqrt((3,345*0,5)'2+(2,33-1 ,38)'2)-0,5

zápaanl"éášf:iiýčtióanr ··- - - - - ····- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·····

valba: (5,165+5,57)*0,5*sqrt((5,69*0,5)'  2+(3,33-

1,26)'2)+sqrt((5,69*0,5)'2+(3,33-1,26) '2)*(6,87-5,3)*0,5

zápaanYéásf :·z-áiiaaii1i.a1óa:fa,5+s5r)•ci,5*sqřf((s:69*65f"' t+(3,3:3"-- -

'.,_2_)_'_'.2). - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - •..- - - - - - - - • - - - - - -

iViezisoucet

Montáž střešních vikýřů volské oko pi. nad 0,5 m2	kus

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3

Zajištěni spojů tesařským lepidlem	m2

'-- -_1-_ -p-9-_z-_E-'._---C_-E'._- _-1_-7-_0-j_-1-_7-_-q-:9-_,-]-!-:-9-.;?- _- -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -.-_ -_ -_ -_ _- _- _- -_ -.-.-.-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ..._ _ ._ _

_1_?_0).1_7_q:9_.]!.*9:?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3,55

19,75

9,33

21,65

24,75

2,00

1,20

0,51

- - „ - - - „ - - - -

0,09

0,09

6 500,00	13 000,00

1 087,00	1 304,40

1 128,00	575,28

51   R-76239

R-76240  1

'.!:=_ P.?_2:.E'. c.E'.

'.. p_?_Z_E'._ i_C_E'._ _1_7_q/_1_7_q:9_,]!.9:?._. --- _ _ ._ .._ _ _ _ _ .............._ -- . '..4:. p_?_Z_E'._ C_E'._ _1_7_q/_1_7_q:9_,]! 9.;?_ _ _ _ _ _ ._ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ ..

'.- P.?_2:.E'.   i_C_E'._ _1_7_ql_1_7_q:9J:!:9.!?. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TE6 pozednice 170/170:0,17*0,5

Zajištěni spojů polymerbetonem ti. 5 - 1O mm	I m2

_ _  - - ?Y.'.??9.::_?- :1: ?_L:    P.i!iy- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • - - - - _ _ _ _

'._8_ "!? !1_t!rr'!1.??9!?!9:9!?!:?:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ . '.!:'= ? _n_t !r_<Í:f"!1_ ??9!?!9:?,?!?:_ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ......._ _ _ _ ..._ ... '.!:=_1_q Y2:.í:3.! 9!!?9:?!! ?: _ _ _ _ _ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'._1_!? -v.J ?9!:1!_D_:9.! ! !?1?:- - - ---- ..- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TE15 krokev 160/ 170:0,17*0,7

Montáž a výroba dřevěných kolíků	I  ks

0,09

0,09

0,09

0,09

2,50

0,24

„ - - „ - - - „ „ „ -

0,24

0,14

0,48

o,12

95,00

2 000,001	5 000,00

160,001	15 200,00

762812240	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry

l:7;:ikrvtó ... nnii<:;tná hvrlrnj7nl<lr'""	m2

95,00

155,00	14 725,00

605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost 1.-11. 2 - 3 cm	m3		2,00 762812240R01	Položeni fošen na římsu por uloženi námětků	m2	35,00

6 522,00	13 044,00

640,00	13 044,00

64   60517172

65   60596102

Lať MO 2 do 25 cm2 dl. 200-375 cm	m3

Řezivo - trámy, ručně upravené přitesánim	m3

0,60

1,56

8 261,00	4 956,60

16 400 ,00	25 621,72

- - - -

'-.-!:=-.7-..-"!-?-!-_n-_-- - - - -?- ?- -9-!?--!-9_-:-J-_1-.;-?-:?-:?- -?---'-?- -- -_ -_ -_ -_ -_ -_ -.-_ -_ -_ _- -_ -_ -_ -_ _--_ -_ -_ _ _ _ _ _ _ .. - - „ - - - - 0,67

!r_<Í:f"!1.

'..1-"!_z_ C -?:19!??D._:?.! :?:?!:, ?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - -

0,24

'._1_ "! .2:. !C - ??_OJ?_D_:?.!?:?:?0:0,

'._1_ Y2:. !C - ].?_D!] -o_:.!?:?,'. :?:.

_ _ _ _ - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..

O, 13

- - „ „ - - - - - - „

0,19

-1- .?! :'_ !?9!]9_::,:?:?: :q'-1-_ ·- - - - - - - - - - .- - - - - - -- - - - -----.

'..- !? -v_!99/:?_D_:) , 0:0, 0.·.- • • • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,08

0,07

1

'. _1_ _:i_r9_ž_r:i_ C

1

_1_9'.??: ·-.o_.:i 91 !?._ _ _ _ _ _ _ ._. _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _

0,04

'!  .:(

„ „ „ - - - - - „ „ „

66 998762202ROO

prořez  10%:1,4202*10/100

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%

0,14

2 144,07

6,60	14 150,84

67 998762294ROO

Oelkem a

Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km	%

2 144,07	1,85	3 966,52

157 215,72

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 7

Položkov ý rozpočet

Stavba :

Ob.ekt :

1845 Areál SZ Veltrusy; Realizace rekonstrukce stavební

01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradníka

Rozpočet:  1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

p--	etsfo polofkv	Náev položky	MJ	mnotstvi	cena / MJ	celkem Cl'č)

Díl: 764	Konstrukce klempířské

- 76423122DRDD	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 25D mm	I	m	I	I	1 3D4,oD I lemování oken u volských ok

1:2P*o2lo- ž-k- a- -je- k- -a-lk-u-l-o-v-á-n-a- -v-č-e-t-n-ě- -le- -m-o-v-á- -n-í -r-o-h-ú- - - - - - - - ·- - ·- - - ··- ··- ·1·- - - - - ·2,4ol

- 76423123DRDD	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 33D mm	I   m	I	I

1 3D4,DD I

_ _ >'.. :>!	Y -	e??_á_ř:>    -

_s_ty!'_n_í_ <;_;:í-	:9:ii ?-9?

_ _ _ _ _ _

?P?-ř_s_ :>! :'!li - - - - - - •- - • - - - • - - •- - - - - •• - - - - - - - - - - - • - - • - •• - - -

"'.  ?9!1_í _	:p_c: ry_t ?.h ?_r:_í_ 99/?:?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

<:e?,?_n_í_ !:.VÝ.C: 9 y_a!? 9.< \ q._5t?:.<?, =! :?l': l- _ ..._ _ .

;:e??n_í_   !:_z_  9I _v_aJ? g (f :. q._l ?_+_(?, ? ] :?t? _ _ _ _ _ _ _ _

Mezisoučet

1,30

3,52

3,52

- 764239220RDO	Lemováni z Cu, komínů na vln. krytině, v hřebeni

KL1

I m2

4,3D

3 335,oD I

14 34D,50

Poloka je kalkulována pro lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních pronikč1, včetně lišt

dúňi -zanradňílú :{{(),"5+025 2; 11 4+02s2F·- - ··- - ·- - ·- - ··- - ·- - - ·- • - - ·- - •• ·- ··

I

D,5*1,4+(D,5 +1,4)*2*D,25)*2	4,30

- 764252201RT2  IZlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm měděné

,D  1

hákv	m	13,83

KL3

_ .':'?!?  ?) . ?	"'.	- E! r:. _h_  9 ,9!') ,_	1,!?Y!'Ý.C:. ?!.<: 9il_a_t?cj _ •• _ ._ ._ _ _ hospodářské  stavení:5,165*2+3,345+0 ,15		13,83

1 043

0' I

14 419,48

74    764252203RT2

Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm

měděné  hákv	I

m

KL3

13,20

1 250 ,ool

16 500,00

_ .':'?)9 ?). ?	".'.	-"'.	}:_ 9,9J:. ?  '!?Y.:1Ý.".._h! ) .8:  l_a_t?c} ._ _ • _ ._ ••

!1-r_a_     k-:	1   ?!. ·-1-*_2_'. , )_*_2_ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ • _ • • _ _ _ _ • ??:??

|  |  | hospodářské stavení:4 ,29+5 ,165+11,07+D,5+3,345+5,165 |  | 29,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 76426122DRDD | Střešní okna z Cu plechu, kryt. vlnitá, 60 x 6D cm | I kus |  | 4 783,oDI |

KL2

Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání a zasklení okna sklem drátovým. Je určena rovněž í pro krytinu z

prejzů.

77   764292251 ROD   Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm, klínové těsnění

KL5

I m	I	3,491	1 339,oD I

4 673,11

_ .':'?!?  ?.??:>?_h.j - ??_á_"'._

_a_      9! _q1?. í!1_C: p)	- ='   ! - l! ?yé_h_  ! ?!í_a příponek .

?P?-ř_s_ :>! :'!li - - - - •• - • - - - - - - • - - - • - - - •• - - - - - - - - - - - - ••••• - - - •  - - - „ - „ - „ „ - -

jižní část stavení :sqrt(2,57"2+(2,33-1 ,38)"2)+0,75	3,49

| 78 76433183DRDD Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° I m - •·: - l:S_k_ý_c: _?_k_ - • - - ••• - •• - ••• - •••• - - - ••• - - - - - - - - ••••••••••• dům zahradn íka:1,2*2 79 76433982DROD _n:1?.'.1! -1.:1!1:iv - -í_ů_ - -- n6_ t: _ _3_ ?_. 0 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ _ _ dum zahradrnka:((0,5+D,25 )*(1,4+ ,25*2)· 0,5*1,4+(0,5+ 1,4)*2*0,25)*2 |  |  |  | -- - - „ „ - - - - - 2,40 | 200.oo l |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ··- - - - - ' 9 | 133,DDI | 571,9D |
|  |  |  |  | 4,30 |  |  |
| 8D | 764341821RDO | Demontáž lemov. trub D 100 mm, vln. kryt. do 3D0 | kus | 1,0D | 35,80 | 35,80 |
| 81 | 764342821 ROD | Demontáž lemování trub D 1OD mm, hl. kryt. do 30° | kus | 1,00 | 30,7D | 30,70 |
| 82 | 764345831RDD | Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30° | kus | 1,DD | 35,80 | 35,80 |
| 83 | 76435281DROD | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 13,2D | 20D,OO | 2 640,DO |
| 84 | 764361810ROO | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30° | kus |  | 435,DD |  |
| 85 | 764392840ROO | Demontáž úžlabí, rš 5DO mm, sklon do 30° -------------------------------------------------- -- ---- - | m - „ - - - „ „ | _ _ _ _ _ _ _ ?Z | 20,5D | 56,17 |

?P??_ ř_s_  :>! :'!li .- ••- • - - - - - - •- - - • - - •• - - - - - - - - - - • - - ••• - - - - - - •• - „ - - - „ „ - - - -

jižní část stavení:sqrt(2,57"2+(2,33-1,38)1'2)	2,74

- 764454801ROD	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	1,6D	48,0D	76,8D

- 7645542D2RDD	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	I	m	7,95	1 304,oDI	10 366,80 KL4

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana 8

Položkový  rozpočet

Stavba :

Ob"ekt :

1845 Areál SZ Veltrusy; Realizace rekonstrukce stavební

01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradníka

Rozpočet: 1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

| P.č. | Óislo položky | Náav 1;>0ložky I MJ množství cena I MJ I ce kem (Kč) 1-'olozka Je Kalkulovana vcetne nakladu na dodan1 zderi, manzet, odbocek, kolen, odskoku, vypust1 vody a - - 99_o_ C: -l'. - -- ---------- ·------ -- --- - ·- - -- .- ----.- - --- - ·----- - - -·- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _;;_a_ r_a_ k-: ::P,?t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 15,15 |  |  |
|  |  | hospodářské stavení:2 ,8+3+3,5 |  |  | 9,30 |  |  |
| 89 | 998764201ROO | Přesun hmot pro klempířské konstr„ výšky do 6 m | I | % | 1 506,13 | 1,851 | 2 786,34 |
|  | Celkemza | 164 Ko1t$'1rukce klemaiřské |  |  |  | I |  |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  |  |  |
| 92 | 765311523RU1 i | Krytina z bobrovek střech slož.,korunová, na sucho režné taškv kulatli řez. vč. doolňkovlich tašek _ _ y_t'.9·.? P.?.<':·.í??! i?_n_í _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  | 950,oo l | 53 789,00 |
|  |  | -"':r_"':q k-:s? ?:::1_9_.:4_5J:9!?: 9!:íS 1.:, ·.?t?:'".(!: ,?tt-2._ _ _ |  |  | 184,57 „ „ - „ „ - - - - - - |  |  |
|  |  | 1.!, ·-'S:.:'9.r!((S! ! ?:, ?l: .?r?.:_(!:,?tl.*?._ _ ._ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ „ |  |  | 78,22 |  |  |
|  |  | P? -t- í!1_: 9, 1_ ._6_*_2_ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | -1,60 |  |  |
|  |  | P?- t- 1_z_ 9: ._5_*_2_ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | -0,50 |  |  |
|  |  | p9_e_t_ rY._t y_o_l Ý9.? -- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ |  |  | -4,00 |  |  |
|  |  | Me<.isoučet |  |  |  |  |  |
|  |  | o |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |
|  |  | jižní část staven í - východní valba:3 ,345*sqrt(1,9A2+(2 ,33-1,38)A2)*0 ,5 |  |  | 3,55 |  |  |
|  |  | #ňíva!t:ia:cn-.0·1·2:rg: i*ď,5·- scirtCC' 4s*o:w2+(2,"3·3_- - - - ·- ·- - - - - - |  |  | · |  |  |
|  |  | 1.,_3_ )_'_2)_:_2_,? 9 !U?! =, ?9,l_'_2_-t:(3.·?:3 ?, 1:?t. ·?_ - - - - - - - - - - - - - |  |  | 19,75 |  |  |
|  |  | severní valba:(4,29+ 1+4,93)*0,5*sqrt((3,345*0,5)'2+(2,33-1,38)' 2)-0,5 ápad"n"í"éásf :·vycncianr ·- ·- - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  | 9,33 |  |  |
|  |  | valba: (5, 165+5,57)*0,5*sqrt((5,69*0,5)'2+(3,33 - |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,26)'2)+sqrt((5,69*0 ,5)'2+(3,33-1,26) '2)*(6,87-5 ,3)*0 ,5 |  |  | 21,65 |  |  |
|  |  | zápacfri"i"éášf :" ápaan1iia1&a:rs:s+5sr)•ci.s*sčiřf((569;osfA·:t+(3,33·_- - |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 2_)_"?)·- - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mezisoučet |  |  | 24,75 :E,53 |  |  |
| 94 | 765311529RT1 | - í-k - - -( - -! - '. . ·-: - '-- ?- - |  |  | - - ....- ,99 | 3 500,oo l | 14 000,00 |
|  |  | 2*2 |  |  | 4,00 |  |  |
| 98 | 765311538ROO: | ?_n_ ?_b _'."_k_·- :: -i .- - t- _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [_ _ _r:i_ _ _ _ _ _ _ _ _ ?, dům zahradníka: „„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „ „„ „„„„„„„„„„„„ „„„ „„„„„„„„„„„ '.. -----------. ----- ·----- ....-- - .- .- - - .- - - - - .- .- - - - - - - - - - - .- - - - :? fvíazísouéei 8.02 o C?P?d. ř_s_ ;>! -nj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hřeben: ----------------------------------------------- --------------- --- ?9!1 . :P- iy_t?_h_r::J-í- :?!1_ ??:'. ·?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,67 j í- :;!_s_t?y_n_í; 1_ 1_ ::1_ ,_9_-? ?? ; ?- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • • • _ 4,90 - - - - - - - - „ „ „ ':P?.?_n_í_ ;>! !1}:_·)_6_ , ?:9, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,00 Mezisoučet |  |  |  | 109,00 1 | 17 433,39 |
| 102 | 765311548ROO | !?!- !? .r: i- - ·.??_'!1_1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _r:i_ _ _ 11,64 - - - „ „ „ - - - - - dům zahradníka : -------------------------------------------- ---------------- ----- ?:9(:;9_((1_ ?: ?: , t. ::52?::_(!:Eg,t2X?_+_(!:,??t t. _ _ 35,58 fV1ezioučet o ---------------------------- ------------------- -------- --------- - ?P?::J.ř_s_<': :;! !1! _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „._ _ _ _ _ _ _ _ nároží: i! í- !_s_l?:'_n_í;gJ?: ??:'."S?: :!·- t.2J:?:9:_ ._ _ _ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,08 ;:e??_nj_ ! ! !1!s_q( ._1_z : ·- --1_,?_6t?l:!'- _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,98 M0zísoučet |  |  |  | 565,oo l | 6 576,60 |
| 109 | 765311583ROO | Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek I m 102,26 |  |  |  | 220,oo l | 22 497,88 |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 9

Položkový rozpočet

Stavba : Ob.ekt :

1845 Areál SZ Veltrusy; Realizace rekonstrukce stavební

01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradníka

Rozpočet: 1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

·P.€:.	Číslo položky   ••••••••••••••••• ••••  -	Y.P._ ly_ _ _ ••••_ _ _ •••••••••••L_	.. .!."Jt'	J-+-c_re._n -'/_M_J_. _,	c_. ·e·_1ke_m_·,...(.,K_č...:)...--1

dům zahradníka:

iviezísoučei

o

<?!??-ř_s_k_ :; :'!1!

nároží:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

71,16

113 765311810ROO

i! í-   :>!_s_t?Y.r_í;(s_q (·-5-	(.- -_1_._8X?J:?:q.:xi ?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _

!???n_i _	!':' l _s_q (._1? (.- --1_,?.?t?!:1. , ·!.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

úžlabí:

:'!

--------------------------------------------------    ------------- --

i!   í-	_s_t?y_r:i;(s_q (·-5-	(·- --1_._BX?):'.9,??J:?. _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ • _

Mezisoučet

!1:?.t - 'Xt'.   -	_n_ _s_u_	?. !í_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [_ _ ?-_

_z_ r_a_  k-:s?, ?::_1_. -t9,?:9_((1_ !, q._5t?;_(?:: ?t)_*_2_ _ _ _

1.!, q._?_*:'9.r!((i!?, ?:?, ?tq.?r?:i-.(!:, ?tt- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

!?? -t-<?í!1_ů_::9,  1...?.*L._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

!??_č!'._t_l_z_::9,  q._5_*- - _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10,16

- - - - - - „ - - - -

13,97

6,98

184,57

78,22

- „ - - - - - „ - - -

-1,60

. -0,50

104,001

o

6,50

114 765311813ROO

118  765318861 ROO

jižní část stavení - východní valba:3,345*sqrt(1 ,9112+(2 ,33-1,38)112)*0 ,5

jlzňí valt5a:(rf.o7-.t-r9:wo: i"*sq·ita3::w5•0:5v2+(2,-33:- - - - - ·- - - - ·- -

1.·. )_'_2).:-?·?:>9!!((?, ?: : ? ' )_ ?-J:(3_,:3 ?l l:?L*. ·?.- - - - - - - - - - - - -

Výčnoani ··- - ··- - • ··- • ···- ···- ····- ···- ·····- ·······

severní valba:(4,29+ 1+4,93)*0 ,5*sqrt((3 ,345*0,5) '2+{2,33-1,38) '2)-0 ,5

žápaan"i"éášf :

valba:(5,165+5,57)*0,5*sqrt({5,69*o,5r2+   (3,33-

1,26r2)+sqrt((5,69*0,5)'2+(3,33-1 ,26)'2)*(6,87-5,3) *0,5

iáf>aciri"í"éásf :"iái>aciniiia1oa:{a."b+s:s1}*0-,;•5eiřfasM;o:sf112·+c3.3"'.3°-- -

1.?.J:.2).- - .- - - .- - - - - - - - - - - - .- - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

rv1ezisoučel

Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	I m2 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta , do sutí	[	m

dům zahradníka:

---------------------------------------------------------	- - - - - - -

h-ř-e-b-e--n-:-8-,0-2------------------------------------------------   - - ---- -

}}:9 , t_2t?:'".(!_-, ?tt_ ..

---------------------------------------- ----------- ------------- -

í 9(:>9..r!((! : '._3: , t_O_.?t?5 ]

3,55

19,75

9,33

21,65

24,75

89,22

8,02

35,58

152,00	13 561,44

30.00 1	1 050,00

f\!iezisoučet	<'.:,G(l

o

!??-ř_s_k_ :'! :'!1} _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

hřeben:

!

---------------------------    --------------------------------------

::i?_n_í_	:P.C:')'_t ?_h_r?r:í_ 9?, ??:'". ·.?•• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _

j  í-	!s_t?y_r:í:! :?:1.·.-.?.:?? 9"?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

!???n.!.	! ':' !:_. ?.  , ?:9:   - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5,67

4,90

6,00

119 765318863ROO

123  998765201 ROO

Celk/lm Zl.I

Díl: 766

o

nároží:

n í_ ? !_s_t?y_r:í: CJ5?, ??::S?, :'.·- t_l?:9, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

;: ??n_í_	:>! :'!1l_s_q (._1_:: ·- --1_,?.?X?J:! , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i\ít:zisoucst

Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použíti	I	m

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	I   %

Konstrukce truhlářské

5,08

6,98

45,00

4 087,25

45,00	2 025,00

1,20	4 904,70

124   766 - V01

O + M nových oken do volských ok

I kus   I

2,00 1	6 800 .001	13 600,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 10

Položkový rozpočet

Stavba :

Ob" ekt :

1845 Areál SZ Veltrusy;  Realizace rekonstrukce stavební

01 Obnova střešního pláště, krovu a stropů domu zahradníka

Rozpočet: 1845.01.ZO

VÍCEPRÁCE

| 'P.ě. | Cislo polofky | Název položky | ....1 | MJ | mnohM | eena I MJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | provedeni dle požadavku projektanta a památkářů včetně povrchové úpravy včetně zaměřeni otvoru na místě včetně dopravy |  |  |  |  |  |
| 125 | 998766201 ROD | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | I | % | 300,00 | 1,05 | 315,00 |
|  | Celkem za | 13915,00 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  |  |
| 126 | 783782221R02 | Nátěr tesařských konstrukci Lignofix Top2x I m2 _ -'..':'.Y k ?Y_u_ :_s_ty_?jí_c_í_í_ ':l::'.:.'."_z_":':.". !!- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | I 419,49 | 1 105,oo j | 44 045,97 |
|  |  | zahradní domek: |  |  | 29,59 |  |  |
|  |  | ------------------------------------------------------------- ---- i?? 9_n_i?.!?9!!?9;{1. ·- ?:q,_*-2_-J: !!! q_,:S_*?_-9, !??t q._1_z*_ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | ".'.:!! -?_19 ??_q_:] _1:??!·-1.:9!??l*. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - |  |  | 19,26 |  |  |
|  |  | (í y _v_i;í_h_ ! '!Ii:?_1_1;'3_q_: :?:9,g?:?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 1,28 |  |  |
|  |  | ".'.:!! ??9!??_q_:i?! ?:?:l???7?: 7.1.1.·?t( :. :9:??t- - - - - - - - - |  |  | 32,67 „ - - „ „ ... - - - - „ |  |  |
|  |  | vaznice 180/ 160:(12,6*2+4,6*2)*(0,18+0,16)*2 křol<ěv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  | 23,39 |  |  |
|  |  | 1.?9!! 9:{. -*_1_q_*?_: ._1_*_*-::.1. : ? :-]! ? (9,!?7_q_ ,_1_3/?.- - - |  |  | 133,28 |  |  |
|  |  | i!l]_ l1!_1. 91. 9:?:. :: (9:! :s_+_q,_1_):?_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  | 8, 18 |  |  |
|  |  | i!l]ý_ l?_UP. _1_g 1_ 9:1_ ,_5 _*_(9:1_ ?79:!?)?- _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 2,88 |  |  |
|  |  | i!l]ý_l?_U_R _1_ g(1_ 9: ._5_*_3 9.•J : ._ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 3,24 |  |  |
|  |  | i?? -! 9!! 9: : ?: 9._1_:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l?_U_R _1_9 1_ 9: ·- *_q_,_1_*- ._ _ _ _ _ _ _ •_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 13,44 1,48 - - - „ - - - - „ „ - |  |  |
|  |  | 9.'Y. 9 ?9:?:. O !:S:?;_q,?_5)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 1,45 |  |  |
|  |  | 9!Y.1. 91. 9:(q_.:s_+_ .YX9:!?: ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  | ?!Y.1.91.?9;?,_*-(9, !?:?;_q_,] !)_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --­ |  |  | 1,08 „ „„ „ „ „ „ „ „ „ „ |  |  |
|  |  | ? !? - ?9!?9.? (?:?:S?_(?:?--:?t?t.*-(9,!?:_o_.! n:?_ - - |  |  | 21,52 |  |  |
|  |  | l\:]62.ÍSOUéet |  |  |  |  |  |
|  |  | r_;;t;r_v_i:: -9'.>; , -6 _5jJ9_q_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 14,67 |  |  |
|  |  | fviezí;;oučet |  |  |  |  |  |
|  |  | ??P?_d_ ř_s_ ?! .'.1!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | i?? 9_n_i?.!?9!!9J ._5_*?_1:·- )_*_(9:!?:9: ?1_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i?? 9_n_i?_ 99!!99J ._1_*- ?, )_*_o: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  | 9,53 3,84 |  |  |
|  |  | ".'.: !r_ ?] 9 ??_0_:?, {q_ .?_1_-J:9! ?)_*?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 4,56 „ - - „ - „ - - - - „ |  |  |
|  |  | ".'.:!! - ?9 ?_q_:?:?:9, : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ".'.:!! r:i.!?9!! -q_:,?:(·1 9,1.t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - |  |  | 2,30 5, 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |
|  |  | ".'.:!! -:?_G ?_1_q_::??[(q,_1_-z 9:. l_*?_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  | 25,00 |  |  |
|  |  | ".'.:!! -!?_Oj] -q_:?:?:?:(q_,_1_ 9,1_t_2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  | ".'.r5':. 1.?Y. Y.? _i?.!9! 9 .?_ ?: ?l q_ ,_1_3_*_4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ |  |  | 6,55 |  |  |
|  |  | l_?_UR _1_ ?(1_9(1: _D_,?:1 (q_,_1?. -J:9,1_ )_*- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 3,16 |  |  |
|  |  | příložky sloupku 130125:1,4*3*0,025*2 |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  | KřciKev "íOO í20'(J'",il27+ )+Y,94+s"tj'ri(í,4"!5' 2+{2,-:fJ-" " - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,26)"2)*6+sqrt(1 ,55 '2+(2,33-1 ,26)"2)*4+sqrt(1 ,9'2+(2,33- |  |  |  |  |  |
|  |  | !·. (_2)t(q_.] _+_q_ ,_1_ ?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - úžlabní krokev 100/120:3,2*(0,1+O,12)*2 |  |  | 33,17 1,41 |  |  |
|  |  | ňařčžň r křčkeii 1ooi1o{sCiřt(·i:2Á2+(:3:33:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.·- )_"_2 :: 9!!(2_,?:?_+_(?:?:!:??l ?l_*_2):\._1_:9,1.?l_*_2_ - - - - - - - - - - - - - - |  |  | 5,56 |  |  |
|  |  | rezerva 5%:106,1213*5/100 |  |  | 5,31 |  |  |
|  |  | 44 045,97 |  |  |  |  |  |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  |  |
| 127 | M21 | D + M elektroinstalace - hromosvodu demontáž st mont!>t nnuhho | ávajícího, I Kč |  | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
|  | Cslkl!lllJ za | M21 EleidromoRtáie |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower, © ATS, a.s.

Strana 11