        Smlouva o dílo

        Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Domov Na zámečku Rokytnice,příspěvková organizace
        zastoupený JUDr. Evou Fabovou, ředitelkou
        Rokytnice Č.P. 1, Rokytnice 751 04
        IČO:61985911

 Zhotovitel: Stavby – opravy – rekonstrukce
        Horák Zdeněk
        Mervartova 3380/4a, Přerov 750 02
        IČO:12687146
        DIČ:CZ 6605310052

        Čl. II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele stavební práce a dodávky na akci: Změna užívání dvou místností v 3. NP zámku v Rokytnici dle projektové dokumentace.

        Čl. III. Cena díla

Nejvýše přípustná cena díla činí včetně DPH: 806 632,-Kč a je specifikována ve dvou přiložených rozpočtech, které jsou součástí této smlouvy.

        Čl. IV. Dodací podmínky

Termín zahájení bouracích a stavebních prací: 5. 11. 2018
Termín dokončení stavebních a bouracích prací: 10.12. 2018

Termín dokončení díla se prodlužuje v případech,kdy zhotovitel nemohl svému
závazku dostát pro překážky v práci na straně objednatele nebo jiné okolnosti
nezaviněné zhotovitelem.

        Čl. V. Záruka na dílo

 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmětné dílo v délce trvání 24 měsíců
 ode dne podpisu předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem.

        Čl. VI. Platební podmínky

 Úhrada ceny díla bude provedena proti faktuře vystavené zhotovitelem,
 podloženým soupisem provedených prací,se splatností 14 dní od doručení.

        Čl. VII. Povinnosti zhotovitele

  Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen odstraňovat
  na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní činností.
  Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem zajistí zhotovitel na vlastní
  náklady odstranění veškerých následků havárie nebo škody v nejkratším možném
  termínu.

        Čl. VIII. Další ujednání

  Zhotovitel po jeho dokončení dílo předá objednateli, o čemž bude pořízen
  předávací protokol. Termín předání je zhotovitel povinen oznámit objednateli
  nejméně tři dny předem.

        Čl. IX Pokuty

  Při nesplnění povinností zhotovitele předat dílo v dohodnutém termínu,uhradí
  zhotovitel objednateli smluvní pokutu a to ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý
  započatý den zprodlení.
  Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky
  každý započatý den prodlení s opožděným placením faktur.

        ČL. X Závěrečná ujednání

  Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen písemnou dohodou
  obou smluvních partnerů,jinak jsou neplatné.
  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  Zveřejnění v registru smluv provede objednatel po podpisu smlouvy oběma
  smluvními stranami.

  V Rokytnici dne 5. 11. 2018 V Přerově dne 1. 11. 2018

................................................... ..................................
        za objednatele za zhotovitele

Rozpočet stavby
Stavba :		Domov Na zámečku Rokytnice 3 N.P.

Objekt :		zámek
Místo :		Rokytnice

Zhotovitel :		Horák Zdeněk
		Mervartova 338/4a
	750 02	Přerov

Objednatel :		Domov Na zámečku Rokytnice

		Rokytnice
			Vypracoval : Horák Z.
			Dne : 22.10.2018

Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady	234 120,00	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	Kč
Cena stavby bez DPH	234 120,00	Kč
Základ pro DPH 15,0 %	35 118,00	Kč
Cena stavby celkem	269 238,00	Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů
Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
3	Svislé a kompletní konstrukce	48 761,50	3,88223
61	Upravy povrchů vnitřní	9 964,50	1,64932
62	Upravy povrchů vnější	3 362,50	0,14950
63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 544,00	1,79424
64	Výplně otvorů	11 705,00	0,11826
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	4 590,00	0,00240
97	Prorážení otvorů	8 540,88	0,00997
99	Staveništní přesun hmot	2 450,70	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	1 657,75	0,00447
722	Vnitřní vodovod	5 196,50	0,01605
725	Zařizovací předměty	11 692,00	0,04600
730	Ústřední vytápění	13 170,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	1 540,00	0,00364
771	Podlahy z dlaždic a obklady	18 609,28	0,41791
776	Podlahy povlakové	25 626,95	0,19771
781	Obklady keramické	6 126,00	0,42726
783	Nátěry	164,00	0,00040
784	Malby	45 993,55	0,29652
M21	Elektromontáže	9 425,00	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
	3 Svislé a kompletní konstrukce				48 761,50		3,88	.
1	342 28-0012.RA0	Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm	40,00	m2	1 079,00	43 160,00	1,53	0,0
2	342 26-3310.R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	1,00	kus	177,50	177,50	0,01	0,0
3	310 23-9211.R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	1,20	m3	4 520,00	5 424,00	2,34	0,0
	61 Upravy povrchů vnitřní				9 964,50		1,65	.
4	612 10-0010.RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	7,00	m2	826,00	5 782,00	1,07	0,0
5	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	12,00	m	117,50	1 410,00	0,21	0,0
6	612 40-3388.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	7,00	m	182,50	1 277,50	0,26	0,0
7	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	26,00	m	57,50	1 495,00	0,11	0,0
	62 Upravy povrchů vnější				3 362,50		0,15	.
8	622 47-1116.R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	25,00	m2	134,50	3 362,50	0,15	0,0
	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 544,00		1,79	.
9	632 45-0020.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 20mm	36,00	m2	154,00	5 544,00	1,79	0,0
	64 Výplně otvorů				11 705,00		0,12	.
10	642 94-2212.R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	2,00	kus	451,50	903,00	0,00	0,0
11	595-90878.A	Zárubeň pro sádrokarton 800/100	2,00	kus	736,00	1 472,00	0,03	0,0
12	611-65314	Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm	2,00	kus	4 240,00	8 480,00	0,09	0,0
13	549-14594	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	2,00	kus	425,00	850,00	0,00	0,0
	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 590,00		0,00	.
14	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	60,00	m2	76,50	4 590,00	0,00	0,0
	97 Prorážení otvorů				8 540,88		0,01	.
15	971 10-0021.RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	1,20	m2	934,00	1 120,80	0,00	0,0
16	974 20-0030.RA0	Vysekání rýh v podlaze z betonu, 15 x 15 cm	7,00	m	510,00	3 570,00	0,00	0,0
17	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	2,40	t	217,00	520,80	0,00	0,0
18	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	2,40	t	24,20	58,08	0,00	0,0
19	979 01-1221.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	2,40	t	476,50	1 143,60	0,00	0,0
20	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	2,40	t	339,00	813,60	0,00	0,0
21	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	12,00	m	109,50	1 314,00	0,01	0,0
	99 Staveništní přesun hmot				2 450,70		0,00	.
22	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	3,15	t	778,00	2 450,70	0,00	0,0
	721 Vnitřní kanalizace				1 657,75		0,00	.
23	721 20-0001.RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 50 x 1,8	9,50	m	174,50	1 657,75	0,00	0,0
	722 Vnitřní vodovod				5 196,50		0,02	.
24	722 20-0001.RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové DN 20/2	9,50	m	547,00	5 196,50	0,02	0,0
	725 Zařizovací předměty				11 692,00		0,05	.
25	725 10-0001.RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	2,00	kus	4 600,00	9 200,00	0,04	0,0
26	725 20-0030.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	2,00	kus	1 246,00	2 492,00	0,01	0,0
	730 Ústřední vytápění				13 170,00		0,00	.
27	730	úprava rozvodů a topných tělěs	1,00	kpl	13 170,00	13 170,00	0,00	0,0
	766 Konstrukce truhlářské				1 540,00		0,00	.
28	766 66-0016.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	2,00	kus	770,00	1 540,00	0,00	0,0
	771 Podlahy z dlaždic a obklady				18 609,28		0,42	.
29	771 10-0010.RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	46,85	m2	197,50	9 252,88	0,24	0,0
30	771 57-0010.RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	2,50	m2	1 044,00	2 610,00	0,18	0,0
31	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	46,85	m2	144,00	6 746,40	0,00	0,0
	776 Podlahy povlakové				25 626,95		0,20	.
32	776 52-0010.RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	46,85	m2	547,00	25 626,95	0,20	0,0
	781 Obklady keramické				6 126,00		0,43	.
33	781 47-0010.RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	6,00	m2	1 021,00	6 126,00	0,43	0,0
	783 Nátěry				164,00		0,00	.
34	783 12-2111.RT4	Nátěr syntetický OK ''A''dvojnásobný, Paulín, lesklý email 2 x	2,00	m2	82,00	164,00	0,00	0,0
	784 Malby				45 993,55		0,30	.
35	784 16-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	245,50	m2	14,10	3 461,55	0,04	0,0
36	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	245,00	m2	22,10	5 414,50	0,00	0,0
37	784 49-8921.R00	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m	245,00	m2	98,50	24 132,50	0,14	0,0
38	784 16-5522.R00	Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	245,00	m2	53,00	12 985,00	0,12	0,0
	M21 Elektromontáže				9 425,00		0,00	.
39	M21	úprava světelného okruhu a jeho ovládání	1,00	soubor	9 425,00	9 425,00	0,00	0,0

Rozpočet stavby
Stavba :		Domov Na zámečku Rokytnice 3 N.P.

Objekt :		zámek
Místo :		Rokytnice

Zhotovitel :		Horák Zdeněk
		Mervartova 338/4a
	750 02	Přerov

Objednatel :		Domov Na zámečku Rokytnice

		Rokytnice
			Vypracoval : Horák Z.
			Dne : 22.10.2018

Základní rozpočtové náklady	467 299,00	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	Kč
Cena stavby bez DPH	467 299,00	Kč
DPH 15,0 %	70 095,00	Kč
Cena stavby celkem	537 394,00	Kč

Rekapitulace stavebních dílů
Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
3	Svislé a kompletní konstrukce	48 761,50	3,88223
61	Upravy povrchů vnitřní	9 964,50	1,64932
62	Upravy povrchů vnější	3 362,50	0,14950
63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 544,00	1,79424
64	Výplně otvorů	11 705,00	0,11826
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	4 590,00	0,00240
97	Prorážení otvorů	8 540,88	0,00997
99	Staveništní přesun hmot	2 450,70	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	1 657,75	0,00447
722	Vnitřní vodovod	5 196,50	0,01605
725	Zařizovací předměty	11 692,00	0,04600
730	Ústřední vytápění	13 170,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	1 540,00	0,00364
771	Podlahy z dlaždic a obklady	18 609,28	0,41791
776	Podlahy povlakové	25 626,95	0,19771
781	Obklady keramické	6 126,00	0,42726
783	Nátěry	164,00	0,00040
784	Malby	45 993,55	0,29652
M21	Elektromontáže	9 425,00	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
	3 Svislé a kompletní konstrukce				48 761,50		3,88	.
1	342 28-0012.RA0	Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm	40,00	m2	1 079,00	43 160,00	1,53	0,0
2	342 26-3310.R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	1,00	kus	177,50	177,50	0,01	0,0
3	310 23-9211.R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	1,20	m3	4 520,00	5 424,00	2,34	0,0
	61 Upravy povrchů vnitřní				9 964,50		1,65	.
4	612 10-0010.RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	7,00	m2	826,00	5 782,00	1,07	0,0
5	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	12,00	m	117,50	1 410,00	0,21	0,0
6	612 40-3388.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	7,00	m	182,50	1 277,50	0,26	0,0
7	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	26,00	m	57,50	1 495,00	0,11	0,0
	62 Upravy povrchů vnější				3 362,50		0,15	.
8	622 47-1116.R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	25,00	m2	134,50	3 362,50	0,15	0,0
	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 544,00		1,79	.
9	632 45-0020.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 20mm	36,00	m2	154,00	5 544,00	1,79	0,0
	64 Výplně otvorů				11 705,00		0,12	.
10	642 94-2212.R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	2,00	kus	451,50	903,00	0,00	0,0
11	595-90878.A	Zárubeň pro sádrokarton 800/100	2,00	kus	736,00	1 472,00	0,03	0,0
12	611-65314	Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm	2,00	kus	4 240,00	8 480,00	0,09	0,0
13	549-14594	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	2,00	kus	425,00	850,00	0,00	0,0
	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 590,00		0,00	.
14	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	60,00	m2	76,50	4 590,00	0,00	0,0
	97 Prorážení otvorů				8 540,88		0,01	.
15	971 10-0021.RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	1,20	m2	934,00	1 120,80	0,00	0,0
16	974 20-0030.RA0	Vysekání rýh v podlaze z betonu, 15 x 15 cm	7,00	m	510,00	3 570,00	0,00	0,0
17	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	2,40	t	217,00	520,80	0,00	0,0
18	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	2,40	t	24,20	58,08	0,00	0,0
19	979 01-1221.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	2,40	t	476,50	1 143,60	0,00	0,0
20	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	2,40	t	339,00	813,60	0,00	0,0
21	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	12,00	m	109,50	1 314,00	0,01	0,0
	99 Staveništní přesun hmot				2 450,70		0,00	.
22	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	3,15	t	778,00	2 450,70	0,00	0,0
	721 Vnitřní kanalizace				1 657,75		0,00	.
23	721 20-0001.RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 50 x 1,8	9,50	m	174,50	1 657,75	0,00	0,0
	722 Vnitřní vodovod				5 196,50		0,02	.
24	722 20-0001.RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové DN 20/2	9,50	m	547,00	5 196,50	0,02	0,0
	725 Zařizovací předměty				11 692,00		0,05	.
25	725 10-0001.RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	2,00	kus	4 600,00	9 200,00	0,04	0,0
26	725 20-0030.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	2,00	kus	1 246,00	2 492,00	0,01	0,0
	730 Ústřední vytápění				13 170,00		0,00	.
27	730	úprava rozvodů a topných tělěs	1,00	kpl	13 170,00	13 170,00	0,00	0,0
	766 Konstrukce truhlářské				1 540,00		0,00	.
28	766 66-0016.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	2,00	kus	770,00	1 540,00	0,00	0,0
	771 Podlahy z dlaždic a obklady				18 609,28		0,42	.
29	771 10-0010.RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	46,85	m2	197,50	9 252,88	0,24	0,0
30	771 57-0010.RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	2,50	m2	1 044,00	2 610,00	0,18	0,0
31	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	46,85	m2	144,00	6 746,40	0,00	0,0
	776 Podlahy povlakové				25 626,95		0,20	.
32	776 52-0010.RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	46,85	m2	547,00	25 626,95	0,20	0,0
	781 Obklady keramické				6 126,00		0,43	.
33	781 47-0010.RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	6,00	m2	1 021,00	6 126,00	0,43	0,0
	783 Nátěry				164,00		0,00	.
34	783 12-2111.RT4	Nátěr syntetický OK ''A''dvojnásobný, Paulín, lesklý email 2 x	2,00	m2	82,00	164,00	0,00	0,0
	784 Malby				45 993,55		0,30	.
35	784 16-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	245,50	m2	14,10	3 461,55	0,04	0,0
36	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	245,00	m2	22,10	5 414,50	0,00	0,0
37	784 49-8921.R00	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m	245,00	m2	98,50	24 132,50	0,14	0,0
38	784 16-5522.R00	Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	245,00	m2	53,00	12 985,00	0,12	0,0
	M21 Elektromontáže				9 425,00		0,00	.
39	M21	úprava světelného okruhu a jeho ovládání	1,00	soubor	9 425,00	9 425,00	0,00	0,0