SMLOUVA O DÍLO

č. RBP 2018000446

na realizaci stavby

„ Rekonstrukce elektroinstalace na expozituře v Havířově “

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami

Článek I.  Smluvní strany

Objednatel :	Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Se sídlem:	Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Statutární orgán:	Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel

IČ:	47673036

DIČ:	CZ47673036

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554

Osoby oprávněné k jednání:	xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

Zhotovitel :	Jan Hon

Tísek 120

742 94  Tísek

IČ : 72998199

DIČ : xxxxxxxxxxx

## Článek II.  Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl.I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost, která je předmětem této smlouvy.

## Článek III.  Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje k provedení elektroinstalačních prací dle cenové nabídky č. 2018016, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Rozsah předmětu díla je vymezen takto: Zhotovení elektroinstalace na objektu expozitury Havířov, areál úřadu města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov a to na základě pochůzky a konzultace v místě provedení díla s architektkou, vedoucí pobočky a ředitelem pro oblast vztahů s klienty. Provedení díla bude formou Na klíč, včetně všech potřebných materiálů, zkoušek, revizí a prací nutných pro řádné a bezpečné provozování díla.

- Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě požadavků nebo souhlasného stanoviska objednatele (vícepráce), uvedeného ve stavebním deníku a/nebo písemném dodatku k této smlouvě.

- Místem stavby je objekt expozitury RBP Havířov, areál úřadu města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov.

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků ve smlouvě sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo (dle čl.IV – cena díla ) za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech důsledků.

Článek IV. Cena díla

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky č. 2018016

Celková cena díla činí 163 033,- Kč bez DPH

- Ke změně ceny uvedené v čl. IV., bod 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného statutárními zástupci obou smluvních stran z následujících důvodů:

  - V průběhu realizace stavby dojde k nutnosti provést práce, svým rozsahem převyšující rámec předmětu smlouvy a ceny sjednané touto smlouvou o dílo (vícepráce), jejíchž provedení bude vynuceno nepředvídatelnými okolnostmi, které nejsou v den podpisu této smlouvy zhotoviteli známy, popřípadě na základě individuálních požadavků objednatele budou oceněny dle RTS2012.

  - Dojde-li v průběhu realizace díla ke snížení nákladů na základě vzájemně odsouhlasených úsporných řešení nebo změny materiálů navržených objednatelem nebo zhotovitelem (vznik méněprací), ocení zhotovitel tyto „méněpráce“ v cenách, které byly uvedeny v odsouhlasené nabídkové ceně s výkazem výměr a oceněním položek v době uzavření této smlouvy.

- Veškeré změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem, musí být zapsány zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním (montážním) deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.

- V případě změn dle bodu 4, je zhotovitel povinen před započetím jejich realizace (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) vypracovat soupis prací a výrobků, jichž se změna týká a provést jejich ocenění, následně vypracovat návrh dodatku k této smlouvě a tento předložit neprodleně k odsouhlasení objednateli. Objednatel se k předloženému předmětu návrhu dodatku vyjádří.

Článek V. Termín plnění smluvních závazků

- Termín zahájení prací na místě: 1. 11. 2018.

- Termín ukončení předmětu smlouvy a předání díla objednateli nejpozději do: 31.12.2018.

- Termín ukončení může být posunut při nepřízni počasí o ty dny, kdy nelze tyto práce provádět.

Článek VI. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby

- Vlastníkem nemovitosti a zhotovovaného předmětu smlouvy je objednatel.

- Vlastníkem všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese vedle nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění též nebezpečí prokazatelně zaviněné škody na zhotovovaném předmětu smlouvy.

- Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu smlouvy přechází na objednatele dnem předání a převzetí předmětu smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá po dobu uskutečňování výstavby za stav a provoz všech objektů, zařízení a věcí uvedených v bodě 2. a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.

Článek VII. Fakturace a platební podmínky

Na předmět smlouvy sjednaný v rozsahu dle čl. III. této smlouvy sjednávají smluvní strany dohodou následující platební podmínky:

- Konečné vyúčtování ceny za provedené dílo se vystaví na základě potvrzeného zápisu o předání a převzetí předmětu smlouvy a bude splatné do 14 dnů od převzetí. Dílo se považuje za dokončené, je-li bez vad a nedodělků, případně vykazuje – li pouze vady, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání užívání díla.

Článek VIII. Odpovědnost za vady a záruka za dílo

- Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

- Zhotovitel poskytne objednateli za smluvené dílo, jak je specifikováno v článku III. této smlouvy, záruku za jakost a to na: 	- elektromontážní práce - 24 měsíců

- použitý materiál a výrobky - 24 měsíců

- Zhotovitel poskytuje záruku podle bodu 2. tohoto článku od data předání díla.

- Objednatel oznámí zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu vady díla, zjištěné v záruční době.

- Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady v co nejkratší době po doručení oznámení o vadě.

Článek IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Pro případ nesplnění smluvních závazků má oprávněná strana právo účtovat straně povinné následující smluvní pokuty:

- Za nesplnění termínů předání předmětu smlouvy z důvodů na straně zhotovitele ve smluvně sjednaných termínech dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.

- Za neplnění sjednaných platebních podmínek dle čl. VII této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Toto neplatí v případě vrácení faktury, ke kterému však musí být akceptovatelný důvod pro obě strany.

- Nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností uvedených v tomto článku vzniká vedle nároku na sjednanou smluvní pokutu a není jim dotčen.

Článek X. Předání a převzetí dohotoveného díla

- Zhotovitel je oprávněn předat objednateli jen řádně dohotovený předmět díla.

- Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání předmětu díla 5 kalendářních dnů předem. Objednatel je povinen tento termín akceptovat. Současně předloží doklady dle bodu 3. tohoto článku. Předání a převzetí části díla je možné pouze na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran.

- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli doručit následující doklady:

- atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“ jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.;

- stavební deník;

- doklad o likvidaci odpadů dle příslušných předpisů.

- O předání a převzetí dohotoveného díla provedou smluvní strany protokol – zápis.

- Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí díla.

Článek XI. Další závazky smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neumožní vstup na staveniště žádným třetím osobám, (tím se rozumí, že v případě vniknutí osob bez souhlasu objednatele je považováno za vstup na cizí pozemek se všemi důsledky, jež ze zákona vyplývají pro třetí osobu v rámci porušení zákona) s výjimkou osob, které mají právo přístupu ze zákona a z této smlouvy. V případě povoleného vstupu na staveniště se osoby musí řídit pokyny zhotovitele.

- Veškeré údaje, včetně listin a ostatní dokumentace, týkající se tohoto smluvního vztahu, jsou považovány oběma stranami za důvěrné. Tyto důvěrné informace lze s výjimkou informací vyžádaných třetími osobami, jejíchž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů, poskytnout jiným osobám pouze po předchozím písemném souhlasu druhé strany.

- Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnost a odpovědnost původce odpadů vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a to v rozsahu své činnosti specifikované předmětem plnění této smlouvy.

- Za podstatné porušení smlouvy vedoucí k odstoupení od SoD se považuje zejména:

- neplněním dohodnutých termínů dle harmonogramu o více než měsíc

- neplnění technologických postupů u jednotlivých činností, nebo prokazatelně nekvalitní montáž

- BOZP a PO. Za plnění BOZP a PO je odpovědný zhotovitel.

- Zhotovitel je zodpovědný za zabezpečení staveniště z hlediska možného úrazu třetích osob

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení smlouvy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- příloha č.1 nabídková cena s výkazem výměr a  oceněním položek

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé se zavazují smluvní strany přednostně řešit jednáním na úrovni zástupců smluvních stran s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouva bude ukončena po splnění všech vzájemných smluvních závazků.

V Ostravě dne 	V Tísku dne

Objednatel	Zhotovitel

..……………………......................…..	..……………………......................…..

Ing. Antonín Klimša, MBA	Jan Hon

výkonný ředitel