Smlouva o dílo

Číslo objednatele: ………………..                                Číslo zhotovitele: ……………………

- na zhotovení stavby: „Myslechovice, rekonstrukce balustrády u kříže

- se sousoším Kalvárie“

Smluvní strany:

- Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: objednatel,

na straně jedné a

Mgr. Ladislav Werkmann

společnost zapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem společnosti: Blažejské nám. 14, 772 00 Olomouc

IČ: 12678171		DIČ: CZ12678171

jednající: Mgr. Ladislav Werkmann

bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú.: 23947811/0100

tel. spojení: 777 253 109         e-mail: restaurovani@werkmann.cz

dále jen: zhotovitel

na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. České republiky, dále jen „Obchodní zákoník“ v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

# Výchozí podklady a základní údaje

## Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo a následující dokumenty, které jsou nedílnými součástmi této smlouvy, nebo jinak souvisí s touto smlouvou, budou vykládány s tímto pořadím priority:

1. Tato Smlouva o dílo

2. Rozpočet – cenová kalkulace dodavatele

3. Související dokumenty

# Předmět smlouvy

## Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku „III. Předmět díla“ této smlouvy (dále jen „dílo“).

## Objednatel se zavazuje od zhotovitele úplně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena za dílo“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „V. Platební podmínky“ této smlouvy.

# Předmět díla

## Předmětem díla je zhotovení veřejné stavební zakázky, stavby „Myslechovice, rekonstrukce balustrády u kříže se sousoším Kalvárie“, který je umístěný v Myslechovicích na návsi, na parc.č. 395 v k.ú. Myslechovice Litovel.

## Rozsah prací je rámcově vymezen:

- Zaměření dostupných částí balustrády

- Zpracování dokumentace pro výrobu chybějící část balustrády

- Výroba nové balustrády s vázami

- Přespárování

- Patinace a úprava povrchu nové balustrády tak, aby působila uceleně s

- s historickou Kalvárií.

- Hydrofobizace balustrády včetně Kalvárie

- Vedlejší náklady – doprava, mechanizace, materiál (nerez) a chemické

- Prostředky.

- Závěrečná restaurátorská zpráva

## Mimo vlastního provedení stavebních prací, požaduje zadavatel, aby součástí dodávky stavby a ceny díla byly dále tyto práce:

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla

- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatků za uskladnění

- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN

- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech materiálů a výrobků

- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě

- Uvedení všech povrhů dotčených stavbou do původního stavu (veřejná zeleň)

- Respektování veškerých podmínek vyplývající z požadavků, orgánů PP.

## Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací, rozpočtem (cenovou kalkulací) zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.

## Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek podmínek dohodnutých touto smlouvou.

## Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

- Doba a místo plnění

## Jako termín zahájení díla se sjednává – dle požadavku objednatele, po podpisu SoD.

- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Plnění smlouvy bude zahájeno zhotovitelem jen po písemném pokynu objednatele, že ten má zajištěny finanční prostředky na náklady díla. Tento pokyn vydá objednatel zhotoviteli nejpozději do 28. 2. 2019.  V případě, že bude pokyn vydán později, má zhotovitel nárok požadovat prodloužení lhůty k dokončení díla.

## Termín dokončení realizace díla je stanoven nejpozději do 30. 10. 2019

- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednanou lhůtou dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

## Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

## Místem plnění a předání díla je k.ú. Myslechovice.

# Cena za dílo

## Cena za provedení předmětu díla v rozsahu dle článku „III. Předmět díla“ této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši:

celková cena bez DPH: 		518.570,-Kč

DPH   		 			  77.786,-Kč

celková cena s DPH			596.356,-Kč

Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, je specifikován v rozpočtu (cenové kalkulaci), který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

## Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

## Cena díla je platná do 30. 10. 2019 v závislosti na bodu 5.3 této smlouvy.

## Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované dodatečné stavební práce“). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu. Zhotovitel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou dokumentaci, místo provádění díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku více nákladů zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu krom toho uvedeného v předchozím odstavci smlouvy, to zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů a místa provádění díla, nemají tyto více náklady vliv na výši ceny díla.

# Platební podmínky

## Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

## Práce budou fakturovány po splnění jednotlivých částí na díle dle čl. III, bodu 3.2.

## Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zbylá částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude zhotovitelem jednorázově fakturováno a objednatelem uhrazeno až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich protokolárním odstranění.

## Způsob fakturace:

Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude    předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran.

## Dodatečné práce:

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

# Ostatní ujednání

## Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

- Mgr. Ladislav Werkmann

Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

- převzít od objednatele staveniště,

- předkládat vyúčtování prací a dodávek

- zastupovat zhotovitele při uzavírání dohod o změně díla a návazné změně ceny díla eventuelně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do Záznamu o provádění stavby.

- odevzdat objednateli předmět díla.

## Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

- Výkonem technického dozoru je u objednatele pověřen Martin Kopečný (tel. 720 403 401, e-mail: kopecny@mestolitovel.cz) a Miroslav Skácel (tel. 602 786 079, e-mail: skacel@mestolitovel.cz). Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

- předat zhotoviteli staveniště,

- přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,

- provádět zápisy ve stavebním deníku nebo v Jednoduchém záznamu o provádění stavby,

- odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem,

- zastupovat objednatele při uzavírání dohod o změně díla a návazné změně ceny díla eventuelně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku, nebo Jednoduchém záznamu o provádění stavby.

- odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),

- převzít od zhotovitele předmět díla.

## Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo nebo zápisem do Záznamu o provádění stavby s tím, že kopie zápisu bude přiložena ke smlouvě o dílo jako její nedílná součást.

## Případné změny díla musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a písemně odsouhlaseny objednatelem.

## Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.

## Místo pro napojení staveništního rozvodu vody a elektřiny v místě staveniště/stavby; smlouvu na odběr a měření si zajistí zhotovitel sám a na vlastní náklady.

## Zhotovitel se zavazuje dodržovat platnou legislativu týkající se dodržování jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prohlašuje, že má zaveden certifikovaný integrovaný systém managementu jakosti, ŽP a BOZP.

## Odmítne-li objednatel bezdůvodně převzít dílo, považuje se dílo za předané dnem tohoto bezdůvodného odmítnutí.

# Jakost díla a záruční podmínky

## Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

## Záruční lhůta je stanovena v délce 7 let.

## Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

## Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny násilným poškozením, nesprávným užíváním nebo neprováděním předepsané údržby.

# Majetkové sankce

## Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

## Pokud Zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- Závěrečné ujednání

## Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

## Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

## Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## V ostatním, touto smlouvou nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s § 261 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku České republiky ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními Obchodního zákoníku, jinak právním řádem České republiky.

## Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 1 – Rozpočet – kalkulace a rozpis ceny

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s těmito dokumenty, a zavazují se jimi řídit, resp. jsou těmito vázáni.

Tato smlouva byla schválena Radou města Litovel dne 13.9.2018.

Objednatel: 							Zhotovitel:

V Litovli dne:	………………………			V Olomouci dne:…………………

_____________________________	       _____________________________

Ing. Zdeněk Potužák,					Mgr. Ladislav Werkmann

starosta města Litovel