- Dodatek č.2

Smlouvy o dílo

Číslo 2018/01/

- na dodávku stavebních a montážních prací

Smluvní strany:

1.1.	           Objednatel:		Město Vrchlabí

zastoupený:		Ing. Janem Sobotkou, starosta města

adresa:		Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:			00 278 475

DIČ:			CZ00728475

bankovní spojení:	Česká spořitelna Trutnov

číslo účtu:		107-976260277/0100

1.2.		Zhotovitel:		PJ–stav. DK s.r.o.

sídlo:			Velehrádek 19, 544 01 Doubravice

zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Derdou

zastoupený ve věcech technických: Petrem Derdou

telefon: 604 941 941		fax:		e-mail: info@pj-stav.cz

IČO:			05976294

DIČ:			CZ05976294

bankovní spojení:	Moneta Bank

číslo účtu:		222625882/0600

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- Z důvodů  obecného nedostatku stavebního materiálu na trhu se zhotoviteli přes veškerou snahu nepodařilo zajistit dodávku střešní krytiny Capacco, který měla být dle smlouvy o dílo pro realizaci tohoto díla použita. Jelikož není možno z důvodů klimatických podmínek odložit  montáž střešní krytiny na pozdější dobu, dohodly se smluvní strany na náhradě střešní krytiny Capacco střešní krytinou  Prefa – střešní šablona.

- Zhotovitel se tedy tímto dodatkem zavazuje použít  pro splnění shora uvedené smlouvy o dílo střešní krytinu Prefa-střešní šablona.

- Smluvní strany se dohodly na ceně  za použití střešní krytiny Prefa-střešní šablona ve výši: 975.660,73 Kč bez DPH, dle krycího listu rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

- Smluvní strany  zároveň  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením shora uvedené náhrady střešní krytiny takto:

Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.                         1 978 006,40 Kč bez DPH

Méněpráce (střešní krytina Capacco)                                  -    485.635,31 Kč bez DPH

Vícepráce (Prefa – střešní šablony)		               	   975.660,-    Kč bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2      2.468.031,09 Kč bez DPH

5)  Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

6) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

- Ve Vrchlabí dne 29.10.2018

Za objednatele: Město Vrchlabí			    Za zhotovitele: PJ- stav.DK s.r.o.

Ing. Jan Sobotka 				       Petr Derda

starosta města Vrchlabí			       jednatel