Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

### uzavřené dne 8.12.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:				Golík VH, s.r.o.
sídlo:					Babice nad Svitavou 162, 664 01

IČO  /  DIČ:				02247267 / CZ02247267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711

NÁZEV AKCE:

VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu – projektová dokumentace DPS, stavba č. 4054

V souladu s ujednáním čl. 12. bod 12.4.  a čl. 3. bod 3.3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v následujícím rozsahu:

čl. 3.   Doba plnění – v bodě 3.2. se mění termíny provedení prací, nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje provést:

práce dle čl. 2.1. 	do 30.07. 2019

práce dle čl. 2.2. 	do 13.12. 2019

práce dle čl. 2.3.          	v průběhu realizace stavby

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

v Ostravě dne	1.11.2018				v Babicích nad Svitavou dne 2.11.2018

za objednatele						za zhotovitele

Ing. Jiří Pagáč	xxx

generální ředitel