SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský **zákoník, v platném znění, mezi níže specifikovanými stranami**

1. Objednatel Hudební divadlo Karlín

Křižíkova 283/10, Karlín, 186 00 Praha IČ: 00064335, DIČ: CZ00064335 Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Praha v zastoupení: Bc Egon Kulhánek, ředitel divadla dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“

2. Zhotovitel

Název: Art Lighting Production, s.r.o.

adresa: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna IČ: 25569627 DIČ: CZ25569627

zapsaná v OR vedeném u KOS v Brně, odd. C, vl. 34246 v zastoupení: Richard Tlaskal, jednatel

dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“

Preambule

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na dodávky „LED spoty pro scénické osvětlení Hudebního divadla v Karlině", zadávané v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona na základě výzvy k podání nabídky Čj. 565/18 ze dne 31. srpna 2018.

I. Předmět plnění

* 1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dodávku podle příloh č. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy.
	2. Splnění předmětu smlouvy znamená dodání díla zhotovitelem v kvalitě, množství, termínu podle příloh č. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy, a to do budovy

Hudebního divadla v Karlině v místě sídla objednatele na adrese Hudební divadlo v Karlině (dále jen ,,HDK“), Křižíkova 10, 186 00 Praha 8 - Karlín.

* 1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo řádně, včas a dle podmínek stanovených v přílohách č. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy.
	2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a prodávajícímu zaplatit za provedení díla sjednanou cenu dle čl. II. této smlouvy.
1. Cena za provedení díla, platební podmínky, fakturace a platnost ceny
2. Celková cena za provedení díla činí:

Částka bez DPH: 1.980.165,- Kč

DPH: 415.835,-Kč

Částka celkem: 2.396.000,- Kč

1. Sjednaná cena je doložena cenovou nabídkou zhotovitele podle jednotlivých částí předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.
2. Celková cena za provedení díla podle odst. 2.1 je konečná a zahrnuje také veškeré výkony a služby související s dodáním díla dle této smlouvy, zejména všechny poplatky a náklady spojené s plněním, tj. licence, clo, balné, dopravu, montáž, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu, zaškolení příslušných zaměstnanců objednatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů) a přiměřený zisk zhotovitele.
3. K ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany berou na vědomí, že sazba DPH se může po uzavření této smlouvy změnit. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění, taková změna ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a smluvní strany nebudou uzavírat písemný dodatek smlouvy.
4. Cena za provedení díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným kontrolním zjišťovacím protokolem za skutečně realizované práce a instalované dodávky v místě plnění vždy k datu realizované dílčí části díla, a to do výše max. 70 % z ceny díla bez DPH s pozastávkou ve výši minimálně 30 % z ceny dodávky bez DPH. Kontrolní zjišťovací protokoly bude za objednatele kontrolovat a potvrzovat objednatelem určený pracovník HDK Jiří Blažek. Pozastávka ve výši minimálně 30 % ze smluvní ceny bez DPH bude zhotoviteli proplacena až po odzkoušení systému LED spotů v HDK, odstranění případných vad a nedodělků zaprotokolovaných při vyzkoušení, prokazujícího zadavatelem požadované bezvadné parametry a po uvedení LED spotů do trvalého provozu. V konečné faktuře k úhradě pozastávky budou vyúčtovány veškeré předchozí splátky a případné smluvní sankce za vady plnění.
5. Lhůta splatnosti: Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele ve lhůtě do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo v případě sporu třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem.
6. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu

prodloužení delší jak 14 dnů. Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

1. Cena je považována za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele v plné výši a k jeho plné dispozici.
2. Cena může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemnou formou.
3. Objednatel prohlašuje, že je mu skutečná cena plnění známa a že s cenou stanovenou dohodou stran v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy výslovně souhlasí.
4. Na předmět této smlouvy nebude aplikována přenesená daňová povinnost
5. Doba plnění
6. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli v místě předání ve lhůtě 6 kalendářních dnů od data nabytí účinnosti smlouvy o dílo do data protokolárního předání a převzetí odzkoušené a do provozu uvedené dodávky LED spotů bez vad a nedodělků. Objednatel po vzájemné dohodě se zhotovitelem může dobu plnění či dobu dodání díla změnit (upravit formou písemného dodatku).
7. Zhotovitel se dále zavazuje dílčí část díla, spočívající v provedení montáže ovládací i napájecí kabeláže, závěsné a zajišťovací techniky, montáže vlastních LED spotů, implementace, vyzkoušení, naprogramování a výchozí revize elektrozařízení, provést a předat objednateli v místě plnění ve lhůtě 6 kalendářních dnů od data zahájení montáže ovládací i napájecí kabeláže, závěsné a zajišťovací techniky a vlastních LED spotů do data ukončení vyzkoušení, naprogramování LED spotů a provedení výchozí revize elektrozařízení.
8. Zhotovitel může provést a dodat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou plnění a objednatel je povinen provedené dílo převzít.
9. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro provedení díla, nebo neposkytne zhotoviteli či jím pověřeným osobám potřebnou součinnost k provedení díla, prodlužuje se lhůta doby plnění o dobu prodlení objednatele, přičemž po dobu prodlení objednatele s poskytnutím potřebných podkladů či součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti z této smlouvy vyplývající.
10. Předání a převzetí díla
11. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají jako místo předání a převzetí díla budovu Hudebního divadla v Karlině v místě sídla objednatele na adrese Hudební divadlo v Karlině (dále jen ,,HDK“), Křižíkova 10, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen „místo předání").
12. Předáním a převzetím díla dle této smlouvy se rozumí okamžik dodání díla zhotovitelem dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy do místa předání a podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem (dále jen „předávací protokol"). Za objednatele bude předávací protokol potvrzovat (podpisovat) objednatelem určený pracovník HDK Jiří Blažek-
13. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, podepsaný objednatelem a zhotovitelem. Objednatel je povinen podepsat předávací protokol v případě, že dílo nevykazuje v době předání zjevné vady bránící jeho užívání, nebo že splňuje požadavky stanovené v čl. I. bodě 1.1 této smlouvy. V případě, že objednatel odmítne předávací protokol podepsat i přesto, že dílo nevykazuje vady bránící jeho užívání, nebo že splňuje požadavky stanovené v čl. I. bodě 1.1 této smlouvy, považuje se předávací protokol za podepsaný 21. dnem po dni, kdy byl objednateli zhotovitelem předložen k podepsání.
14. Objednatel je povinen v předávacím protokolu uvést veškeré vady, které dílo při jeho předání vykazuje.
15. Přechod nebezpečí škody na díle
16. Nebezpečí škody na provedeném díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla v souladu s ujednáním článku IV. této smlouvy.
17. Přechod vlastnického práva k dílu
18. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel okamžikem úplného zaplacení ceny zhotoviteli.
19. Smluvní strany sjednávají, že v případě neuhrazení byť i jen části ceny za provedení díla ze strany objednatele vzniká zhotoviteli zadržovací právo k dosud nepředané části díla.
20. Odpovědnost za vady
21. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou. Objednatel je povinen prohlédnout dílo a reklamovat (písemně s přesným popisem vady) zjištěné vady do 3 měsíců dnů od převzetí díla. V případě výskytu vady má objednatel nárok na odstranění vady opravou a není-li oprava možná nebo by s ní byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat slevu z ceny díla. Drobné vady nebránící užití díla nemají vliv na povinnost objednatele dílo převzít.
22. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
23. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání díla či manipulace s ním, a též na vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu objednatele či třetí osoby do díla.

4

VlIl. Sankční ujednání - smluvní pokuty

1. V případě, že bude objednatel v prodlení s platbou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla či s vypracováním a odsouhlasením výrobní dokumentace objednatelem (dílčí postupný termín dle čl. 3.2 této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
3. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním nahlášených vad objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
4. Všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy strana povinná obdrží písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty od strany oprávněné. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná smluvní strana nezávisle na jejím zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v plné výši vedle smluvní pokuty a bez jakéhokoliv zohlednění již zaplacené smluvní pokuty.
5. Práva a povinnosti smluvních stran
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré podklady nutné či potřebné k provedení díla a poskytnout mu veškerou požadovanou součinnost, zejména umožnit mu přístup ke všem potřebným informacím, ke všem potřebným dokumentům a zajistit mu přístup na místa potřebná k provedené díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
8. Objednatel má právo korigovat postup montáže řídícího sytému jevištních mechanismů spodní sféry jeviště dle aktuální frekvence zkoušek a divadelních představení na jevišti HDK.
9. Další podmínky plnění smlouvy
10. Dodávky neznačkových výrobků LED spotů a napodobenin značkových výrobků a komponentů, pocházejících z jakékoliv jiné země, než ze země původu originálu, jsou nepřípustné.
11. Při plnění této smlouvy mohou být použity pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
12. Zhotovitel je povinen zajistit při plnění této smlouvy dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně objektu divadla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
13. Zhotovitel se stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
14. Zhotovitel je držitelem osvědčení o své autorizaci či oprávnění pro dodávku, montáž a servis nabízených LED spotů, jehož úředně ověřená kopie je přílohou č. 5 této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám svojí činností na základě této smlouvy, a to s minimálním pojistným krytím ve výši 2 mil. Kč.
16. Nedodržení charakteristik a kvalitativních parametrů dodávky podle této smlouvy v průběhu plnění může být důvodem pro zrušení smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu možné škody, která by tím zhotoviteli vznikla.
17. Zhotovitel je povinen zajistit pronájem stejného zařízení LED spotů, které je momentálně divadlem pronajato do 30. 09. 2018, na dobu od 30. 09. 2018 až do data zahájení montáže ovládací i napájecí kabeláže, závěsné a zajišťovací techniky a vlastních LED spotů dle čl. 3.2 této smlouvy. Náklady spojené s pronájmem nese objednatel a nejsou předmětem smluvní ceny.
18. Společná a závěrečná ustanovení
19. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

v platném znění.

1. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně.
2. Změny této smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení").
4. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
5. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva v celém rozsahu nahrazuje jakákoli předešlá ujednání mezi stranami v rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Příloha č. 1 -

Příloha č. 2 -

Příloha č. 3 - Příloha č. 4 -

Příloha č. 5 -

1. Přílohy smlouvy

Formulář nabízených hodnot plnění veřejné zakázky „LED spoty pro scénické
osvětlení Hudebního divadla v Karlině" (příloha č. 28.2 zadávací
dokumentace), vyplněný a předložený zhotovitelem v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku

Technické listy LED spotů, které jsou předmětem dodávky dle této smlouvy,
a které byly předloženy zhotovitelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
Nabídka zhotovitele do zadávacího řízení ze dne 18. 09. 2018
Zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávky „LED spoty pro scénické
osvětlení Hudebního divadla v Karlině", zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona, v rozsahu těchto dokumentů:

Výzva k podání nabídky 565/18 ze dne 31. srpna 2018 a

Zadávací dokumentace ze dne 31. srpna 2018 včetně příloh č. 28.1 až 28.3

zadávací dokumentace

Úředně ověřená kopie osvědčení zhotovitele o jeho autorizaci či oprávnění pro
dodávku, montáž a servis LED spotů, jejichž dodávka je součástí předmětu
plnění této smlouvy

V Praze dne

V Újezdě u Brna dne 17.10.2018

……………………………………………. …………………………………………………

objednatel zhotovitel

Bc. Egon Kulhánek, ředitel divadla Richard Tlaskal, jednatel

 Art Lighting Production, s.r.o.

7