**Smlouva o dílo č. 33/2018**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

1. **Smluvní strany**

**Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1223

Zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00092401

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení:

Telefon: 517 348 040

E-mail: mv@muzeum-vyskovska.cz

***(dále jen „objednatel“)***

a

**PROTVAR s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 104436

Sídlo: Tenorova 3407/7, Židenice, 615 00 Brno

Jednající: Drahomír Nantl, jednatel

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ: 06826938

DIČ: CZ06826938

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

***(dále jen „zhotovitel“)***

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek realizace díla, kterým je dodávka a pokládka vinylu, broušení dubových podlah včetně povrchové úpravy a malířské práce v prostorách Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, na adrese náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov (místnosti ve 2. NP – ředitelna, sekretariát, pracovna ekonomky) dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. **Doba plnění**
4. Zhotovitel se tímto zavazuje řádně zahájit, dokončit a předat dílo zhotovené v souladu s předmětem smlouvy dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

**zahájení: 19. 11. 2018**

**dokončení: do 26. 11. 2018**

1. **Cena za dílo**
2. Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí celkem **157 529 Kč** včetně DPH (cena bez DPH činí 130 189,20 Kč, sazba DPH je 21 %, výše DPH činí 27 339,73 Kč).
3. Uvedená cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla (včetně dopravy), je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. Změna ceny díla je možná pouze v případě změny sazby DPH.
4. Sjednaná cena díla obsahuje také přiměřený zisk.
5. Sjednaná cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí díla sjednaného ve smlouvě.
6. **Platební podmínky**
7. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura.
8. Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí řádně dokončeného díla. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je objednatelem podepsaný protokol o převzetí díla.
9. Splatnost faktury je 15 dnů od doručení objednateli.
10. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu dle příslušných platných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
11. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky.
12. Objednatel neposkytuje zálohy.
13. **Místo provádění díla**
14. Místem provádění díla je Muzeum Vyškovska, p.o., náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov.
15. **Povinnosti zhotovitele a objednatele**
16. Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu sjednaném v čl. III. smlouvy.
17. Zhotovitel provede na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění (práce, dodávky, služby) potřebná pro řádné dokončení díla, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
18. Vlastnické právo k dílu dle čl. II přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
19. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
20. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech, které by mohly vést ke změně sjednaného předmětu smlouvy, nebo znemožnily provedení díla.
21. **Předávání a přejímání díla**
22. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jsou-li provedeny veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k provedení díla dle této smlouvy a nevykazuje-li dílo vady a nedodělky.
23. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně jeden pracovní den předem k předání a převzetí díla.
24. Dílo je převzato protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
25. identifikační údaje díla,
26. prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá.
27. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy.
28. **Záruky**
29. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy. Tyto vlastnosti bude mít dílo od předání a převzetí objednatelem po dobu 48 měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
30. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly v době předání díla objednateli, a dále vady vzniklé na díle kdykoli během sjednané záruční doby ode dne předání díla objednateli. V případě oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.
31. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
* započít s odstraňováním oprávněné a ohlášené vady nejpozději do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,
* odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného plnění zhotovitele.
1. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání dopisu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci jsou uvedené v čl. I. této smlouvy.
2. Záruka se nevztahuje na poškození díla vzniklé nesprávnou manipulací objednatele.
3. **Smluvní pokuty**
4. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý byť i jen započatý den prodlení.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené zhotovitelem je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení.
6. Za prodlení se započetím na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.
7. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.
8. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud nedošlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu, že objednatel odmítl jeho převzetí proto, že dílo má vady nebo nedodělky.
9. **Odstoupení od smlouvy**
10. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, které ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu a času, sdělí je zhotovitel do 7 pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně objednateli a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla. Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy dle tohoto odstavce.
11. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v předchozím odstavci nemá vliv na vlastnictví již převzatých částí díla.
12. Objednatel se zavazuje převzít části díla zhotovené do okamžiku odstoupení od smlouvy a zaplatit sjednanou cenu za tyto části díla.
13. **Závěrečná ustanovení**
14. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
15. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
16. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
17. Zhotovitel dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
18. Tuto smlouvu lze změnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsanými oběma smluvními stranami, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného.
19. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, dvě vyhotovení pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
20. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
21. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha

1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Vyškově dne 7. 11. 2018 |  | V Brně dne 7. 11. 2018 |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| Mgr. Monika Pelinkováředitelka Muzea Vyškovska, p.o. |  | Drahomír Nantljednatel |