Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: s-0025/2017

č. zhotovitele: 03 400 31714/2

na provedení Stavebních prací

„Přestavba ZŠ Štěrboholy“

Smluvní strany:

- Městská část Praha – Štěrboholy

Sídlo: Granátnická 497/1, 102 00 Praha – Štěrboholy

IČ: 00231371

Zastoupená: Františkem Ševítem, starostou městské části

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000718329/0800

datová schránka: ethakud

(dále jen „Objednatel“)

- Společnost „Přestavba ZŠ Štěrboholy“

VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník

Sídlo: Revoluční 767/25, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00

IČ: 251 10 977, DIČ: CZ25110977

Zastoupená:	PhDr. Petrem Volfem, MBA, předsedou představenstva

Datová schránka: anefcna

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

INGBAU CZ s.r.o. – první společník

Sídlo:  S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

IČ: 259411277, DIČ: CZ259411277

Zastoupená:  Ing. Igorem Malým, jednatelem

Datová schránka: hzyb3hm

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 16396

EDIKT a.s. – druhý společník

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ CZ25172328

Zastoupená: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

Datová schránka: p8ncd8g

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Bankovní spojení společnosti:	PPF banka a.s., Praha 6

číslo účtu: 2005000148/6000

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „Smluvní strany“ či „Účastníci“

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. Předmětem Dodatku je rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce (dále jen „Vícepráce“) nezbytné pro uvedení díla do užívání a zúžení předmětu díla, které spočívá v neprovedení stavebních prací obsažených v základní smlouvě o dílo (dále jen „Méněpráce“).

ČLÁNEK i.

- Smluvní strany se dohodly, že článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 12, který zní:

12. 	Zhotovitel provede dodatečné stavební práce (Vícepráce) a současně neprovede stavební   práce obsažené v základní smlouvě (Méněpráce):

12.1. Vícepráce:

- provizorní napojení fungující části školy – elektro

- bourání + výkopy + nové podlahy v 1.NP pro ležatou kanalizaci

- přípojka elektro

- bourání přizdívek v kuchyni a koupelnách

- betonový strop nad m.č. 072

- bourání stropu a zdi u vchodu do 1. NP

- chybějící materiál ve vodorovných konstrukcích a změny

- bourání betonů – podlahy + základové patky

- začištění základů pod svislou izolaci

- výškové vyrovnání podlah

- propojení příčných nosných stěn

- svislá hydroizolace

- zvýšení podlahy stávající kotelny

12.2. Méněpráce:

-	menší bourání, odpočet oken a slunolamů

- Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 1. a to tak, že cena Díla se zvyšuje z důvodu Víceprací o částku 1 246 588,75 Kč bez DPH.

Cena víceprací a méněprací je specifikována ve změnových listech č. 9, 15, 17, 20,                    24, 26-28, 31, 33, 35, 36, 38, 39 a 43 schválených Objednatelem dne 31.8.2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o Dílo vč. dodatku č. 1 činí (bez DPH): 	82 120 627,72	Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 činí (bez DPH):	+2 938 823,44	Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 činí (bez DPH):	-1 692 234,69	Kč

Cena díla celkem činí (bez DPH):	83 367 216,47	Kč

Výše DPH 21%	17 507 115,46	Kč

Cena díla s DPH	100 874 331,93	Kč

- Smluvní strany se dohodly na změně článku III. DOBA PLNĚNÍ, odstavce 1. a rozšíření tohoto článku o odstavec č. 6, které (nově) zní:

- Dílo bude z důvodu rozšíření předmětu díla dokončeno a předáno objednateli do 79 týdnů od předání a odevzdání staveniště s ohledem na klimatické podmínky, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Milník č. 2: Dokončení povrchů parkoviště a komunikací bude dokončen do 77 týdnů od převzetí staveniště.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2  se nemění.

ČLÁNEK III.

            - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

            - Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 	dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

            - Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 –  změnové listy č. 9, 15, 17, 20, 24, 26-28, 31, 33, 35, 36, 38, 39 a 43

| Za Objednatele v Praze, dne František Ševít starosta městské části Praha – Štěrboholy | Za Zhotovitele v Praze, dne PhDr. Petr Volf, MBA předseda představenstva VISTORIA CZ a.s. zhotovitel – vedoucí společník |
| --- | --- |
|  | Ing. Igor Malý jednatel INGBAU CZ s.r.o. zhotovitel – první společník |
|  | Ing. Jan Velikovský člen představenstva EDIKT a.s. zhotovitel – druhý společník |