Smlouva o dílo č.181001

na stavbu

„Výměna 2 kusů vchodových dveří-ochoz“

1.Smluvní strany

Objednatel		Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68

se sídlem:		500 04 Hradec Králové,  Pražská třída 68/18

IČO			626 90 281

DIČ			CZ 626 90 281

zástupce 		Ing. Bc. Hana Rubáčková, ředitelka

bankovní spojení	Česká národní banka, Hradec Králové

číslo účtu		3336511/0710

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	H&K Invest spol.s r.o.

společnost zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Krajského soudu H.Králové pod spisovou značkou C,5533

se sídlem		Dvorská 124/16, Hradec Králové, 503 11

IČO			60113006

DIČ			CZ60113006

zástupce		ing.Jan Hurník

bankovní spojení	ČSOB a.s.Hradec Králové

číslo účtu		2804678/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

- Předmět plnění

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla – realizace stavby

„Výměna 2 kusů vchodových dveří-ochoz“

Jedná se o vybourání stávajících plastových dveří a jejich nahrazení hliníkovými dveřmi včetně souvisejících bouracích a  začišťovacích prací.

Tento název stavby musí být přesně uveden na všech dokladech týkajících se stavby a fakturace.

2.2.Rozsah stavebních prací je specifikován výkazem výměr.

2.3. Stavební práce budou probíhat  s ohledem na probíhající výuku.

materiálové listy, prohlášení o shodě, protokoly o provedení předepsaných měření,

zkoušek a pod.) a podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby.

2.5. Místem plnění je sídlo  objednatele.

2.6. Objednatel je oprávněn požadovat případné další práce nad rámec předmětu této

smlouvy. Toto bude oběma stranami projednáno a případně řešeno dodatkem k této

smlouvě.

- Čas plnění

3.1.Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo – realizuje stavbu uvedenou v čl. 2.1. této

smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených v těchto termínech:

Zahájení:        01.12.2018

Dokončení:     20.12.2018

Bližší termín bude znám po dodávce výrobků dveří.

3.2.Splněním zhotovení díla se rozumí jeho úplné dokončení, podepsání zápisu o předání a

převzetí stavby, předání dalších příslušných dokladů a vyklizení staveniště.

3.3.Úplné vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů po úplném

dokončení, předání a převzetí stavby.

- Cena

4.1.Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy činí:

Cena bez DPH :             78.219,-

DPH  21%:                     16.426,-

Celková cena s DPH:     94.645,-

4.2. Dohodnutá cena je konečná, nejvýše přípustná po celou dobu realizace.

4.3. V uvedené ceně jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele související s řádnou a

včasnou realizací díla v podmínkách konkrétního staveniště, souvisejícího provozu,

dalších okolních vlivů a povinných činností dle obecně závazných předpisů.

4.4.Celkovou smluvní cenu za dílo dle odstavce 4.1. lze měnit pouze v případě, že bude

dohodnuto a prováděno jiné množství nebo druh  měrných jednotek prací, než je uvedeno

ve výkazu výměr smluvního rozpočtu. Tyto změny prací budou oceněny jednotkovými

cenami uvedenými v nabídkovém (smluvním) rozpočtu jako přípočty a odpočty ceny díla.

Pokud se bude jednat o práce, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, budou

použity jednotkové ceny ÚRS Praha platné v době provádění.

4.5.Zvýšení ceny za dílo lze dohodnout výhradně písemnou formou – dodatkem ke smlouvě.

4.6.Práce, které nebudou prováděny, nebudou fakturovány.

4.7.K ceně bez daně z přidané hodnoty bude účtována DPH podle zákona v době realizace.

- Platební podmínky

5.1.Finanční zálohy nebudou poskytnuty.

5.2.Zhotovitel bude fakturovat po předaní zhotoveného díla. Faktury budou mít formu

daňového dokladu, přílohou faktury bude soupis provedených a oceněných prací a

dodávek. Splatnost faktur je dohodnuta na 15 dní. Na fakturách a všech souvisejících

dokladech musí být uveden přesný název stavební akce dle čl. 2.1.

- Staveniště

6.1.Zhotovitel staveniště zná a prohlédl si jej.

- Záruka

7.1.Záruční lhůta na provedené dílo je dohodnuta  60 měsíců.

7.2. Záruční lhůta započne běžet prvního dne měsíce následujícího po písemném předání díla

objednateli.

- Ostatní ujednání

8.1.Zhotovitel provede dílo kvalitně dle platných závazných i nezávazných technických

norem a technologických předpisů vztahujících se na předmět díla. Tyto technologické

předpisy předloží zhotovitel na vyžádání objednateli kdykoliv.

8.2.Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby minimálně tři pracovní dny předem.

Zhotovitel oznámí písemně objednateli konání zkoušek technických zařízení i

částí konstrukcí, které mají být zakryty, minimálně dva pracovní dny před konáním

zkoušek nebo zakrytím konstrukcí.

8.3.Objednatel se zavazuje převzít dokončenou stavbu i před datem dokončení dle této

smlouvy.

8.4.O předání díla bude vyhotoven protokol, který připraví zhotovitel. V protokolu bude

zhodnocena jakost provedených prací, výsledky povinných a dohodnutých zkoušek.

Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

8.5.Za všechny škody a ztráty, vzniklé v důsledku provádění stavby zodpovídá zhotovitel,

který je povinen hradit případně vzniklou škodu.

Zhotovitel je pojištěn pro rizika související s realizací díla pojistnou smlouvou

č. 050.   u  Allianz.a.s..

8. Majetkové sankce

9.1.Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. 3.1. je dohodnut

ve výši  500,- Kč za každý den prodlení.

9.2.Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.3. je dohodnuta ve

výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

10.1.V ostatních případech platí Občanský zákoník.

10.2.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží

po dvou stejnopisech.

10.3.Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

10.3.1. Výkaz výměr

10.4.Dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a jako dodatek či

změna smlouvy jasně označeny.

10.5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že a tato smlouva byla uzavřena po vzájemném

projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Hradci Králové  7.11.2018                                            V Hradci Králové 7.11.2018

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:

Rubáčková                                                                          Hurník