##### SMLOUVA  O  DÍLO

##### č. dodavatele 6.11.2018

„akustické systémy Knauf, Lafarge, Rigips, WOLF, EUROCOUSTIC“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

a předpisů souvisejících, v platném znění

Objednatel:

Obchodní název:	ZŠ a MŠ Jarov

Sídlo:                          	V Zahrádkách 48/1966, Praha 3

jednající:                    	PaedDr.Stanislav Šebl

IČ/DIČ:                       	63831449

Bankovní spojeni :              2000799309/0800

dále jen „ objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

Obchodní název:	noitami akustika s.r.o.

Sídlo:                          	Na Vaňhově 163, Praha 9

jednající:                    	Petr Vlček

IČ/DIČ:                       	01836790, CZ 01836790

Bankovní spojení:       	KB č.ú.: 107-5127900287/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ a jednotlivě dále jen „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

1.

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je realizace části stavby „ZŠ JAROV, akustická úprava stropů a stěn v prostoru jídelny ZŠ“

spočívající v provedení prací a dodávek dále specifikovaných v cenové nabídce č.: 19.9.2018

Akustické systémy Knauf, Rigips, Lafarge, WOLF, EUROCOUSTIC

Akusticky pohltivý podhled a stěnový obklad

Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a kvalitu požadovaného díla, včetně dopravy na staveniště, vnitrostaveništní manipulace, včetně povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů, v rozsahu dále uvedeném v cenové nabídce, včetně veškerých souvisejících nákladů (přípomoce, přípravné práce, pomocné lešení, přesun hmot a  průběžný úklid).

  - Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě podle cenové nabídky ze dne 19.9.2018, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn změnit smluvně stanovený rozsah prací (předmět díla) a úkoly zhotovitele, stejně jako požadovat vícepráce nebo méněpráce a zhotovitel je povinen je provést, resp. v případě méněprací neprovést nebo neprodleně zastavit jejich provádění, a to i v případě, že v době realizace ještě nedošlo k potvrzení ceny víceprací nebo méněprací od objednatele. Jakékoliv změny předmětu díla vyvolané právními předpisy, popř. požadavky smluvních stran, budou písemně odsouhlaseny objednatelem a potvrzeny v dodatku k této smlouvě.

  - Výše uvedené dílo musí být zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s technickými normami platnými v České republice a dle této smlouvy a smluvních dokumentů.

2.

Čas plnění

2.1.	Dílo dle této smlouvy bude provedeno o víkendech v průběhu měsíce listopad a prosinec 2018.

a) Zahájení prací od 23.11.2018 do 14.12.2018

b) Dokončení prací od 26.11.2018 do 17.12.2018

2.2.		Termínem dokončení díla je míněno předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. podepsání předávacího protokolu mezi účastníky této smlouvy. Objednatel je povinen ihned po vyzvání k předání díla, dílo převzít, popřípadě určit vady a nedodělky, zhotovitel je povinen jej neprodleně odstranit a znovu vyzvat objednatele k převzetí díla. V případě, že objednatel nebude na výzvu o předání díla reagovat, považuje se dílo automaticky po pěti dnech od vyzvání za předané.

2.3.	Dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením díla z důvodu zavinění na své straně, vzniká mu povinnost zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den trvání prodlení.

3.

Cena díla

228360 ,- Kč

Tato cena zahrnuje 21% výši DPH

3.1.     Zhotovitel provede všechny práce, dodávky materiálů a služeb potřebné pro realizaci celého díla, včetně odstranění všech vad a nedodělků za celkovou dohodnutou maximální smluvní cenu, která je současně cenou nejvýše přípustnou ve výši: 228360,- Kč

(slovy: dvě stě dvacet osm tisíc tři sta šedesát korun českých).

4.

Platební podmínky

4.1. 	Smluvní strany se dohodly na úhradě převodem na účet zhotovitele, a to do pěti (14) dnů od převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dále dohodly na zálohové platbě. Záloha ve výši 121000,- Kč bude zaplacena zhotoviteli nejpozději do 20.11.2018, zbylá část – doplatek ve výši 107360,- Kč bude zaplacen do  čtrnácti dnů po dokončení díla. Dostane-li se objednatel do prodlení splatnosti faktury, vzniká mu povinnost zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

5.

Závěrečná ujednání

  - Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1:

Smluvní položkový rozpočet - Nabídka zhotovitele ze dne 19.9.2018.

Výše uvedená příloha smlouvy bude vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, které  budou smluvními stranami oparafovány, pokud na nich není požadován podpis smluvních stran. Každá ze smluvních stran poté obdrží jedno (1) vyhotovení.

5.2.   	Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským    zákoníkem v platném znění a ostatními platnými právními předpisy ČR. Smluvní strany se zavazují řešit spory vyplývající z této smlouvy před příslušnými soudy České republiky.

5.3. 	Případná neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy a jejich příloh nemá vliv na právní účinnost ostatních smluvních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovou úpravou, která bude úvodní formulaci ekonomicky a technicky nejbližší. To platí rovněž pro případ věcí smlouvou neupravených.

  - Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost: 	1 – při montáži podhledů za stávající stav stropu 	(dřevomorka, nekvalitní beton, absence nosných trámů aj.);

2 – při montáži předsazených stěn za stav stávajícího    zdiva (zvýšená vlhkost, mikroorganismy, srážení vodních par, posunutí rosného bodu, aj.).

  - Objednatel se stává vlastníkem předmětného díla dnem úplného uhrazení smluvní ceny dle bodu 3. této smlouvy.

  - Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po  jednom (1) z nich a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího oboustranného podpisu smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci.

  - Záruka na dílo je poskytnuta na dobu 36 měsíců.

Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že celý text této smlouvy a     veškeré skutečnosti v ní uvedené mohou být ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu smlouvy

V Praze dne:						          	V  Praze dne:

Objednatel:		                                    		             Za zhotovitele:

.