Správa lázeňských parků, p.o.

a

Ing. Petr Kopfstein

_________________________________________________________________

Smlouva o dílo

___________________________________________________________________

uzavřená dle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne mezi následujícími stranami

Zahrada v Karlových Varech- Hůrky – sadové úpravy 1.etapa

2018

1. Smluvní strany

1.1.	 Zhotovitel: 		Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

U Solivárny 2004/2

360 01 Karlovy Vary

Zastoupená: 		ředitelem Ing. Miroslavem Kučerou

DIČ:			CZ00871982

IČ:			00871982

Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni v odd.Pr, vložce č.589

Tel.: 			353 360 811

E-mail: 		info@slpkv.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:    Ing. Miroslav Kučera, ředitel organizace

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Hana Petrlíková

(dále jen zhotovitel)

1.2.	Objednatel:  		Ing. Petr Kopfstein

Nebozízek 755/27

360 01 Karlovy Vary

Zastoupený:		Ing. Petrem Kopfsteinem

Tel.:

E-mail:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Kopfstein

Ve věcech technických oprávněn jednat:  Ing. Petr Kopfstei (dále jen objednatel)

2. Předmět díla

2.1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené v bodu 2.2. a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2.  	Předmětem díla je provedení díla „Zahrada v Karlových Varech - Hůrky – sadové úpravy 1.etapa“

2.3.  	Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci a v cenové nabídce (příloha 	č.1).

2.4. 	     Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného předmětu díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve výkazu výměr obsaženy.

2.5. 	     Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení článku 4.4.  této smlouvy.

#### 3. Doba plnění

- 3.1. 	    Termín zahájení:      		dle dodávky rostlinného materiálu

- Termín ukončení:	     	15.12.2018

- 3.2. 	Zhotovitel bude provádět Dílo podle technologie výsadby obvyklé v místních klimatických podmínkách.

- 3.3. 	V případě nutnosti provedení výsadeb z důvodu časového posunu výsadby mimo termín obvyklých agrotechnických lhůt, bude zhotovitel provádět tyto práce pouze za podmínek odmítnutí odpovědnosti a záruky za možný úhyn rostlinného materiálu použitého při realizaci sjednaného díla.

#### 4. Cena díla

4.1. 	     Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla. Celková cena za provedení díla se sestává z ceny za provedení díla bez DPH a daně přidané hodnoty počítané z ceny za provedení díla. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla.

Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

4.2. 	Cena díla je ve smyslu ustanovení čl. 4.1. a 4.3. této smlouvy sjednána ve výši:

Cena bez DPH			408 279,00 Kč

DPH 21 %	          	  		  85 738,59 Kč

Haléřové vyrovnání			           0,41 Kč

Cena díla celkem	       		494 018,00 Kč

4.3.    Dohodnutá cena může být zvýšena pouze v případě, že dojde-li před nebo v průběhu

realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů

majících prokazatelný vliv na cenu díla.

4.4.    Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně

objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně

odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení

a ocenění.

#### 5. Fakturace

5.1.	Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur

a konečné faktury, jejichž přílohami budou soupis provedených prací za příslušný

měsíc.

5.2.		Faktury jsou  splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné faktury vystavené  zhotovitelem  objednateli a bude objednatelem uhrazena na účet zhotovitele.

5.3. 	Dnem úhrady ceny za provedení Díla se považuje datum, k němuž došlo k podání příkazu k úhradě částky odpovídající ceně za provedení díla z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5.4.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny za provedení Díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

#### 6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1.  	Zhotovitel se zavazuje při uzavření této smlouvy či bez zbytečného odkladu poté, co takové nebezpečí mohl zjistit, informovat písemně objednatele o veškerých nebezpečích, která objednateli, resp. třetím osobám vzniknou prováděním Díla.

6.2.  	Zhotovitel i objednatel se zavazují se vzájemně písemně informovat o všech skutečnostech, které mají vliv na plnění závazků smluvních stran vyplývajících z této smlouvy.

6.3.  	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a požadavky stanovené ČN a ČSN.

6.4.  	Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat veškerá ustanovení norem upravujících bezpečnost a ochrany zdraví při práci.

6.5. 	Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebylo ohroženo či poškozeno zdraví, život, majetek či jiné hodnoty objednatele či třetích osob.

6.6. 	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla ze strany zhotovitele. Objednatel je dále oprávněn kdykoli zkontrolovat, zda zhotovitel plní řádně svou povinnost  dle čl.6. této smlouvy. Kontrolní činnost dle tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím třetích osob, které k této činnosti výslovně zmocní.

7. Záruka za jakost díla

7.1. 	Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za škody způsobené neplněním svých závazků a povinností dle této smlouvy.

7.2. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo prováděné dle této smlouvy je realizováno odpovědně a kvalitně.

7.3. 	Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí celého a bezvadného díla objednatelem.

7.4. 	Záruční lhůta se nevztahuje na škody na rostlinném materiálu, které byly zapříčiněny absencí obvyklé následné údržby a údržby stanovené dle platných norem v období platnosti záruční lhůty.

8. Smluvní pokuty

8.1.	V případě, že zhotovitelem nebudou dodrženy smlouvou stanoveny povinnosti a podmínky plnění díla, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení zvlášť.

8.2.	V případě, že zadavatelem nebudou dodrženy smlouvou stanovené podmínky úhrady za provádění díla, je zhotovitel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Závěrečná ujednání

9.1.	Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky,

zejména občanským zákoníkem.

9.2.	Smluvní strany se dohodly, že podklady a rozhodnutí podle této smlouvy budou

Vzájemně akceptovány vedle písemné formy též faxovým přenosem či elektronickou

poštou (i bez elektronického podpisu).

9.3.	Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými a průběžně očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.4.	Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

9.5.	Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato  byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a nejsou žádné  překážky, které by bránily zahájení provádění díla dle obsahu a zásad této smlouvy. Na odkaz toho připojují své podpisy.

9.6.	Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že jako správce údajů splnil vůči objednateli informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Objednatel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a objednatel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatelem, zhotovitel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Zhotovitel tak bude zpracovat pouze osobní údaje objednavatele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas objednatele.

9.7.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Karlových Varech dne 	15.10.2018		V Karlových Varech dne 15.10.2018

..............................................…………		….....................................…………

Ing. Petr Kopfstein 			Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

Ing. Miroslav Kučera, ředitel organizace

Přílohy:

Příloha č.1. – cenová nabídka