Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 18 - 0265 ze dne 18. 9. 2018
„Fyzický 3D model výškové regulace MPP“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxx

č.ú.: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

ADC studio media s. r. o.

zastoupený: Ing. arch. Karlem Svobodou, jednatelem

sídlo: Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262908

IČO: 05389763

DIČ:  CZ05389763

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „dodavatel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 18-0265 ze dne 18. 9. 2018 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2018 smlouvu o dílo ZAK 18-0265 „Fyzický 3D model výškové regulace MPP“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 smlouvy zní:

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

- 633.506,- Kč (slovy: šestsettřicettřitisícpětset korun českých) bez DPH,

- 766.543,- Kč (slovy:  sedmsetšedesátšesttisícpětsetčtyřicettři korun českých) s DPH.“.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. III smlouvy zní:

„1.	Zhotovitel je povinen předat objednateli celé dílo nejpozději do 6. 11. 2018.

- V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

- Zhotovitel a objednatel sepíší o předání předávací protokol (postačí prosté potvrzení 
o předání), teprve po kontrole odevzdaného díla spolu podepíší akceptační protokol.“

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Objednatel informuje dodavatele o splnění této povinnosti.

- Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne:							V Praze dne:

za objednatele: 						za dodavatele:

.......................................................				.......................................................

Mgr. Martin Červený						Ing. arch. Karel Svoboda,

zástupce ředitele 						jednatel