SMLOUVa O DÍLO

na zakázku:  Výměna podlahové krytiny ve školní jídelně ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Smluvní strany:

Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká

se sídlem: 			Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou

IČ: 				60077034

DIČ: 				není plátce DPH

Zastoupené: 			Mgr. Zdeňkou Hájkovou, ředitelkou

Bankovní spojení: 		MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 9101402544/0600

Tel. spojení: 			385 731 440

e-mail: 			zshlinecka@volny.cz

dále jen: objednatel

a

JULIUS TRČA - JUPEKO

se sídlem:			Fr. Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice

IČ:				12934429

DIČ: 				CZ5408171428

Zastoupený: 			Julius Trča

Bankovní spojení: 		MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 1063835544/0600

Tel. / fax spojení:		602 140 301

e-mail: 			info@jupeko.cz

dále jen: zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

- Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Výměna podlahové krytiny ve školní jídelně ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“. Dílo bude provedeno dle:

  - zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 18. 10. 2018 a nabídkou zhotovitele ze dne 23. 10. 2018

Předmětem plnění této smlouvy je:

- odstranění stávajícího PVC,

- odbroušení zbytků lepidla,

- vyštěrkování podkladu,

- dodávka a montáž podlahové krytiny, prahu a přechodových lišt.

- Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu: do 31. 12. 2018.

- Cena za dílo

Cena za provedení předmětu díla dle článku I. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez DPH:			                     	265 354,- Kč

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:            	   55 724,- Kč

celková cena včetně DPH 21%:     			 	321 078,- Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu plnění zakázky.

- Platební podmínky

Cena za dílo bude uhrazen platebním příkazem na základě vystavené faktury po úplném dokončení a předání díla objednateli. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za den platby se považuje datum připsání převáděné částky na účet zhotovitele.

V případě vícepráce nad rámec smluvní ceny budou mezi smluvními stranami projednány, provedeny a fakturovány pouze na podkladě smluvního dodatku k této SOD. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vícepráce menšího rozsahu provede taková opatření, aby byl dodržen termín dokončení díla.

- Všeobecné podmínky

Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 6 měsíců na práce a na materiál (podle podmínek výrobce). Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Odpovědnost za vady díla, které se projeví v záruční době, nevzniká v případě, že tyto vady byly způsobeny vnějšími vlivy, popřípadě neodborným zacházením.

- Smluvní pokuty

V případě prodlení termínu plnění bude objednatel účtovat zhotoviteli penále ve výši 0,5% za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení termínu plnění z důvodu nedostatečné stavební připravenosti bude zhotovitel účtovat objednavateli penále ve výši  0,5% za každý i započatý den prodlení.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

- Další ujednání

Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s §§ 2001-2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá se mluvních stran obdrží po jedné.

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí právním řádem České republiky.

Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni.

Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu smlouvy dohodly na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek. A toto stvrzují vlastnoručními podpisy učiněnými oprávněnými osobami.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictví registru smluv podle §6 zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha: Výkaz výměr

V Týně nad Vltavou dne 8. 11. 2018

Za zhotovitele:					Za objednatele:

Julius Trča - majitel	Mgr. Zdeňka Hájková – ředitelka školy

|  |  | Příloha č. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výměna podlahové krytiny ve školní jídelně ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká |  |  |  |
| Rozpočet - výkaz výměr |  |  |  |
| Položka | Výměra | Jenotková cena | Celková cena bez DPH |
| Odstranění stávající PVC krytiny celoplošně lepené vč. likvidace | 247 m2 | 130 | 32 110 |
| Odbroušení zbytků lepidla a příprava podkladu | 247 m2 | 54 | 13 338 |
| Vyštěrkování podkladu do tl. 3 mm vč. penetrace | 247 m2 | 195 | 48 165 |
| Jednovrstvá podlahová krytina se speciální povrchovou úpravou Evercare pro komerční prostory vč. nalepení a svaření | 247 m2 | 498 | 123 006 |
| Zhotovení fabionů vč. obrubového žlabu , čepcového těsnění a vlepení podlahové krytiny | 85 bm | 240 | 20 400 |
| Práh dub 1500 x 150 x 20 mm vč. montáže a lakování | 1 ks | 560 | 475 |
| Přechodová lišta ALU vč. montáže | 0,9 bm | 220 | 198 |
| Doprava, přesun hmot a materiálu |  |  | 3 500 |
| Ostatní náklady (sešití prasklin betonového potěru, vyšší spotřeba štěrkovací směsi, prořez podlahové krytiny |  |  | 24 162 |
| Celkem cena bez DPH |  |  | 265 354 |
| DPH |  |  | 55 724 |
| Celkem cena s DPH |  |  | 321 078 |