SMLOUVA O DÍLO

(podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“)

Smluvní strany:

Zhotovitel: KENAST s.r.o.

Se sídlem: J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky

IČ:	    27243397

bankovní spojení:	Komerční banka s.s.

35-9394210297/100

zastoupený: Milanem Staňkem – jednatelem společnosti

dále jen jako „zhotovitel“, a

Objednatel: Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100

se sídlem: Učňovská 100/1, Praha 9

zastoupená:  Ing. Janou Dušejovskou, ředitelkou

IČO:  00 639 516

bankovní spojení:  KB 646 38 – 011/0100

dále jen jako „objednatel“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující smlouvě o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje převzít toto a zaplatit cenu stanovenou v čl. III této smlouvy, a to za níže ujednaných podmínek.

II.

Dílo

Dílem je vybudování odborné učebny, dle přílohy č. 1  této smlouvy.

III.

Cena díla

- Cena díla je ujednána následovně:

Cena bez DPH: 1 290 554 . 00 Kč

DPH 21 %:   271 016, 34

Celková cena: 1 561 570, 34

- Cena díla bude objednatelem uhrazena tak, že zhotovitel vystaví objednateli po předání díla dle čl. IV této smlouvy fakturu. Splatnost faktury je 14 dní od okamžiku jejího vystavení. Zhotovitel je oprávněn fakturu vrátit a náležitě upozornit objednatele, pokud faktura neobsahuje správnou kupní cenu nebo veškeré zákonem požadované náležitosti. Faktura a všechny zadávací a účetní doklady budou řádně označeny číslem projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000399.

- Případné vícepráce požadované objednatelem nebo nezbytné k bezvadnému provedení díla z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele budou odsouhlaseny smluvními stranami formou dodatku k této smlouvě a uhrazeny po předložení samostatné faktury. Veškeré změny smlouvy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, bod 19.4.6.1

IV.

Doba a místo provedení díla

- Zhotovitel je povinen dílo provést do 60 dnů od podpisu smlouvy. Objednatel je povinen dílo v této době převzít.

- Termín díla není možné prodloužit.

- Pokud z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě dle odst. 1, zavazují se smluvní strany vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby bylo dílo dokončeno co nejdříve. Místem, kde má být dílo provedeno je Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100, se sídlem Učňovská 100/1, Praha 9

V.

Podmínky provádění díla

- Objednatel umožní zhotoviteli provedení díla v místě provádění a v době předcházející předání díla dle odst. 1 čl. IV. této smlouvy, nejpozději do dvou dnů od podpisu smlouvy s termínem zhotovení díla do 60 dnů od podpisu smlouvy.

- V případě potřeby objednatel poskytne nezbytnou součinnost k provedení díla a bude postupovat podle pokynů zhotovitele nebo jím pověřených pracovníků při vlastní montáži díla. Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele a jím pověřené osoby s interními předpisy, jejichž znalost je nezbytná pro řádné provedení díla.

- Zhotovitel a osoby zastupující zhotovitele jsou na místě provádění díla povinny dodržovat zásady BOZP a dále udržovat čistotu v místě provádění díla.

- Zhotovitel je povinen provést dílo podle předaných podkladů a dokumentace objednatele. Obsah těchto listin je obchodním tajemstvím objednatele a zhotovitel je k jeho ochraně povinen zavázat i osoby jím pověřené k provedení díla.

- Objednatel sám odpovídá za opatření veškerých povolení k provedení díla, jsou-li takováto povolení zákonem vyžadována. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost k získání těchto povolení, bude-li to nezbytně nutné.

- Způsobí-li zhotovitel prováděním díla škodu na majetku objednatele, je povinen ji neprodleně odstranit.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI.

Předání díla

- Zhotovitel je povinen před předáním dílo vyzkoušet.

- Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději v den dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy, k převzetí dokončeného díla. Pokud se zástupce objednatele nedostaví k převzetí díla bez řádné omluvy, je dílo považováno za převzaté.

- Spolu s předáním díla předá zhotovitel objednateli i veškerou technickou dokumentaci od díla včetně případných revizních zpráv a atestů, týkají-li se provozu díla.

- Jako potvrzení o převzetí díla stvrdí objednatel při předání díla zhotoviteli dodací list (předávací protokol, dále jen „PP“), jejichž jedno vyhotovení obdrží každá smluvní strana. Podpisem dodacího listu (PP) objednatel a zhotovitel potvrzují, že se podrobně seznámili se stavem a vlastnostmi díla, které nemá žádné jim známé vady a je zcela způsobilé k užívání, není-li v dodacím listu (PP) výslovně uvedeno jinak. Podpisem dodacího listu (PP) bez uvedení vad objednatel přejímá dílo bez výhrad ve smyslu ust § 2605, odst. 2 OZ.

- Dílo může být předáno a částečně fakturováno z 90 %, je-li způsobilé k předání minimálně 95 % díla. V tomto případě zhotovitel předloží seznam nedodělků a závaz s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 5 dnů. Zbylých 10 % bude fakturováno po předání celého díla bez zjevných závad.

- Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k dílu. V souladu s ust. § 2608, odst. 2 OZ na objednatele též přechází nebezpečí škody na díle.

VII.

Záruka a podmínky reklamace

- Zhotovitel odpovídá za kvalitní provedení a funkci díla dle avizovaných parametrů. Je-li to relevantní, odpovídá zhotovitel za to, že dílo splňuje příslušné bezpečnostní či technické normy.

- Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční servis bude zajištěn do 48 hodin po písemném nahlášení závady. Při nahlášení emailem a faxem se písemná forma považuje za zachovanou.

- Zhotovitel poskytuje též pozáruční servis, a to do 2 pracovních dnů od ohlášení objednatele, za podmínek dále určených zhotovitelem.

VIII.

Hrubé porušení smlouvy, sankce

- Smluvní strany pokládají za hrubé porušení smlouvy, jestliže bude dílo zcela nezpůsobilé k zamýšlenému účelu použití, nebo jestliže objednatel odmítne poskytnout nezbytnou součinnost k bezvadnému provedení díla. Při odstoupení od smlouvy může strana oprávněná odstoupit požadovat náklady doposud účelně vynaložené na poskytnutí plnění nebo v jeho očekávání.

- Za každý den prodlení v dokončení díla bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 0.05 % z celkové kupní ceny díla bez DPH. Za každý den zpoždění úhrady kupní ceny po uplynutí 14 dnů od vystavení faktury bude objednateli účtována smluvní pokuta ve výši 0.05 % kupní ceny.

- Ujednání o smluvní pokutě nevylučují zákonné právo smluvních stran na náhradu škody, ani na zákonné úroky z prodlení, ust. § 2050 OZ se neuplatní.

IX.

Další ujednání

- V rozsahu touto smlouvou neupraveném se práva a povinnost z této smlouvy řídí dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že se s obchodními podmínkami zhotovitele podrobně seznámil. Zhotovitel prohlašuje, že zveřejňuje obchodní podmínky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen v písemné formě v podobě vzestupně číslovaných dodatků.

- Smluvní strany se výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Vizualizace a návrh řešení místností bude dodána po uzavření smlouvy o dílo.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela 1 vyhotovení.

Příloha 01: Technická specifikace předmětu díla vč. podrobného ocenění

V Praze dne 		                             	               V Praze 6. 11. 2018

| Zhotovitel ………………………………………………………………………. Zhotovitel: Kenast s.r.o. Milan Staňek, jednatel společnosti | Objednatel ………………………………………………………………………. Objednatel SOŠ logistických služeb, Praha 9 Učňovská 1/100 Ing. Jana Dušejovská, ředitelka školy |
| --- | --- |