# Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1142/18-RM ze dne 25. 10. 2018 a týkající se akce:

„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“

- SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,

Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: 		Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

IČO: 			00286010

DIČ: 			CZ00286010

## Zhotovitel:	            Podzimek a synové s.r.o.

se sídlem: 		Váňovská 528/22, 589 01 Třešť

zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

zastoupený: 		Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti

IČO:			46978194

DIČ:			CZ46978194

Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1078/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 (dále též jako „smlouva“).

  - V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 2:

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Z důvodu provedení přípojky optického kabelu bylo nutné přejít pod místní komunikací (ul. S. K. Neumanna). V projektu nebyl řešen podchod přípojky pod komunikací, zpracovatel PD předpokládal využití stávající chráničky. Pro provedení podchodu byla zvolena technologie neřízeného protlaku.

Přípočty                                                                                  + 20.743,10 Kč

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

  - Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH			           63.349.417,00 Kč

Dodatek č. 1                               		          + 1.205.732,07 Kč

Dodatek č. 2                                                                        + 20.743,10 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 	                                    64.575.892,17 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této „Smlouvě“

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

  - Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

  - Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

  - Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

V Jihlavě dne 31. 10. 2018            			V Třešti dne 1. 11. 2018

XXXXXXXXXXXXXX                                                           XXXXXXXXXXXXXXX

……………………………………………			 ……………………………………………..

Za objednatele 					        Za zhotovitele

Ing. Vratislav Výborný					   Ing. Martin Podzimek