Příloha č. 3

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany:

**1. Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Pražská 1222, 269 20 Rakovník |
| Zastoupená | Mgr. Emanuelem Vamberou, ředitelem školy |
| IČ | 47019719 |
| DIČ | CZ47019719 |
| Bankovní spojení | KB Rakovník |
| Číslo účtu |  |

(dále jen „objednatel“)

**a**

**2. Daneker spol. s r.o., Vladislavova 585, Rakovník**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Vladislavova 585, 269 01 Rakovník |
| Zastoupena | Ing. Petrem Daliborem |
| Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u |  |
| IČ | 47536250 |
| DIČ |  |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o dílo.

**2. Předmět smlouvy**

* 1. Objednatel objednává u zhotovitele dílo spočívající v rekonstrukci vstupní stříšky do školy, včetně opravy omítky, odvozu materiálu, klempířských prvků a konečného úklidu v místě provedení. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo řádně, včas a v požadované kvalitě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu dle čl. 4 této smlouvy.
	2. Předmět plnění – dílo dle bodu 2.1. této smlouvy zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví zhotovitele.
	3. Místo plnění: Pražská 1222, 26920 Rakovník

**3. Termín realizace**

* 1. Smluvní strany sjednávají termín realizace díla od **12. 11. 2018 do 14. 12. 2018.**

3.2 O předání díla zhotovitel pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

**4. Cena a platební podmínky**

* 1. Cena díla dle smlouvy o dílo dle přílohy č.1 činí:

Cena bez DPH: 172 250,00 **Kč**

Výše DPH 21 % :36 173,00 **Kč**

Celková cena včetně DPH: 208 423,00 **Kč**

* 1. Cena je splatná takto:

Cena dle přílohy č. 1 je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

* 1. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní od doručení objednateli. Vznikne-li pochybnost o doručení při doručování poštou, považuje se faktura za doručenou třetím dnem od jejího podání na poštu.
	2. Práce dodatečně objednané objednatelem nad rámec plnění dle této smlouvy, budou zhotovitelem účtovány po jejich dodání.

**5. Záruční a pozáruční servis**

Délka záruky je 36 měsíců.

**6. Zajišťovací a sankční instrumenty**

6.1. Cena je zaplacena včas, pokud je nejpozději v poslední den lhůty splatnosti připsána na účet zhotovitele.

* 1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se zhotovením díla v termínu daném smlouvou, zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 1% dlužné částky za každý den prodlení.

**7. Ostatní ujednání**

* 1. Vady množství je objednatel oprávněn reklamovat pouze při převzetí zboží.
	2. Vady jakosti je objednatel oprávněn reklamovat takto:

 - vady zjevné při převzetí,

 - ostatní vady v záruční lhůtě.

* 1. Reklamace jakosti musí být provedena písemně a nejpozději v poslední den lhůty doručena zhotoviteli.
	2. Veškeré změny této smlouvy musí mít formu písemného dodatku této smlouvy.
	3. Osoby odpovědné za technickou součinnost při realizaci díla:

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

* 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.
	2. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejněné této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že  souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
	3. Obě smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti jsou výrazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Rakovníku, dne 7. 11. 2018 V Rakovníku, dne 7. 11. 2018

……………………………………… ………………………………………

 Mgr. Emanuel Vambera Ing. Petr Dalibor

 ředitel školy