Smlouva o dílo

Číslo objednatele: 02/2017

Číslo zhotovitele: ……………………….

- na zhotovení akce – restaurování Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice

- v Litovli, staroměstské náměstí

Smluvní strany:

- Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: objednatel,

na straně jedné a

společnost zapsaná v obchodním rejstříku SOCHAŘI, v.o.s.

se sídlem společnosti: Hodolanská 30

IČ: 25391321					DIČ: CZ 25391327

jednající: Mgr. A. Jiří Finger

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hodolany

č-. účtu: 1800589399/0800

tel. / fax spojení: 603 108 724           		e-mail:  sochari@sochari.com

dále jen: zhotovitel

na straně druhé, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. České republiky, dále jen „Obchodní zákoník“ v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

- Výchozí podklady a základní údaje

###### Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s:

1. Touto Smlouvou o dílo

2. Přílohou č. 1 této smlouvy – součást zadávací dokumentace: Projektová dokumentace

„Restaurátorský průzkum a Záměr restaurování zpracovaný ak. soch. René Tikalem dne 17.4.2018

3. Přílohou č. 2 této smlouvy – součást zadávací dokumentace: Písemné vyjádření podle §14, odst.6 zák. č. 20/1987 Sb. NPÚ – ÚOP Olomouc ze dne 5. 6. 2018 (zpracovala Mgr. Aneta Škobrtal Zlámalová).

4. Rozpočtem – cenová kalkulace zhotovitele

5. Souvisejícími dokumenty

##### Předmět smlouvy

###### Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku „III. Předmět, PLNĚNÍ“ této smlouvy (dále jen „dílo“).

###### Objednatel se zavazuje od zhotovitele úplně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „V. Cena za dílo“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy.

##### Předmět, PLNĚNÍ

###### Předmětem díla je plnění spočívající v restaurování „Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice“, který je umístěný v Litovli, Staroměstské náměstí, na parc. č. 471 v k. ú Litovel podle podkladů jež jsou specifikované v článku. I v odstavci 1.1, body 2 a 3 a nabídky zhotovitele.

##### Termín A MÍSTO plnění

###### Jako termín zahájení díla se sjednává 1. květen 2019.

- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

###### Termín dokončení realizace díla je stanoven nejpozději do 30. 10. 2019

- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednanou lhůtou dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

###### Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události a pod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

###### Místem plnění a předání díla je k. ú. Litovel.

##### Cena za dílo

###### Cena za provedení předmětu díla v rozsahu dle článku „III. Předmět, PLNĚNÍ“ této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši:

celková cena bez DPH		255.000,-Kč

DPH					  38.250,-Kč

celková cena s DPH				293.250,-Kč

###### Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, je specifikován v rozpočtu (cenové kalkulaci), který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

###### Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

###### Cena díla je platná do 30.10.2019 v závislosti na bodu 5.3 této smlouvy.

###### Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované dodatečné stavební práce“). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu. Zhotovitel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou dokumentaci, místo provádění díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku více nákladů zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu krom toho uvedeného v předchozím odstavci smlouvy, to zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů a místa provádění díla, nemají tyto více náklady vliv na výši ceny díla.

##### Platební podmínky

###### Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

###### Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zbylá částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude zhotovitelem jednorázově fakturováno a objednatelem uhrazeno až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich protokolárním odstranění.

###### Způsob fakturace:

Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran.

###### Dodatečné práce:

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

##### Ostatní ujednání

###### Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

- Mgr. A. Jiří Finger

###### Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

- Výkonem dohledu objednatele (investora) je u objednatele pověřen Martin Kopečný (tel. 720 403 401, e-mail: kopecny@mestolitovel.cz) a Miroslav Skácel (tel. 602 786 079, e-mail: skacel@mestolitovel.cz). Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem:

- předat zhotoviteli místa plnění

- odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),

- převzít od zhotovitele předmět díla.

###### Případné změny související s předmětem díla musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a písemně odsouhlaseny objednatelem.

###### Místo pro napojení staveništního rozvodu vody a elektřiny v místě provádění díla; smlouvu na odběr a měření si zajistí zhotovitel sám a na vlastní náklady.

###### Zhotovitel se zavazuje dodržovat platnou legislativu týkající se dodržování jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

##### Jakost díla a záruční podmínky:

###### Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

###### Záruční lhůta je stanovena v  délce 7 let.

###### Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

###### Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny násilným poškozením, nesprávným užíváním nebo neprováděním předepsané údržby.

##### Majetkové sankce

###### Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

###### Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

##### Závěrečné ujednání

###### Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

###### Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

###### Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

###### V ostatním, touto smlouvou nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s § 261 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku České republiky ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními Obchodního zákoníku, jinak právním řádem České republiky.

###### Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s těmito dokumenty, a zavazují se jimi řídit, resp. jsou těmito vázáni.

Tato smlouva byla schválena Radou města Litovel dne 13.9.2018.

Objednatel: 							Zhotovitel:

V Litovli dne:	………………………

_____________________________	_____________________________

Město Litovel	Mgr. A. Jiří Finger

Ing. Zdeněk Potužák,

starosta města