Příloha č. 1: Předmět plnění

* 1. Popis předmětu plnění
1. Předmětem plnění Poskytovatele jsou dle odstavce 3.3.1 Rámcové smlouvy Služby, výkon činností odpovídající těmto rolím dle pokynů Objednatele:
2. Ředitel projektu
3. Vedoucí projektového týmu
4. Zástupce vedoucího týmu
5. Architekt informačních a komunikačních technologií (ICT)
6. Architekt informačních systémů (IS)
7. Projektový manažer 1
8. Projektový manažer 2
9. Projektový manažer 3
10. Projektový manažer 4
11. Projektový manažer 5
12. Správce dokumentace
13. Quality assurance manager senior
14. Architekt kybernetické bezpečnosti senior
15. Služby budou poskytovány dle požadavků Objednatele prostřednictvím rolí v rámci:
* projektů a činností JISPSV,
* projektového týmu JISPSV (kybernetické bezpečnosti, architektury, testování, školení, migrace, konsolidace standardů, změnových požadavků, dalších průřezových činnosti (správa share point, školení, správce dokumentace, apod.), a
* dalších ICT projektů.
	1. Rozsah Služeb

Poskytovatel bude zajišťovat Služby vymezené předmětem plnění prostřednictvím osob v rolích, které jsou uvedeny v následující tabulce s uvedeným předpokládaným rozsahem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jednotková cena**  | **Předpokládaný rozsah MD / měsíc** | **Celkový předpokládaný rozsah za 2019** |
| **v MD** |
| Ředitel projektu | 8 500,00 | 30 | 360 |
| Vedoucí projektového týmu | 7 000,00 | 90 | 1080 |
| Zástupce vedoucího týmu | 6 800,00 | 90 | 1080 |
| Architekt informačních a komunikačních technologií (ICT) | 7 800,00 | 60 | 720 |
| Architekt informačních systémů (IS) | 7 700,00 | 60 | 720 |
| Projektový manažer 1 | 7 000,00 | 90 | 1080 |
| Projektový manažer 2 | 6 500,00 | 50 | 600 |
| Projektový manažer 3 | 5 800,00 | 35 | 420 |
| Projektový manažer 4 | 5 800,00 | 45 | 540 |
| Projektový manažer 5 | 4 800,00 | 70 | 840 |
| Správce dokumentace | 3 000,00 | 90 | 1080 |
| Quality assurance manager senior | 8 000,00 | 60 | 720 |
| Architekt kybernetické bezpečnosti senior | 8 500,00 | 60 | 720 |
| **Celkem** | **9960** |

Dílčí činnosti a požadovaná kapacita bude průběžně upřesňována Objednatelem. Poskytovatel je oprávněn požadovat doplňující informace a Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k osobám nominovaným do požadovaných rolí. Po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran začne nominovaná osoba do příslušné role vykonávat požadované činnosti.

* 1. Odpovědná osoba Objednatele

Odpovědnými osobami Objednatele jsou:

* pan Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru 14
* pan Bc. Karel Svítil, ředitel odboru 13
* paní Ing. Petra Marešová, vedoucí oddělení řízení projektů ICT

Odpovědná osoba Objednatele oprávněnou schvalovat Výkaz plnění v souladu s odstavcem 4.14. Rámcové smlouvy.

* 1. Odpovědní zástupci Poskytovatele

Odpovědnými zástupci Poskytovatele pro tyto Služby jsou David Kesl a Petr Plecháček, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze č. 3 Rámcové smlouvy. Na poskytování Služeb se budou podílet subdodavatelé dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy.

* 1. Závěrečná ustanovení

Výkon činností prostřednictvím požadovaných rolí, dle článku 1., může být vykonán jinou rolí dle rámcové smlouvy, za předpokladu že náplň činnosti povahově odpovídá dané roli a osoba v této roli má odpovídající zkušenosti. Pro účely vykázání času bude vždy použita sazba role dle rámcové smlouvy odpovídající vykonané činnosti.

Příloha č. 2: Harmonogram plnění

Námi navržený harmonogram vychází z předpokladu, že práce budou zahájeny po nabytí účinnosti smlouvy nejdříve však 2.1.2019.

|  |
| --- |
| **Harmonogram**  |
|  | **Termín** |
| **od** | **do** |
| Průběžné plnění dle pokynů Objednatele | 2. 1. 2019 | 31. 12. 2019 |