Galerie hlavního města Prahy

110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 605/13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Smlouva o dílo č. Z – 3100 – 466 - 2018**

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Galerie hlavního města Prahy**

 zastoupená paní PhDr. Magdalénou Juříkovou

 ředitelkou

 Staroměstské náměstí 605/ 13

 110 01 Praha 1

 IČO 064 416

 DIČ 006-00064416

 číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel:** firma **VETAMBER s.r.o.**

 Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

 IČO 26447541

 DIČ CZ26447541

 č. ú. : xxxxxxxxxxxx

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy jsou:

 **řemeslné práce dle výkresu architekta Smejkala pro výstavu „Transformace geometrie“ v Městské knihovně**

 **Termín výstavy: 27. 11. 2018 – 31. 3. 2019**

2. Smlouvu o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za zhotovení smluvní cenu podle článku III. této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy provést veškeré práce, výkony a činnost včetně zajištění materiálu nutné k uvedení prvků do funkčního stavu.

4. Zhotovitel zajistí, aby při stěhování materiálu do i z výstavních prostor a při vlastních pracích nedošlo k poškození či silnému znečištění výstavních prostor, společného schodiště.

5. Zhotovitel a jeho pracovníci jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců galerie.

**III. Cena a platební podmínky**

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí: **305.900,- Kč bez DPH**

 **(slovy: tři sta pět tisíc devět set korun českých)**

* **výroba, dodání a montáž 64 ks výstavních soklů z MDF– bližší specifikace, rozměry a povrchová úprava viz přiložené výkresy**
* **výroba, dodání a montáž 1 ks plexi poklopu - bližší specifikace a rozměry viz přiložené výkresy**
* **výroba, dodání a montáž 86 ks plexi desek– bližší specifikace a rozměry viz přiložené výkresy**

Dle § 92 a, resp. 92 e zákona o DPH výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno)

(V ceně je zahrnuta práce, materiál, doprava , přesun hmot )

1. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky včetně případného cla a cenových přirážek, rovněž náklady související s odstraněním přejímkových a vad vzniklých v záruční době.

3. Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury předložené zhotovitelem

 po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků specifikovaných v předávacím protokole: faktura na 305.900,-Kč bez DPH, tj. 370.139,- Kč vč. DPH po dokončení a předání díla.

4. Objednatel zajistí proplacení oprávněné faktury do 14 dnů od jejich obdržení.

 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu na základě zaslané faktury – daňového dokladu, jehož splatnost se stanovuje na 14 dní od dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná opětovně běžet od začátku po doručení opravené faktury objednateli. Za datum zdanitelného plnění se považuje okamžik podpisu předávacího protokolu, tímto okamžikem vzniká zhotoviteli právo fakturovat (vyúčtovat kupní cenu dle této smlouvy).

5. Cenu lze změnit pouze v případě, že by objednatel písemně oznámil zhotoviteli:

 - že sám provede nebo dodá některé práce, dodávky či zařízení.

 - že se některé práce a dodávky staly bezpředmětnými

 - dojde-li v průběhu realizačních činnosti k písemnému odsouhlasení změny v kvalitě, kvantitě či druhu dodávky vůči projektu. Takovéto odsouhlasení musí být podepsáno oběma stranami.

**IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, tedy:

dodání do výstavních prostor v Městské knihovně do 16. 11. 2018

**V. Místo plnění**

1. Místem plnění jsou výstavní prostory ve 4.patře v Městské knihovně, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

**VI. Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel přejímá odpovědnost za vady díla dle příslušných právních předpisů. Tím není dotčeno právo na uplatnění případné náhrady za škody vůči zhotoviteli.

**VII. Záruky za jakost**

1. Na předmět díla dle článku I. této smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti (záruka za jakost) po dobu 2 let. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla (dnem podpisu předávacího protokolu). Zhotovitel zaručuje, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé k užívání ke smluvenému účelu a bude mít vlastnosti obsažené v této smlouvě (resp. v příloze č. 1 k této smlouvě). Záruka se nevztahuje na poškození způsobené mechanicky, působením chemikálií, atd. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Během záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně a bezodkladně odstranit vady Díla, případně kompenzovat tyto slevou nebo jinak dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, resp. dohody smluvních stran.

2. Případné vady Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla v dohodnuté době, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

**VIII. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín plnění – zhotovení díla dle této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla a vady budou odstraněny prostřednictvím třetí osoby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
3. V případě prodlení s úhradou plateb hradí objednatel 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení.

**IX. Odstoupení od smlouvy**

1. Kromě případů stanovených občanským zákoníkem, je Zhotovitel oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud se Objednatel ocitne v prodlení o více než 15 dnů s úhradou některé platby dle této smlouvy.

2. Kromě případů stanovených občanským zákoníkem, je Objednatel také oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud

1. Zhotovitel v průběhu provádění Díla neodstraní Objednatelem vytčené vady ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem,
2. se Zhotovitel ocitne v prodlení s řádným zhotovením, instalací a/nebo předáním Díla o více než deset dnů, a/nebo
3. se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad Díla dle čl. 6.3. této smlouvy o více než pět dnů.

Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

**X.** **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

* 1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující Kč 50.000,00 bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní GHMP v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv GHMP zveřejněny. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
1. GHMP jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se GHMP zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	1. **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednání v písemné formě, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po 2 vyhotoveních a zhotovitel po 1 vyhotovení.
3. Pokud nebude v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne …................. V Praze dne…………..

……………………………… ……………………………

 Objednatel Zhotovitel

 Galerie hl.m.Prahy Tomáš Veber

 PhDr. Magdalena Juříková jednatel

 ředitelka

Příloha č.1 : výkresy architekta

Příloha č.2 : zadání Objednatele

Příloha č.3 : cenová kalkulace Zhotovitele