Smlouva o dílo

Nástřik šindelových střech na hradě /zámku Klenová

Článek 1.

Smluvní strany:

Objednavatel:            Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Plz. Kraje

Klenová č. 1

340 21 p. Janovice nad Úhlavou

IČ: 00177270

Zastoupena ředitelkou ing. Hanou Kristovou

Zhotovitel:		Josef Čábelka

Rasochy

281 26 Týnec n.Lab.

cabelka@sindelarství.cz

tel.: 777 349 816

tel./fax: 321 781 930

Bankovní spojení :  426 774 329 / 0800

IČO:  624 85 253

DIČ:  CZ - 74 10 20 07 98

Článek 2.

Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy o dílo jsou všechny potřebné úkony pro provedení nástřiku střech a výměnu dožitých šindelí na hradu a zámku Klenová obsažená v následující tabulce:

| Položka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem ( Kč ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nástřik Astraxil HS tlakovou pistolí Wagner , spotřeba látky činí cca 0,5 l/ m2 podle rozpórování šindele) jeden nástřik | 927 m2 | 160 Kč / m2 | 148 320 |
| Nástřik Detastopem na severní straně (přípravek na zahubení mechů) | 152 m2 | 90 Kč / m2 | 13 680 |
| Prodej smrkového šindele na výměnu dožitých šindelí | 17 m2 | 750 Kč / m2 | 12 750 |
| Výměna dožitých šindelí |  |  | 22 500 |
| Cena |  |  | 197 250 Kč |
| Dph 21 % |  |  | 41 422 Kč |
| Cena včetně Dph |  |  | 238 672 Kč |

#### Článek 3.

Čas a způsob plnění díla.

Zhotovitel zahájí veškeré práce nutné pro splnění předmětu díla až po podpisu této smlouvy o dílo.

## Zhotovitel splní předmět díla specifikovaný v článku 2. této smlouvy:   od 1.10. do 31.10.2018

Článek 4.

Cena díla

Cena  za provedení díla v rozsahu článku 2. je mezi smluvními stranami dohodnuta jako smluvní a činí částku:

238 672 Kč ( včetně DPH)

Smluvní cena byla stanovena na základě kalkulace, kterou smluvní strany odsouhlasily.

Článek 5.

Fakturace a platební podmínky

Po splnění všech činností, které jsou specifikovány v článku 2.vystaví zhotovitel za cenu díla dohodnutou v článku 4. této smlouvy  jedinou fakturu.

Konečná cena bude fakturována dle skutečného množství materiálu a provedených prací, případné vícepráce budou dojednány dodatkem k této smlouvě.

Faktura je splatná čtrnáct dní po předání a převzetí díla.

Článek 6.

Způsob a podmínky provádění díla.

Podmínky zhotovitele :

Zhotovitel dodrží termín dodávky díla uvedený v článku 3.

Zhotovitel je povinen před započetím a v průběhu díla obvyklým  způsobem prověřit, zda nejsou překážky  znemožňující provedení díla.  V případě, že takové překážky zjistí a nemůže je při vynaložení  veškeré odborné péče odstranit, navrhne ve spolupráci  s objednatelem změnu provedení díla.

Zhotovitel postupuje samostatně při vlastním technologickém  provádění díla.

Zhotovitel zajistí průběžně pořádek a úklid na předaných pracovištích v objektech objednatele.

Podmínky objednatele:

Zahájení prací na díle je podmíněno podpisem této smlouvy o dílo.

V případě přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele uhradí objednatel prokázané náklady zhotoviteli po dobu přerušení díla.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská dotaci na předmět smlouvy.

Článek 7 .

Společné podmínky.

V případě nezbytnosti je možné upravit předmět plnění příslušné SOD o případné nutné a nezbytné vícepráce písemným dodatkem k této smlouvě. Objednané vícepráce objednatel zhotoviteli po jejich provedení uhradí.

Článek 8.

Smluvní pokuty.

Objednatel je povinen zaplatit sankci 1 000 Kč z dlužné částky za  každý den prodlení splatnosti faktur.

Zhotovitel je povinen zaplatit pokutu 1000 Kč za každý den prodlení termínu uvedeného v čl. 3 .

Článek 9.

Odpovědnost za vady a škodu, záruční doba.

Zhotovitel poskytne objednateli záruční dobu na provedené dílo v trvání 3 roky. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má a po dobu výše uvedenou bude mít vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel odpovídá za vady na díle a je povinen je v objednatelem požadovaných termínech bezplatně  odstranit nebo jejich odstranění uhradit.

Článek 10.

Závěrečná ustanovení.

Tato smlouva o dílo může být změněna, respektive doplněna písemnými dodatky podle návrhu kterékoliv strany. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení kvality prokazatelně způsobené činností zhotovitele. Zhotovitel má právo ustoupit od smlouvy v případě podstatného porušení závazků této smlouvy ze strany objednatele. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní  strana obdrží 1  vyhotovení.

V Klenové dne  4.10.2018

podpis objednatele							   podpis zhotovitele