- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 3122/2017/Kas.

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. a navazujících předpisů

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	Ing. Karel Vrbata

Ing. Oldřich Chlanda

Zhotovitel:		název firmy: Voto plyn s.r.o.

ulice a čp.: Husova 1127

PSČ + město: 534 01 Holice

IČ: 03976483

DIČ: CZ03976483

Číslo účtu: 269334118/0300

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:	Bc. Alexandra Kamenická

ve věcech technických:	Jiří Kamenický

- Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 35019

- Předmět dodatku

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo akce "Výměna koupelnových jader pěti bytů objektu Bratří Čapků 61, Holice" je sepsán z důvodů navýšení původně odsouhlasené ceny za dílo.

Změnou původně schválené dispozice realizovaných koupelen došlo k vícepracím a ke konečnému zvýšení ceny.

Z těchto důvodů dochází ke stanovení následujících článků:

- Cena díla

3.1.	Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. tohoto dodatku ke smlouvě o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu :

Cena díla bez DPH			57 305Kč

DPH					  8 596Kč

Cena díla celkem			65 901Kč

Slovy: šedesátpěttisícdevětsetjedna

Přehled celkové ceny  - smlouva č.2840 a dodatek č.1

Celková cena za kompletní dílo tedy nepřekročí částku 463 380Kč bez DPH,

tedy 532 887Kč včetně DPH.

- Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu :

Termín zahájení díla :						20.3.2017

Termín dokončení a předání díla:				31.12.2017

Termínem dokončení díla se považuje úplné dokončení díla a předání bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště. O předání díla objednateli a o řádném převzetí staveniště bude sepsán záznam -protokol o předání a převzetí díla. Dílo se prodlužuje o dobu trvání případů, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. mobilizace, povstání, živelné pohromy, povětrnostní vlivy, prodlení výrobce materiálu, nedostatek materiálu na trhu, atd.

K tomuto ustanovení dochází na základě oboustranné dohody.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

tuto smlouvu  se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne 4.12.2017 usnesením č.470/2017.

- Přílohy :       Vícepráce Bří Čapků 61 ze dne 23.11.2017

V Holicích dne	11.12.2017				dne

Za objednatele :                                                       Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk                              		Bc. Alexandra Kamenická

starosta města  					        zhotovitel díla