# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# I. Smluvní strany

l. Objednatel:      Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátora

Oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Dana Kratochvílová

vedoucí odboru správy realit MMJ

IČO:			00286010

DIČ:			CZ00286010

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 		5002072/0800

2. Zhotovitel:	   POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o., Pávovská 913/12a,

586 01 Jihlava

Zastoupený:  Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Oddíl C,   vložka 1417

IČO:			181 98 074

# DIČ:			CZ18198074

Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:		218311338/0600

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský

Aleš Zabloudil

za zhotovitele:   Ing. Stanislav Uchytil

# II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele tuto službu:

Horácký zimní stadion, Jihlava – Odklízení sněhu

ze střešního pláště stadionu

1. Předmět díla bude proveden:

- V souladu s podmínkami výzvy ze dne  31.10.2018

- Dle nabídky zhotovitele  ze dne 7.11.2018

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost ve sjednané době.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

- Pro zpracování předmětu díla jsou závazné následující vstupní údaje:

- Odklízení sněhu je nutné realizovat dle závěru statického posudku z 27.9.2012 vypracovaného firmou ACIERCON, s.r.o. (viz příloha č. 1 této smlouvy o dílo)

- Odklízení sněhu je nutné realizovat dle „postupu při odklízení sněhu“ vypracovaného firmou ACIERCON, s.r.o. (viz příloha č. 2 této smlouvy o dílo)

- Zhotovitel se zavazuje, že pro každé jednorázové odklízení sněhu bude mít  k dispozici 5 - 6 pracovníků.

- Zhotovitel se zavazuje, že realizaci předmětu díla dle této smlouvy bude zajišťovat pracovníky proškolenými pro tento typ služby (práce ve výškách) a dle platných ustanovení zákoníku práce a předpisů o BOZP.

- Objednatel poskytne zhotoviteli k realizaci předmětu díla 1 ks sněžné frézy

(zajištění ostatního technického vybavení nutného pro realizaci služby dle této smlouvy o dílo je povinností zhotovitele)

- Zhotovitel se zavazuje, že na dílo dle této smlouvy nastoupí do dvou hodin od vznesení požadavku zástupce objednatele.

- Písemný požadavek zástupce objednatele bude zasílán elektronicky na email zástupce zadavatele: SUCHYTIL@psjihlava.cz a dále oznamován telefonicky zástupci zhotovitele na tel.: 736 670 799.

- Dílo bude zástupcem objednatele objednáváno opakovaně v termínu plnění dle odstavce III. této smlouvy v závislosti na sněhových podmínkách a v závislosti na průběžných výsledcích geodetického měření průhybu ocelové konstrukce střechy hlavní haly horáckého zimního stadionu, které má objednatel zajištěn externě.

# III. termíny plnění

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1.  Zahájení prací: po podpisu této smlouvy – listopad 2018.

1.2.  Termín dokončení: do 30. dubna 2019.

2.    Dodávka bude splněna:

- průběžným odklizením sněhu z celého střešního pláště horáckého zimního stadionu na základě jednotlivých požadavků zástupce objednatele

3. Objednatel  se  zavazuje  provedenou službu průběžně  v  souladu  s  touto smlouvou

převzít a zaplatit za ní cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

# IV. CENA ZA DÍLO

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální za provedení jednoho odklizení sněhu celkové plochy střešního pláště horáckého zimního stadionu. Je podložena nabídkou zhotovitele z 7.11.2018 V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

Cena za jedno odklizení sněhu celkem v pracovních dnech bez DPH

21.450,- Kč

Cena za jedno odklizení sněhu celkem v dnech pracovního klidu bez DPH

23.650,- Kč

Cena za jedno odklizení sněhu celkem ve státních svátcích bez DPH				25.850,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

# V. Fakturování  a  placení

1. Faktury budou vystaveny průběžně za každý kalendářní měsíc na základě počtu jednotlivých odklizení sněhu provedených na základě jednotlivých požadavků objednatele.

2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

# VI. Ostatní Ujednání

- V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách :

- při prodlení zhotovitele  se splněním povinnosti provést službu dle této smlouvy o dílo v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta  1 000,- Kč  za každou hodinu prodlení v rámci jednoho odklizení sněhu.

- při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %   z fakturované částky  za každý den prodlení

- splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování

- smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda        a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné personální a materiální prostředky na zajištění díla, které  je předmětem této smlouvy.

- Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku.

- Pro případ vady díla dle této smlouvy sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla ve lhůtě do jednoho kalendářního dne od výzvy objednatele. Objednatel uplatní vady díla elektronickou formou – emailem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč a současně se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, vzniklou porušením této povinnosti.

# VII .  Závěrečná ustanovení

- Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a podmínkami výzvy, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

- Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran               při podpisu smlouvy.

- Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele  a jeden pro zhotovitele.

5.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

6.	  Nedílné přílohy této smlouvy o dílo tvoří:

Č. 1 – Závěr statického posudku

Č. 2 – Postup při odklízení sněhu

# V  Jihlavě dne:                                                                 V  Jihlavě dne:

…………………………………..				…………………………………..

Objednatel							     Zhotovitel