SMLOUVA O DÍLO č. 12/71234420/2018
Smluvní strany

Objednatel:
Domov Vraný, p.s.s.,

Zámek 1


27373 Vraný

IČ 71234420 


Zastoupený: Ing. Karel Prokop –statutární orgán

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Karel Prokop

Zhotovitel:
Eduard Revaj - REVOS


Lidická 12 



41201 Litoměřice


IČ 63142406
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení e § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

 tuto smlouvu o dílo:

1.

Předmět smlouvy

1.1) Předmětem této smlouvy je provedení opravy podlah v objektu Domov Vraný, p.s.s. a to v   rozsahu  a v technologii podle rozpočtu a nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

Součástí dodávky zhotovitele je též zřízení, údržba a likvidace zařízení staveniště nezbytného k provedení prací a služeb s tím spojených, dále veškeré práce a činnosti potřebné k bezchybnému provedení díla.

2.

Lhůty a místo  plnění

2.1)     Zahájení stavby : 
13. 11.  2018
           Ukončení stavby: 
 30. 11.  2018
2.2)  Sjednané lhůty provedení díla lze změnit jen v případech vzniku překážek v jeho provádění, jejichž vznik a důvody neleží na straně zhotovitele, nebo které vznikly nezávisle na vůli obou smluvních stran. Po dobu trvání takovýchto překážek není zhotovitel v prodlení s plněním jeho závazků.

2.3)  Místo plnění : Domov Vraný, p.s.s., Zámek 1, 27373 Vraný - dotčené pozemky a prostory jsou   v užívání objednatele.  

3.

Cena za zhotovení díla a financování stavby

3.1)  
Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou ve výši  120.162,- Kč bez DPH, 138.186,- s DPH.
3.2) 
Smluvní cena sjednaná touto smlouvou je platná po celou dobu realizace díla, sjednanou v čl. II. této smlouvy a je maximální.

3.3)  
Práce budou účtovány dle skutečných výměr provedeného díla.  V případě snížení výměr bude fakturace úměrně snížena.

3.4)  Veškeré vícepráce musí být předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku. 

3.5)    Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení konečné faktury  díla po jeho řádném provedení a odstranění vad a  nedodělků. Dokladem o splnění je oboustranně podepsaný zápis (protokol) o předání a převzetí díla, případně o odstranění vad a nedodělků.

4.

Zajištění závazků smluvních stran

4.1)  Zajištění plnění věcných závazků zhotovitele se provádí ručením ze zákona až do výše smluvní ceny z kapitálu zhotovitele zapsaného v obchodním rejstříku, v rámci odpovědnosti společnosti s ručením omezeným za škody vzniklé objednateli z neplnění věcných závazků zhotovitele.

4.2)  Objednatel prohlašuje a zaručuje, že na úhradu ceny má zajištěny finanční prostředky, případně má zajištěno krytí závazků jiným způsobem.

5.

Pozemky k stavbě a staveniště

5.1) 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště včetně potřebných dokladů, nejpozději do 13. 11. 2018.

5.2)   Dnem předání staveniště objednatelem zápisem zhotoviteli, až do doby převzetí díla objednatelem, přechází na zhotovitele odpovědnost za vznik škod na staveništi i budované stavbě, s výjimkou škod vzniklých neodvratnými událostmi z vyšší moci. V souvislosti s tím odpovídá zhotovitel zejména za střežení a zabezpečení staveniště a díla i věcí na něm proti vniknutí, zcizení a poškození, za dodržování stavebních, hygienických, protipožárních a dopravních předpisů včetně jejich zajištění, udržování pořádku na staveništi, stavbě a příjezdů k nim, včetně čištění jím znečištěných komunikací, příjezdů a ploch. Zhotovitel odpovídá též za další škody vzniklé jeho činností v souvislosti s realizací stavby a povinnou péčí o staveniště.

5.3)   Zhotovitel odpovídá  za bezpečnost  a ochranu zdraví svých pracovníků při práci na stavbě.

5.4)   Není-li dohodnuto předem jinak, uvede zhotovitel staveniště do původního stavu a vyklidí je do 5 dnů po převzetí díla či jeho příslušné části. 

6.

Práva povinnosti smluvních stran na stavbě

6.1)  Za provádění díla dle projektu, norem a předpisů odpovídá v plné míře stavbyvedoucí zhotovitele, nebo jím určený zástupce. Tito pracovníci jsou oprávněni jednat ve všech věcech týkajících se provádění díla, změn v průběhu stavby a obhospodařování staveniště podle bodu 5.2, jakož i ve věcech kde je touto smlouvou zmíněn zástupce zhotovitele na stavbě.

6.2)  Stavbyvedoucí zhotovitele vede na stavbě stavební deník. Deník je uložen u stavbyvedoucího a je veden s průpisem ve 3 kopiích, z nichž si po podpisu 1 odebírá zástupce objednatele, který se k zápisům a návrhům vyjadřuje svými zápisy. Pokud se na stavbě nepracuje, postačí v deníku jeden záznam s vyznačením přerušení prací.

6.3)  Kontrolu provádění díla provádí objednatel svým technickým dozorem tomu způsobilým. Kontroluje provádění stavby v souladu s normami, potvrzuje rozsah provedených prací, změn a výsledků zkoušek zápisy ve stavebním deníku, řeší kolize ve výstavbě a organizaci stavby dotýkajících se objednatele, jakož i v ostatních případech, kde je touto smlouvou zmíněn zástupce objednatele na stavbě. 

7.

Jakost, převzetí a záruka provedeného díla


7.1)  Zhotovitel odpovídá za to, že práce na stavbě jím provedené budou odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného návrhu prací, budou provedeny dle osvědčených technologií a podle závazných českých technických a oborových norem  a v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy. Pokud však projekt objednatele nebo jeho příkazy k provádění díla těmto normám a předpisům odporují a objednatel přes upozornění zhotovitele na projektu nebo příkazu trvá, odpadá odpovědnost i záruka zhotovitele, nejméně v rozsahu tím dotčené části díla.

7.2)  Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho řídící pracovníci vyvinou potřebné úsilí ke zdárnému dokončení díla   včetně nutné koordinace s objednatelem.

7.4)   Odevzdání a převzetí dokončeného díla organizuje objednatel nebo jeho zástupce na základě písemného oznámení stavbyvedoucího zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o ukončení díla. Přejímající řízení svolá neprodleně po obdržení oznámení o ukončení díla, nejpozději však na den, k němuž mělo být dílo dle této smlouvy provedeno. O předání a převzetí díla se pořizuje zápis, ve kterém musí být dílo stručně popsáno, uvedeny případné odchylky jeho provedení oproti projektu nebo zadání objednatele, vytčeny případné vady díla k nimž se sjednává lhůta jejich odstranění.V závěru zápisu musí být uvedeno, že objednatel dílo přejímá nebo nepřejímá do svého trvalého užívání.

7.5)    Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu a jakost jím provedených stavebních prací po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla nebo jeho části zápisem objednatelem. Záruka na samostatné výrobky odpovídá délce záruční doby stanovené výrobcem.

8.

Smluvní pokuty a náhrady škod

8.1)  Pokud zhotovitel bezdůvodně neprovede dílo či jeho samostatně přejímanou část v dohodnuté lhůtě dle čl.2, je objednatel oprávněn mu účtovat pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení s ukončením prací, nejvýše však do 24% sjednané ceny. 

8.2)
Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad vytčených objednatelem zhotoviteli v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat denně 500 Kč za jednu vadu až do jejího odstranění.

8.3)  Právo na náhradu škody má každá smluvní strana vůči druhé v souladu s Občanským zákoníkem. 

9.

Závěrečná ustanovení

9.1)  Tato smlouva je uzavřena dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a předpisů jej doplňujících. Právní vztahy objednatele a zhotovitele, které nejsou výslovně dohodnuty se řídí uvedenou zákonnou úpravou.

9.2)  Možnost odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku dopadajícími na tento smluvní typ.

9.3)  Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

9.4)  Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

Ve Vraném dne 9. 11. 20148
                                                                                                                                     ............................................                                                           ............................................

           zhotovitel








 objednatel

