SMLOUVA O DÍLO  ČÍSLO : 1020180907

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Akce:  Školní jídelna Perunova 6

K nabídce	č.  893_18	ze dne 19. 10. 2018

Objednávka	e-mailem      	ze dne 22. 10. 2018

- Smluvní strany

Objednatel:	Základní škola a mateřská škola, Praha 3,nám.Jiřího z Lobkovic 22/121

Adresa:	nám. Jiřího z Lobkovic 121/22

130 00  Praha 3 - Vinohrady

IČ:	63831406

DIČ:	CZ63831406

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Praha 3

Číslo účtu:	2000787359/0800

Za objednatele je oprávněn jednat:	Mgr. Naděžda Hrebíková – ředitelka školy

Zhotovitel:	BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 		Praze, oddíl C, vložka 9003

Adresa:	Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.

IČO:	45270805

DIČ:	CZ45270805

Bankovní spojení:	Komerční banka Mělník

Číslo účtu:	414341171/0100

Za zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Miloš Horák, jednatel společnosti

- Předmět  smlouvy

1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo specifikované níže a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a za provedení díla v době a způsobem podle této smlouvy zaplatí zhotoviteli cenu dle čl. 3.:

| Množství | Zboží |
| --- | --- |

1ks 		Jednotka Zanotti MGM 110 FA11XB

2) Předmětem smlouvy je dodávka, demontáž a montáž chladicího zařízení při respektování všech základních a technických podmínek dle příloh uvedených v čl. 13, odst. 6.

3) Veškeré změny předmětu plnění musí být objednatelem písemně nárokovány. Zhotovitel se zavazuje neprodleně zahájit s objednatelem jednání o uzavření dodatku k této smlouvy o dílo (dále jen „SOD“).

4) Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce v rámci svého předmětu podnikání, uplatněné v průběhu plnění předmětu SOD objednatelem nad rámec sjednaný v této SOD. Rozsah víceprací, termíny, cena apod. budou stanoveny písemným dodatkem k této SOD.

- Místo plnění

Místem realizace je:   Školní jídelna, Perunova 6, Praha 3

Kontaktní osoba za objednatele: Vladimíra Černá, vedoucí školní jídelny, tel. 773 772 072

Kontaktní osoba za zhotovitele: p. Kadlec, tel.: 602 225 032 (montážní oddělení)

- Cena díla

Dodávka	36 747,00 Kč

Montáž	      6 800,00  Kč

Doprava	1 800,00 Kč

Základ ceny	   45 347,00  Kč

DPH 21%	9 522,87 Kč

CELKEM	54 869,87 Kč

Cenou se rozumí cena předmětu plnění s daní z přidané hodnoty (DPH), vč. dopravy na místo plnění.

- Platební podmínky

1) Zúčtovací fakturu za provedené práce vystaví zhotovitel objednateli po podpisu předávacího protokolu objednatelem. Tato faktura bude se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury.

2) V případě, že dojde k posunu termínu ukončení montáže předmětu plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli 1. finanční zálohu do výše 90% z ceny díla. Tato faktura však bude vystavena nejdříve k termínu ukončení montáže předmětu plnění dle této SOD, se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury.

3) Za den úhrady všech faktur se počítá den připsání placené částky na účet zhotovitele.

4) Zhotovitel podepsáním smlouvy potvrzuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy a na daňových dokladech je účtem zveřejněným u správce daně.

- Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje vykonat činnost v následujícím období:

Stavební připravenost zajistí objednatel do: v 50. týdnu 2018

Termín dodávky předmětu plnění: 12. 12. 2018 po dohodě s panem Kadlecem - tel.: 602 225 032 (montážní oddělení)

Termín ukončení montáže předmětu plnění a jeho předání objednateli: cca v 50. týdnu 2018

2) Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádném a včasném zajištění stavební připravenosti objednatelem dle příloh uvedených v čl. 13, odst. 5. Po dobu prodlení objednatele se zajištěním stavební připravenosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku a doba se prodlužuje o dobu odpovídající době prodlení.

3) Zhotovitel může dílo provést i před smluveným termínem a objednatel se jej zavazuje převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

4) Za splnění SOD se považuje předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

- Provádění prací

1) Objednatel zajistí stavební připravenost dle příloh uvedených v čl. 13, odst. 5. a potvrdí tuto stavební připravenost zhotoviteli do termínu uvedeného v čl. 5, odst. 1.

2) V případě zjištění stavební nepřipravenosti pracoviště k montáži při nástupu pracovníků zhotovitele a taktéž při narušení plynulého průběhu montáže zaviněním objednatele na dobu delší než 12 hodin, má zhotovitel právo přerušit montáž. Náhradní termín montáže, resp. jejího pokračování bude stanoven dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem dle kapacitních možností zhotovitele. V takovém případě neplatí termín dokončení montáže dle smlouvy. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli vzniklé vícenáklady na dopravu a ztrátový čas svých pracovníků sazbou 180 Kč hod/pracovník.

3) Objednatel zajistí temperování montážního pracoviště na teplotu vyšší než 5 oC. Nedodržení tohoto požadavku opravňuje prodávajícího k posunutí termínu ukončení montážních prací, aniž by objednatel byl oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. 10.

4) Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele s bezpečnostními a protipožárními předpisy, zajistí protipožární opatření a střežení objektu.

5) Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele s možnostmi poskytnutí lékařské služby včetně lékařské první pomoci.

6) Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, nesmí však při tom narušit postup provádění prací. V případě, že objednatel způsobí svým zásahem zdržení prací, prodlužuje se o toto zdržení sjednaný termín provedení díla. V případě zjištění závad, učiní záznam do stavebního deníku (dále jen „SD“), s požadavkem na jejich odstranění.

7) Zhotovitel vyzve nejméně tři dny předem objednatele zápisem do SD k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neprovede-li objednatel kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku bezprostředně zápis do SD, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v provádění díla.

8) Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob.

9) Objednatel zajistí zhotoviteli nejpozději ke dni předání stavební připravenosti bezplatně:

• bezpečný přístup na pracoviště

• odběrné místo elektrické energie na hranici pracoviště 230 V

• odběrné místo vody

• místo pro přechodné uložení materiálu, pracovních pomůcek a oděvů

• zábor veřejného prostranství potřebný pro realizaci díla

10) Po celou dobu provádění díla povede zhotovitel SD, do kterého budou zaznamenávány skutečnosti, které budou mít vliv na průběh provádění díla, vzájemné požadavky stran (objednatel – zhotovitel) pro zajištění postupu prací, jejich kvalitu, jakož i další údaje, které jedna nebo druhá strana bude považovat za nutné k zaznamenání. Pokud jedna nebo druhá strana nesouhlasí se zápisem protistrany, je povinna své vyjádření zapsat do SD nejpozději do tří dnů ode dne takového zápisu. Neučiní-li tak, má se za to, že se zápisem souhlasí.  Za řádné vedení SD ze strany zhotovitele zodpovídá „vedoucí montér“ uvedený ve SD, za stranu objednatele stavební dozor, jehož jméno je uvedeno ve SD. Jména obou jmenovaných budou uvedena ve SD nejpozději v den předání staveniště.

11) Zhotovitel prohlašuje, že jeho pracovníci (včetně pracovníků subdodavatelů) mají zdravotní a odbornou způsobilost pro provedení díla a jsou řádně proškoleni v BOZP a PO.

- Předání díla

1) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení dokončených prací nejpozději do tří dnů od výzvy zhotovitele zapsané v SD.

2) Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, pokračovat v něm a bez zbytečného odkladu jej dokončit. Nesplní-li objednatel tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek a je oprávněn provedené práce účtovat. O předání díla bude vyhotoven oboustranně podepsaný protokol.

3) Vady, které budou zřejmé již při předání, musí objednatel vytknout již v zápise o předání. Vadou díla není odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení, jestliže byla dohodnuta alespoň formou zápisu ve SD.

4) Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

- Záruka

1)  Záruční doba je na chladicí zařízení 12 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění Objednatelem dle záručních podmínek zhotovitele.

Zhotovitel ručí za to, že předmět plnění bude mít po celou dobu záruky vlastnosti udávané výrobcem za předpokladu, že bude používán obvyklým způsobem, při dodržení podmínek uvedených v SOD.

Zhotovitel neručí za škody vzniklé běžným opotřebením nebo neodborným použitím.

- Smluvní pokuty

1) Při prodlení s úhradou faktur (daňového dokladu) zaplatí objednatel zhotoviteli pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2) Při zaviněném prodlení zhotovitele s termínem plnění předmětu díla zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05%z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

4) Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnosti smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.

- Výhrada vlastnického práva

1) V souladu s ust. § 2132 Občanského zákoníku si zhotovitel vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení ceny díla. Objednatel tedy nabývá vlastnického práva ke zboží teprve dnem, kdy plně uhradil cenu díla zhotoviteli.

2) Nebezpečí škody na díle však na objednatele přechází již jeho převzetím. Od doby předání díla objednateli do doby úhrady ceny díla, objednatel přebírá dílo do svého opatrování a to na své náklady a nebezpečí s povinností uhradit zhotoviteli škody, které na díle za dobu opatrování ev. vznikly.

- Odstupné

1) Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od uzavřené smlouvy odstoupit.

2) V případě jednostranného odstoupení od smlouvy je odstupující strana povinna druhé straně uhradit všechny prokazatelné náklady, které tato strana ke splnění smlouvy za dobu od uzavření smlouvy až do doby odstoupení od smlouvy, vynaložila.

3) Mimo náklady výše uvedené, vzniká odstupující straně, pokud se jedná o objednatele, povinnost uhradit zhotoviteli odstupné ve výši 15 % ceny ve smlouvě sjednané.

- Závěrečná ustanovení

1) Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

2) Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran. Oprávnění zástupci smluvních stran svým podpisem vyjádřili souhlas s celým jejím obsahem.

4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

5) Tato smlouva musí být objednatelem potvrzena a vrácena zhotoviteli do 12.11.2018, jinak bude doba plnění dle čl. 5, odst. 1 zhotovitelem nově stanovena.

6) Nedílnou součástí této SOD jsou tyto přílohy:

- nabídka zhotovitele č. 0893_18 ze dne 19.10.2018

- technický list jednotky MGM110FA11XA

V Praze, dne:	6.11.2018			 		V Lužci nad Vltavou, dne:

Razítko, jméno a podpis objednatele			Razítko, jméno a podpis zhotovitele