Smlouva o dílo

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

TV Facility Group, a.s.

Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice

IČ : 24724815

DIČ: CZ24724815

č.ú. 2112864486/2700

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Varhany

Nám.T.G.Masaryka 1,

470 36 Česká Lípa

IČ :70953554

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo:

- Kamenný viadukt cyklostezky u České Lípy na km 9,281 – odstranění hlíny z náspu, očistění kamenů, zpevnění náspu (svahu) betonovou injektáží, dozdění pravého čela s využitím maximálního množství vypadaných a očištěných kamenů, vyplnění spár sanační maltou po celé ploše viaduktu.

- Kamenný viadukt cyklostezky v Mistrovicích (Nový Oldřichov) na km 20,630 - výměna pískovcového bloku za nový, vyplnění vypráskaných spár sanační maltou po celé ploše viaduktu stažení prasklin      v klenbě pruty Helifix s příslušným pojivem

II.

Čas a místo plnění

Do konce měsíce listopadu r. 2017, cyklostezka Varhany

III.

Cena díla

Cena za provedení díla činí 109.889,90 Kč včetně DPH.

IV.

Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

V.

Záruka na dílo

V rozsahu provedeného díla poskytne zhotovitel objednateli záruku v déle trvání 24 měsíců od protokolárního převzetí/předání díla.

VI.

Způsob převzetí dodávky

Dílo bude převzato osobně zástupcem DSO Cyklostezka Varhany a kvalita a rozsah díla bude tímto zástupcem odsouhlasena.

VII.

Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo zhotovitele s předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla za každý další den prodlení.

VIII.

Jiná ujednání

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků. Během prací na cyklostezce budou dodržovány zásady bezpečnosti, nebudou ohrožena osoby pohybující se po cyklostezce, staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno a cyklostezka zůstane přístupna uživatelům. Viadukt a místní komunikace v Mistrovicích v Novém Oldřichově bude během opravy řádně označen dopravními značkami, které budou informovat uživatele místní komunikace o pracích na viaduktu. V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem. Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě vyhotovení mají platnost a závaznost originálu.

V Praze dne

Za zhotovitele:  Ing. Tomáš Kolinger – statutární ředitel

V České Lípě dne

Za objednatele: Mgr. Romana Žatecká – předsedkyně DSO Varhany		: